KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTÕL

1.változat

ELÕTERJESZTÉS

A 2004. évi cél-és címzett támogatási pályázatok elõkészítésérõl, illetve a fel nem

használt céltámogatások lemondásáról

I.  A 2004. évi címzett támogatási igények benyújtásáról

A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény lehetõséget ad arra, hogy "az önkormányzatok címzett támogatást   igényelhetnek a céltámogatási körben   nem támogatható vízgazdálkodási, regionális hulladékégetõ létesítésére vonatkozó, egészségügyi fekvõbetegellátási célú, szociális, közoktatási és kulturális  önkormányzati térségi, vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott megyei szakmai  fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 200 Millió Ft feletti beruházási összköltségû önkormányzati beruházások megvalósítására."

A Közgyûlés az elmúlt év februárjában  négy  beruházás címzett támogatásra történõ benyújtását határozta el:

- a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium áttelepítését,

- a Gyergyai Albert Kollégium és az Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola rekonstrukcióját,

- a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképzõ Iskola és Kollégium rekonstrukcióját,

- a Csiky Gergely Színház külsõ homlokzat felújítását és belsõ technológiai rekonstrukcióját.

Támogatást a benyújtott pályázatok egyikére sem nyertünk, ezért javasoljuk, hogy azokat változatlan mûszaki tartalommal, ismételten  nyújtsuk be.

A törvényi  szabályozás értelmében a címzett támogatási pályázatokat két fordulóban kell benyújtani:  minden év április 25-ig a beruházási koncepciót és ennek részeként a megvalósíthatósági tanulmányt legalább két változatban kidolgozva, december 15-ig pedig a Kormány által támogatott beruházásra az igénybejelentést.

Az elmúlt évben beadott, de nem nyert pályázatok beruházási koncepcióval rendelkeznek, azok korszerûségi felülvizsgálata folyamatban van.

Az átdolgozott pályázatokban a saját forrás összegét  változatlanul - a 2002 évben benyújtott pályázatokkal megegyezõ összeggel - javasoljuk meghagyni.

A beruházási költségek és források az ár változásoknak megfelelõen az alábbiak szerint alakulnak:

1. Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium áttelepítése:

ezer Ft-ban

"A" változat             "B" változat

Teljes bekerülési költség	                            2.011.900                  2.066.900

Támogatási igény                                                1.991.900                  2.046.900

Saját forrás                                                              20.000                       20.000

A 450 férõhelyes kollégium elkészülte lehetõséget ad a korszerûtlen körülmények között mûködõ Baross Kollégium kiváltására.

A Kollégium Baross utcai épületegyüttesében viszont megteremthetõk az Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium részére a kulturált oktatás feltételei.

Az intézmény tanulóinak létszáma közel 1000 fõ. Az iskola két, meglehetõsen rossz állapotban lévõ belvárosi épületben mûködik, ahol a bõvítés feltételei nem teremthetõk meg. Hiányoznak a testnevelés feltételei, nincs az épületnek megfelelõ központi aulája, szaktantermei a tanulólétszámnak, az elvárt oktatási feltételeknek nem felelnek meg, korszerûtlenek.

A megvalósításra 2004.októbere és 2005. szeptembere közötti idõszakban kerülhetne sor, a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

"A" változat             "B" változat

2004-ben                                                                   6.000                          6.000

2005-ben                                                                  14.000                       14.000

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költség takarékosabb megoldást jelen-

tõ "A" változat elfogadását támogatjuk.

2. Gyergyai Albert Kollégium és Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola rekonstrukciója:

ezer Ft-ban

"A" változat            "B" változat

Teljes bekerülési költség                                            972.400                1.017.170

Támogatási igény                                                       940.400                   985.170

Saját forrás                                                                   32.000                     32.000

Az “A” és “B” változat az iskola és kollégium épületeiben elvégzendõ felújítási feladatok tekintetében megegyezik. A megvalósíthatósági tanulmány “B” változatának mûszaki tartalma annyiban tér el az “A” változatban foglaltaktól, hogy a felújítás során valamennyi vizes helyiségben vandál biztos berendezések  kerülnének felszerelésre. Ezen túl a “B” változat az intézmény “B” jelû épülete alatti részben fedett terek raktározási funkcióra való beépítésével számol.

A megvalósításra 2004.októbere és 2005. szeptembere közötti idõszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

"A" változat             "B" változat

2004-ben                                                                    6.200                         6.200

2005-ben                                                                   25.800                       25.800

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költség takarékosabb megoldást jelen-

tõ "A" változat elfogadását támogatjuk.

3. Rippl Rónai József Közlekedési Szakképzõ Iskola és Kollégium rekonstrukciója:

ezer Ft-ban

"A" változat            "B" változat

Teljes bekerülési költség                                          1.032.130                1.158.520

Támogatási igény                                                        996.130                1.122.520

Saját forrás                                                                   36.000                     36.000

Az  “A” és “B” alternatíva az iskola-kollégium és mûhelyépületben elvégzendõ felújítási feladatok tekintetében azonos. Az iskola és mûhelyépület közötti betonozott belsõ udvar az “A” alternatíva, szerint kiegyenlítõ aszfaltburkolatot kapna, míg a “B” alternatíva egy részben fedett, hangulatos belsõ teret alakítana ki. Ugyancsak a “B” alternatíva tartalmazza az alagsori  régi kazánház sportcélú átalakítását, a tanszervíz épületének felújítását, valamint egy külsõ lift építését.

A megvalósításra 2004.októbere és 2005. szeptembere közötti idõszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

"A" változat             "B" változat

2004-ben                                                                    6.700                         6.700

2005-ben                                                                   29.300                       29.300

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költség takarékosabb megoldást jelen-

tõ "A" változat elfogadását támogatjuk.

4. Csiky Gergely Színház külsõ vakolat, csatorna, tetõ, valamint belsõ technológia

rekonstrukciója és raktárépület felújítása:

ezer Ft-ban

"A" változat            "B" változat

Teljes bekerülési költség                                        2.427.040                 2.589.840

Támogatási igény                                                   2.389.040                 2.551.840

Saját forrás                                                                 38.000                      38.000

Az “A” és “B” alternatíva a színházi fõépület vonatkozásában azonos feladatokat tartalmaz. Ezen túl a “B” alternatíva foglalja magába a színház raktározási gondjainak megoldását célzó Izzó utcai raktárház 750 m2- rel való bõvítését.

A megvalósításra 2004.októbere és 2005. szeptembere közötti idõszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

"A" változat             "B" változat

2004-ben                                                                     7.500                         7.500

2005-ben                                                                   30.500                        30.500

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a színház    kellék- és jelmezraktározási

problémáit is megoldó "B" változat elfogadását támogatjuk.

II. A 2004. évi céltámogatási igény benyújtásáról

Az 1992. évi LXXXIX. törvény 5. számú melléklete alapján 2004-2005. években támogat-ható célokat az elõterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A támogatható célok közül:

A vízgazdálkodásnál a szennyvízcsatorna hálózat építésére 1998.-ban elnyert támogatást 2003.-ban  fel kell használni.
A szennyvízcsatornázási programunk folytatására újabb területek (Kaposszentjakabi városrész és egyéb, korábban elmaradt utcák, utcarészek) szennyvízcsatornázására 2004.-ben új céltámogatási pályázat benyújtására és kedvezõ elbírálását követõen kerülhet sor. 
A megvalósíthatósági tanulmányt az engedélyezési terveket és a vízjogi létesítési engedélyt megrendeltük, 2003.06.30.-i szállítási határidõvel.
A program elõzetesen becsült költsége 260.000 e Ft, az elnyerhetõ céltámogatás a nettó beruházási összeg 40 %-a, valamint az ÁFA is visszaigényelhetõ, így a saját forrás igény: 124.800 eFt, amely egyéb pályázati források elnyerésével (KAC VICE) tovább csökkenthetõ.
A programban 9.100 fm csatorna épülne mely, 820 db ingatlan ellátását biztosítja.
Az elõzõ mûszaki és költségadatok a konkrét tervek elkészültével változhatnak.
A Töröcskei városrész szennyvízelvezetése több Kaposvár környéki településsel közösen történne.
2002-ben közös címzett támogatási igénybejelentés történt, 49.151. e Ft-os saját forrás biztosítására való kötelezettségvállalással.
Az igénybejelentésünket kedvezõtlenül bírálták el, így a többi teleülés szándéka esetén 2003-ban újabb pályázatot lehet benyújtanunk.

A szennyvíztisztító telepünk kapacitása a város és a városkörnyéki települések kapacitás igényét is kielégíti.

Az egészségügy területén a törvény változásával megszûnt a fogászati kezelõegységek támogatása. 
A továbbiakban:
- hagyományos röntgen-diagnosztika,
- kórházi központi klinikai laboratóriumok,
- anaesthesiológiai és intenzív terápia,
- sterilizálás és fertõtlenítés
szakterületeken lehet gép-mûszer beszerzések támogatására pályázni.

A  hulladékgazdálkodásnál az 1999. évben átadott új hulladéklelakó teleppel sikerült hosz-
szútávra megoldani a város hulladékelhelyezési problémáit.

Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálataira pályázatot benyújtani városunkban  nem indokolt. Ennek egyik oka, hogy Kaposváron nincs országosan nyilvántartott pincerendszer, másrészt a Nyugativánfa utcai partfal akkut problémáit 1999. évben vis maior támogatásból megoldottuk.

Fentiek alapján 2004. évre céltámogatási pályázat  csak a szennyvízcsatorna hálózat bõvítésére nyújtható be. A céltámogatási igénybejelentésre vonatkozó konkrét javaslatot az elõkészítését követõen terjesztjük a közgyûlés elé.

Kaposvár,2003.január 09.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. évre címzett támogatási igényt nyújt be:

a.) Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium áttelepítésére a megvaló-

síthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer FT-ban

Összesen          2004            2005

Teljes bekerülési költség                             2.011.900      603.570    1.408.330

Támogatási igény                                        1.991.900     597.570     1.394.330

Saját forrás                                                      20.000         6.000          14.000

ebbõl saját bevétel (tárgyi eszköz

értékesítés)                                             20.000         6.000          14.000

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti üteme-

zésben a Közgyûlés 2004.és 2005 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

b.) Gyergyai Albert Kollégium és Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola rekonstrukciója  a

megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer FT-ban

Összesen          2004            2005

Teljes bekerülési költség                                972.400      188.430       783.970

Támogatási igény                                           940.400       182230       758.170

Saját forrás                                                       32.000         6.200         25.800

ebbõl saját bevétel (tárgyi eszköz

értékesítés)                                              32.000         6.200         25.800

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti üteme-

zésben a Közgyûlés 2004.és 2005 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

c.) Rippl Rónai József Közlekedési Szakképzõ Iskola és Kollégium rekonstrukciója a

megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer FT-ban

Összesen          2004            2005

Teljes bekerülési költség                              1.032.130     193.087       839.043

Támogatási igény                                            996.130     186.387       809.743

Saját forrás                                                       36.000         6.700         29.300

ebbõl saját bevétel (tárgyi eszköz

értékesítés)                                              36.000         6.700         29.300

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti üteme-

zésben a Közgyûlés 2004.és 2005 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

d.) Csiky Gergely Színház külsõ vakolat, csatorna, tetõ, valamint belsõ technológia re-

konstrukciója a megvalósíthatósági tanulmány "B" változata szerint:

ezer FT-ban

Összesen            2004           2005

Teljes bekerülési költség                               2.589.840      508.640   2.081.200

Támogatási igény                                          2.551.840      501.140   2.050.700

Saját forrás                                                        38.000          7.500        30.500

ebbõl saját bevétel (tárgyi eszköz

értékesítés)                                               38.000          7.500        30.500

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti üteme-

zésben a Közgyûlés 2004.és 2005 évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelõs:              Szita Károly polgármester

Közremûködik:  Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre mb.mûszaki igazgató

Határidõ:            értelem szerint

2./ A Közgyûlés igazolja, hogy a címzett támogatással megvalósuló beruházások az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonában lévõ teher-, per- és igénymentes ingatlanokon valósul

meg.

A Közgyûlés nyilatkozik, hogy az igénybejelentést megelõzõ 10 évben az igénybejelenté-

sekben megjelölt ugyanazon feladat kötelezõ ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette

el.

A Közgyûlés igazolja, hogy az 1. pont alatt címzett támogatással megvalósuló beruházá-

sok a város 24/1994.(VI.15) számú önkormányzati rendelettel elfogadott településrende-

zési tervével összhangban vannak.

Felelõs:                Szita Károly polgármester

Határidõ:             értelem szerint

3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése 2004. évre céltámogatási igénybejelentést 
     nyújt be: szennyvízcsatornázási programunk folytatására.

A Töröcskei városrész szennyvízelvezetésére  Kaposvár környéki településekkel közö-

sen 2004.-évre címzett támogatást nyújt be.
     Az igénybejelentések konkrét adatainak megfogalmazására a Közgyûlés szeptemberi ü-

lésén -külön elõterjesztés – alapján kerül sor.

Felelõs:              Szita Károly polgármester

Közremûködik:  Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre mb.mûszaki igazgat
     Határidõ:            2003. augusztus