# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programja határidejének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. február 22-én fogadta el a távhőszolgáltatási rendszer rekonstrukciójának programját. A jóváhagyott program meghatározta a rekonstrukció ütemeit, műszaki tartalmát és a megvalósítás finanszírozási tervét.

Az Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. által elkészíttetett tanulmányterv az elvégzendő feladatokat 3 szakaszra bontotta, és a megvalósítást 7 éves időtartamra ütemezte.

A társaság 2003. év végéig befejezi a 2004. év végéig tervezett feladatokat. 2001-től ez év végéig a programra 423 millió Ft-ot fordít. A ráfordításból 132 millió Ft hitelfelvétel (energia takarékossági és „német szénsegély” hitel), 52 millió Ft Széchenyi tervből elnyert támogatás. A hiteleket a társaság saját forrásaiból törleszti (melléklet 1., 2. pont).

A 2002. évi távfűtési díjmegállapítás során a 2001-2002. évben elkészült beruházások figyelembe vételével áttekintettük a fejlesztési program pénzügyi feltételeit.

Megállapítottuk, hogy a fejlesztési program 2003. évi üteméhez szükséges fejlesztési források rendelkezésre állnak, azonban a 2004-2005. években forráshiány mutatkozik.

A Közgyűlés 325/2002. (XI.28.) sz. határozatában felkérte az Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. igazgatóját, hogy vizsgálja meg a fejlesztési program gyorsításának és pénzügyi átütemezésének lehetőségét, továbbá azt, hogy milyen módon biztosíthatók a fejlesztési program megvalósításának forrásai.

Az Rt. vezetése a Közgyűlési felkérésnek eleget téve felülvizsgálta a 2001-ben elfogadott fejlesztési programot.

A mellékelt jelentés alapján megállapítható, hogy a rekonstrukció visszalévő feladatai 2004. évben 135 millió Ft, 2005. évben további kb. 160 millió Ft, összesen kb. 295-310 millió Ft fejlesztési forrást igényelnek. A társaság 270-280 millió Ft-ot saját forrásból (amortizáció, üzletrész értékesítés, eredmény) kíván biztosítani. A hiányzó 25-30 millió Ft-ot pályázati forrásból, illetve hitelből tervezi finanszírozni.

A fejlesztés tervezett gyorsításának feltétele, hogy az Eon Rt-vel megkötött szerződés alapján telepítésre kerülő gázmotorok a terv szerint 2004. III. negyedévétől üzemeljenek és a gazdasági környezetben ne következzenek be jelentős, a társaságot hátrányosan érintő változások.

A társaság benyújtott tájékoztatása alapján a fejlesztés gyorsítási lehetőségét reálisnak, pénzügyileg megalapozottnak tartom. Kérem a Közgyűlést, hogy a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programjának gyorsításáról szóló előterjesztést fogadja el.

Kaposvár, 2003. november 6.

Szita Károly

polgármester

#### Határozati javaslat

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a távhőszolgáltatás rekonstrukciós programja határidejének módosításáról szóló előterjesztést.

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Rt. módosított távhőszolgáltatás rekonstrukciós programját 2005. évi befejezési határidővel elfogadja.

Felelős:		Szita Károly polgármester

Közreműködik: 	Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre mb. műszaki igazgató

Komáromi Attila ügyvezető igazgató

Határidő:		2005. október 15.

- sz. melléklet

##### Rekonstrukció ütemei és műszaki tartalmuk

A rekonstrukció tanulmányterve 3 szakaszba csoportosítja az elvégzendő feladatokat. Ezek megvalósítása 7 évben tervezett, az alábbi ütemtartalmakkal:

- Honvéd u. (Krénusz) kazánház kiváltása

- I/a. ütem: Béka-Füredi (BF) fűtőmű és a „G” terület (Kereszt u.)

hőközpont közti távvezeték építése					80,0 M Ft

- I/b. ütem: Honvéd u. kazánházban, hőközpont kialakítása			36,5 M Ft

- I/c. ütem: „G” hőközponttól távvezeték építés a Honvéd kazánházig		72,5 M Ft

- I/d. ütem: BF fűtőmű 3 db kazán forróvíz üzemmódra történő átállítása	16,0 M Ft

- Nemzetőrsori kazánház kiváltása

- II/a. ütem: BF-ben korszerűsítés						34,0 M Ft

- II/b. ütem: BF-ben automatizálás, üzemviteli módosítások			35,0 M Ft

- II/c. ütem: Nemzetőrsori kazánház kiváltása hőközpont építés a Honvéd 
     	  kazánházba								27,0 M Ft

- II/d. ütem: Honvéd kazánház és a Nemzetőrsori kazánház közti 
   		  távvezeték építés							54,5 M Ft

- II/e. ütem: 10 emeletes épületek hőközpont átépítése (BF-ben)		20,0 M Ft

- Sávházi kazánház kiváltása

- III/a. ütem: BF-ben kapacitásbővítés, 10 MW-os kazántelepítés	          100,0 M Ft

- III/b. ütem: BF fűtőmű korszerűsítés, automatizálás				70,0 M Ft

- III/c. ütem: Sávházi kazánházban hőközpont kiépítése			39,0 M Ft

- III/d. ütem: Honvéd terület és a sávházi kazánház közti távvezeték kiép.	84,0 M Ft

Rekonstrukció összesen:							         668,5 M Ft.

- sz. melléklet

A 2001-2007. évi rekosntrukció

finanszírozási terve

| Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adózott eredmény | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 28,0 | 33,0 | 39,0 | 40,0 |
| Értékcsökkenési leírás | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 76,0 | 72,0 | 76,0 | 76,0 |
| Egyéb forrás | 68,4 | 11,4 | 9,2 | 7,2 | 6,7 |  |  |
| Hitel | 82,0 |  | 60,,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| Összes forrás | 228,4 | 96,4 | 150,2 | 111,2 | 161,7 | 115,0 | 167,0 |
| Rekonstrukció: - saját erő - hitel | 107,0 82,0 | 50,0 | 56,5 60,0 | 55,0 | 50,0 50,0 | 35,0 | 73,0 50,0 |
| Egyéb beruházás | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 20,0 |
| Egyéb felhasználás (hitel és szállítói tartozás törlesztése) | 29,3 | 21,2 | 21,2 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 22,0 |
| Összes felhasználás | 228,3 | 91,2 | 157,7 | 103,4 | 153,4 | 93,4 | 165,0 |
| Tartalék (többlet forrás) | 0,1 | 5,2 | -7,5 | 7,8 | 8,3 | 21,6 | 2,0 |