##### KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

##### POLGÁRMESTERE

##### változat

##### ELŐTERJESZTÉS

# A 2005. évi címzett támogatási pályázatok

előkészítéséről

A Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi cél- és 2005. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről és a fel nem használt céltámogatások lemondásáról a 27/2004. (II.19.) önkormányzati határozatában döntött.

A Kaposvár város vízminőségjavító programja III. ütem, ammóniamentesítés programjával kapcsolatban a döntés-előkészítő előterjesztésben jeleztük, hogy a beruházás költségei még pontosan nem ismertek, mert a megvalósíthatósági tanulmány készítése még folyamatban van.

A megvalósíthatósági tanulmány időközben elkészült. A tervező által kidolgozott három változatból a Területi Vízgazdálkodási Tanács kiválasztotta a legkedvezőbb megoldást.

Az általunk korábban 726.863.- eFt-ra becsült beruházás – megvalósíthatósági tanulmány szerinti - várható költsége 951.342.- eFt. Az eltérést a fajlagos költségek korábbi alkalmazása, és a betervezett korszerűbb technológia tényleges költségei okozzák.

A fentiek miatt a címzett támogatási igénybejelentésünkhöz szükséges a 24/2004. (II.19.) önkormányzati határozat módosítása a határozati javaslat szerinti tartalommal.

A címzett támogatási pályázat benyújtása során a saját forrás rendelkezésre állását a jóváhagyott költségvetés becsatolásával kell igazolni, ezért a 2004. évi költségvetési rendelet „Több éves kötelezettségvállalások” mellékletének a tényleges költségek alapján történő  módosítását javaslom.

Kaposvár, 2004. április 14.

Szita Károly

polgármester

##### HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. évi cél- és 2005. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásáról szóló 27/2004. (II.19.) önkormányzati határozata 1/D. pontját a következők szerint módosítja:

1./ D./ Kaposvár város vízminőség javító programja III. ütem, ammóniamentesítés megvalósítására:

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2005. | 2006. |
| A beruházás bruttó összköltsége | 951.342 | 475.671 | 475.671 |
| Visszaigényelhető ÁFA | - | - | - |
| Igényelt címzett támogatás (90 %) | 856.208 | 428.104 | 428.104 |
| Szükséges saját forrás (10 %) | 95.134 | 47.567 | 47.567 |
| Saját forrásból saját bevétel | 95.134 | 47.567 | 47.567 |
| Saját bevétel tárgyi eszköz értékesítésből | 47.568 | 23.784 | 23.784 |
| Saját bevétel önkormányzati vagyon koncesszióba adásából | 47.566 | 23.783 | 23.783 |

A beruházás megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés a 2005. és 2006. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős:		Szita Károly polgármester

Közreműködik:	Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre mb. műszaki igazgató

Határidő:		értelem szerint.