KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉTŐL

1. változat

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak előkészítéséről és

megvalósításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával hatályon kívül helyezte az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról szóló 21/1998. (IX.18.) önkormányzati rendeletet.

A Közgyűlés áprilisi ülésén jóváhagyta és 2004. május 1-vel hatályba lépett az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseit szabályozó „Beszerzési Szabályzat”.

A Közgyűlés felkért, hogy az önkormányzat és intézményei beruházásainak előkészítéséről szóló szabályozást terjesszem a júniusi ülés elé.

A Közgyűlési határozat értelmében elkészítettük a  Beruházási Szabályzatot és kérjük ennek elfogadását.

Kaposvár, 2004. május 12.

Dr. Kéki Zoltán

címzetes főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak előkészítéséről és megvalósításáról szóló Beruházási Szabályzatot.

Felelős:		Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Közreműködik:	Bajzik Imre műszaki igazgató

Molnár György gazdasági igazgató

Határidő:		2004. június 4.

BERUHÁZÁSI SZABÁLYZAT

az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak előkészítéséről és megvalósításáról

I.

Szabályzat célja, hatálya

- A Szabályzat célja, az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak egységes szemléletű gazdaságos és gyors megvalósítása.

- A Szabályzat hatálya az önkormányzat és intézményei építési beruházásaira terjed ki.

II.

Általános szabályok

- Építési beruházás fogalma alá külön jogszabályban meghatározott beruházások tartoznak.

- Az önkormányzati beruházások beruházója a Polgármesteri Hivatal, de a beruházói feladatok ellátásával a Közgyűlés az üzemeltető intézményt is megbízhatja.

- Az önkormányzati építési beruházások lebonyolítását, műszaki ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága végzi. Lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok ellátására a Beruházó - a feladat ellátására jogosultsággal rendelkező – magánszemélyt, vagy vállalkozást is megbízhat.

III.

# A beruházások előkészítése

- A beruházási tevékenység céljait a Közgyűlés az éves költségvetési rendeletben, vagy hosszabb távú fejlesztési koncepcióban határozza meg.

- A beruházások előkészítése során a beruházás céljáról, helyéről finanszírozásáról és működési feltételeiről kell dönteni. A jelentősebb beruházások előkészítése beruházási program (célprogram) összeállításával és jóváhagyásával kezdődik.

IV.

Beruházási célprogram

- Minden nettó 100 millió forint összegű beruházási értéket meghaladó építési beruházás esetén beruházási célprogramot kell készíteni a költségek prognosztizálására a vonatkozó hatósági előírások, irányelvek figyelembevételével.

A beruházási célprogram tartalmi követelményeit e Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

- A beruházási célprogramot az önkormányzati és intézményi beruházásoknál a Polgármesteri Hivatal állítja össze, az érintett, - üzemeltetést végző intézmény bevonásával.

- A beruházási célprogramot az illetékes bizottságok véleményezését követően a Közgyűlés hagyja jóvá.

V.

Beruházási program

- Minden nettó 200 millió forint összegű beruházási értéket meghaladó építési beruházás esetén beruházási programot kell készíteni. A beruházási program tartalmi követelményeit e Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

- A beruházási programot az önkormányzati és intézményi beruházásoknál a Polgármesteri Hivatal állítja össze az érintett, - üzemeltetést végző intézmény bevonásával.

- A beruházási programot az illetékes bizottságok véleményezését követően a Közgyűlés hagyja jóvá.

VI.

A beruházások megvalósítása

1.) A beruházás megvalósítása a beruházási program, (célprogram) jóváhagyásával, az értékhatárt el nem érő építési beruházásoknál a Közgyűlés költségvetési forrást biztosító döntésével – intézményi beruházás esetén a pénzügyi forrás rendelkezésére állásával - indul, és az üzembehelyezésig terjed.

2.) Beruházó köteles:

- a szükséges műszaki tervek elkészítéséről gondoskodni;

- a tervezési, kivitelezési munkákra ajánlatot kérni;

- a beérkezett ajánlatokat felülvizsgálni;

- a szükséges hatósági engedélyeket megszerezni;

- a beruházás határidőre és költségkereten belüli megvalósításáról gondoskodni;

- a szükséges lebonyolítói feladatokat, műszaki ellenőrzést, átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárásokat, valamint az egy éves garanciális és szavatossági felülvizsgálatot, valamint a beruházás aktiválását elvégezni. A KSH részére adatszolgáltatást nyújtani;

- a beruházás utólagos értékelésének elvégzéséről, műszaki beméretéséről gondoskodni;

- a garanciális utóellenőrzést elvégzi és a felmerülő hibák kijavításáról gondoskodni.

3.) Beruházó köteles a Közgyűlést tájékoztatni és jóváhagyását kérni, ha:

- a beruházási cél módosul;

- az üzembe helyezés a tervezett időpontot 3 hónappal meghaladja;

- a beruházás a költségvetésben jóváhagyott keretösszeget meghaladja.

4.) A beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében a beruházó kötbért köteles érvényesíteni úgy, hogy az a kivitelezői (vég)számlából levonható legyen.

Ennek mértéke minimum:

2 millió Ft bruttó értékhatárig   		napi 	  2.000,- Ft

2-5 millió Ft bruttó értékhatárig       	napi 	  4.000,- Ft

5-10 millió Ft bruttó értékhatárig		napi 	  8.000,- Ft

10-50 millió Ft bruttó értékhatárig	napi 	12.000,- Ft

50 millió Ft bruttó érték felett		napi 	20.000,- Ft

5.) A számlák utalványozási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

VII.

E Szabályzat 2004. június 4. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2004. június 3.

Szita Károly 						Dr. Kéki Zoltán			polgármester 						címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

a Beruházási Szabályzathoz

BERUHÁZÁSI CÉLPROGRAM

- A beruházó megnevezése és címe:

- Az üzemeltető megnevezése és címe:

- A beruházás megnevezése:

- A beruházással elérni kívánt cél, a kapacitást jellemző naturális adatok:
(pl. tanteremszám, konyhai adagszám, tornatermi alapterület, lakásszám, lakásnagyság, fm, m2, átmérő, stb.)

- Jellemző műszaki adatok: 
(pl. beépített alapterület, szintszám, tetőmegoldás, energiaellátás módja, közműcsatlakozási lehetőségek, stb.)

- A beruházás maximálisan várható költségelőirányzata: 
(területmegszerzési, tervezési, építési, gép, berendezés, forgóeszköz, lebonyolítási, ÁFA, stb. költsége)

- A beruházás megvalósításának időbeli ütemezése:
(tervezés, kivitelezés, üzembehelyezés, fedezet-szükséglet)

- Beruházási program készíttetésére vonatkozó döntés

- Versenyeztetésre vonatkozó döntés:

9.1. A beruházási program készíttetésénél:
	 ( az eljárás alapelve:
		- nyílt eljárás,
		- meghívásos eljárás,
		- tárgyalásos eljárás
	( megalapozó terv fajta:
		- tervpályázat,
		- tanulmányterv pályázat,
		- engedélyterv

9.2. Kiviteli terv készíttetésénél:
	( az eljárás alapelve:
		- nyílt eljárás, versenytárgyalás
		- meghívásos eljárás
		- tárgyalásos eljárás

9.3. Kivitelezésnél:
	- nyílt eljárás
	- meghívásos eljárás
	- tárgyalásos eljárás

- A beruházás fedezete

| Forrás megnevezése | éves ütem |
| --- | --- |
|  | 20….. | 20….. | 20…… | Összesen |
| - Saját forrás |  |  |  |  |
| - Pályázati forrás |  |  |  |  |
| - Egyéb forrás (részletezve) |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  |  |  |

- Az üzemeltetés lényegesebb adatai:
  (létszám, költség, stb.)

- Jóváhagyási záradék.

Kelt.:............................................

.......................................................................

aláírás

2. sz. melléklet

a Beruházási Szabályzathoz

BERUHÁZÁSI PROGRAM

- A beruházó megnevezése és címe:

- Üzemeltető megnevezése és címe:

- A beruházási program készítőjének megnevezése és címe:

- A beruházás alapadatai:
Megnevezés:
Helye:
Kapacitást jellemző naturális adatok:

Jellemző műszaki adatok:

A költségelőirányzat fő adatai: (anyagi, műszaki összetétel)

A megvalósítás időbeli ütemezése:

- Kapcsolódó beruházások és azok szükségességének indokolása

- A beruházás fedezete:
- Saját forrás:
- Egyéb forrás (részletezve):
- Összesen:

- Az üzemeltetés lényegesebb adatai:
(létszám, költség, stb.)

- Mellékletek:
- a beruházás műszaki leírása,
- rajzi mellékletek (a beruházás jellegétől függően)
- programszintű költségvetés, főösszesítők folyó- és prognosztizált árakon,
- előzetes hatósági egyeztetések dokumentumai

- Jóváhagyási záradék:

Kelt.:............................................

.......................................................................

aláírás

3. sz. melléklet a

a Beruházási Szabályzathoz

Beruházási számlák ellenőrzési

és utalványozási rendje

- Csak hivatalosan kiállított és a szükséges kellékkel felszerelt számlát lehet a kibocsátótól átvenni.

- A számlát a beruházás műszaki ellenőre köteles a kiviteli szerződésnek megfelelően tartalmilag és számszakilag ellenőrizni és az ellenőrzés tényét a számlára rávezetni.

- A számla ellenőrzése után a műszaki igazgatóság kiállítja a belső utalványozási jegyet. Utalványozásra jogosult a műszaki igazgató és a helyettese.

- Utalványozás után a számlát ellenjegyzésre és átutalásra át kell adni a gazdasági igazgatóságnak.

- A Gazdasági Igazgatóság intézkedik az átutalásról.

- A Gazdasági Igazgatóság  a beruházások pénzügyi teljesítéséről folyamatos nyilvántartást vezet.

# Footnotes

A 2003. évi CXXIX. Tv. 25. § (1) bekezdése.