Kaposvár Megyei Jogú Város

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Benedek Elek Általános Iskolához multifunkcionális terem építéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésében döntött a Benedek Elek Általános Iskolához multifunkcionális tornaterem építéséről. A Közgyűlés a beruházás teljes bekerülési összegét 2004-2005. években 75.000 e Ft-ban fogadta el. Ehhez 42.750 e Ft saját erőt és 32.250 e Ft CÉDE támogatás megpályázását hagyta jóvá. A saját erőben 10.000 e Ft külső forrást (magánszemély felajánlását) vett számításba.

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a benyújtott CÉDE pályázatunkat elbírálta és 123/17/2004.(IX.29.) számú határozatával döntött a beruházás 30.000 e Ft-os támogatásáról az alábbi ütemezésben

2004. év                   13.152 e Ft

2005. év                   11.248 e Ft

2006. év                     5.600 e Ft

Előzőek alapján 2004. évben a beruházáshoz a költségvetésben 6.750 e Ft-os saját erő és 13.152 e Ft CÉDE támogatás összesen 19.902 e Ft, 2005. évben a 36.000 e Ft saját erő és 11.248 e Ft CÉDE támogatás, összesen 47.248 e Ft áll rendelkezésre. A mindösszesen 67.150 e Ft összeg a 2006. évre elnyert CÉDE támogatás 2005. évi önkormányzati megelőlegezésével 72.750 e Ft-ra nő.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy megkerestem a korábban 10.000 e Ft összegű támogatást ígérő magányszemélyt, de levelemre eddig nem jelzett vissza.

A  több funkcióra is alkalmas 603 m2 alapterületű csarnokot és a jelenlegi épülettel összekötő nyaktagban elhelyezésre kerülő 104 m2 alapterületű kiegészítő helyiségeket tartalmazó beruházás kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlattevő 90.890 e Ft-os ajánlatot adott. A tervek elkészítésére az önkormányzat 1.263 e Ft-ot fordított.

Az üzemeltetéshez szükséges közművek, környezet, út, parkoló kialakítása és az első beszerzés engedélyezés várhatóan további 11.400 e Ft-ot igényel. A beruházás teljes bekerülése összesen 103.553 e Ft.

A beruházás 2005. évi befejezéséhez így további 30.803 e Ft biztosítása, valamint a 2006. évre ütemezett 5.600 e Ft CÉDE támogatás megelőlegezése szükséges.

A Kaposfüredi Településrész ellátása szempontjából fontos létesítmény megvalósítása, a közbeszerzési pályázat elbírálásához a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében javasolom a Közgyűlésnek, hogy a beruházási célra 2005. évre elfogadott 36.000 e Ft saját forrást 36.403 e Ft-tal emelje meg.

Kaposvár, 2004. október 13.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Benedek Elek Általános Iskolához multifunkcionális terem építéséről szóló előterjesztést  és úgy döntött, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy 2005. évi költségvetésében a multifunkcionális terem építéséhez 72.403 e Ft saját erőt biztosít.

Felelős:             Szita Károly polgármester

Közreműködik: Molnár György igazgató

Határidő:          2004. december 31.