KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTÕL

2.változat

ELÕTERJESZTÉS

a 2005. évi cél- és 2006. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásáról

I.  A  2006. évi címzett támogatási igények benyújtásáról

A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény lehetőséget ad arra, hogy "az önkormányzatok címzett támogatást   igényelhetnek a céltámogatási körben   nem támogatható vízgazdálkodási, regionális hulladékégető létesítésére vonatkozó, egészségügyi fekvő- és járó beteg szakellátási célú, szociális, közoktatási és kulturális  önkormányzati térségi, vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott megyei szakmai  fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 250 Millió Ft feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások megvalósítására."

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. Törvény 89 § (1) bekezdése módosította a címzett és céltámogatásokról szóló törvényt. A címzett támogatások esetében eddig nem volt kötelezően meghatározva az önerő vállalásának mértéke, azt a pályázó saját maga a teherviselő képességének ismeretében határozta meg.

A törvény módosítás Kaposvár esetében legalább 15%-os önerő vállalását írja elő.

A cél- és címzett támogatások törvényi szabályozásának végrehajtási utasításáról szóló Kormányrendelet még nem jelent meg, így nincs arra vonatkozó információnk, hogy előnyt jelent-e a 15 %-nál magasabb önerő vállalása a pályázatok elbírálása során.

A Közgyűlés a 2005. évi költségvetési koncepció elfogadása során úgy határozott, hogy „a címzett támogatások sorrendiségének megállapításánál az első helyre sorolt beruházás önerejét magasabb összegben határozza meg a Közgyűlés” (364/2004. (XII.9.) önkormányzati határozat).

Az önkormányzati határozat alapján a címzett támogatási pályázatok benyújtásánál az első helyre sorolt cél esetében 20 % önrész vállalását javasoljuk.

A törvényi szabályozás változása miatt jelentősen nőtt az Önkormányzat által biztosítandó önrész mértéke, ennek ellenére - az elmúlt évekhez hasonlóan – 2005.évben is négy címzett támogatási pályázat benyújtására teszek javaslatot az alábbi rangsorral, változatlan műszaki tartalommal:

- Kaposvár város vízminőség javító programja III. ütem, ammóniamentesítésre,

- az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium rekonstrukciójára,

- a Csiky Gergely Színház épületének felújítása és belső technológiai rekonstrukciójára, és Izzó utcai raktárépület felújítása és bővítésére, valamint a

- Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium rekonstrukciójára.

A Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium épületében Térségi Integrált Szakképző Központot kívánunk létrehozni, 2004.-ben éltünk az erre vonatkozó pályázati lehetőséggel.

Természetesen ha a pályázatunkat kedvezően bírálják el, úgy az erre vonatkozó címzett támogatási igényünket visszavonjuk.

A törvényi szabályozás értelmében a címzett támogatási pályázatokat két fordulóban kell benyújtani: minden év április 25-ig a beruházási koncepciót és ennek részeként a megvalósíthatósági tanulmányt legalább két változatban kidolgozva, december 15 -ig pedig a Kormány által támogatott beruházásra az igénybejelentést.

Az elmúlt évben beadott, de nem nyert pályázatok beruházási koncepcióval rendelkeznek, azok korszerűségi felülvizsgálata folyamatban van.

Az átdolgozott pályázatokban a beruházási költségek és források a 6%-os infláció figyelembevételének megfelelően az alábbiak szerint alakulnak:

1. Kaposvár város vízminőség javító programja III. ütem, ammóniamentesítés

Kaposvár város vízminőség javító programja I. ütemeként megépültek a vas-mangántalanító berendezések. II. ütemben kiváltásra került az NA 600-as fővezeték és megtörtént az ivóvízhálózat mechanikai tisztítása. Az európai uniós előírásokhoz igazodva 2009. december 25-től az ivóvíz ammóniatartalmának megengedett határértéke 2,0 mg/l-ről 0,5 mg/l-re csökken. Ennek érdekében a III. ütemben az ammóniamentesítést kell megoldani a vízmű telepeinken.

A hat vízmű telepünkön összesen 21.300 m3/nap kapacitású vízkezelő berendezést kell megépíteni. A ammóniamentesítés és az arzénmentesítés megoldása az ország nagy részén probléma. A beruházások támogatására az igények tömegével fognak jelentkezni.

Annak érdekében, hogy az EU előírásoknak megfelelő egészséges ivóvizet az országban az elsők közt biztosíthassuk javaslom, hogy 2006-ra nyújtsuk be az erre vonatkozó címzett támogatási igénybejelentésünket.

Önkormányzatunk és a Kaposvári Vízművek Kft. megbízásából a budapesti HIDROKOMPLEX Kft. 2004-ben elkészítette a két változatú elvi vízjogi engedélyezési terveket és megvalósíthatósági tanulmányt. A Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács értékelte a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányt és a benyújtott kémiai és biológiai módszer közül egyhangú szavazással a biológiai módszer megvalósítását javasolta.

2004-ben benyújtottuk a 2005. évre vonatkozó címzett támogatási koncepciónkat a Belügyminiszter asszony és szakértője a Bálint Analitika javaslatára a kémiai módszerre is.

A beruházási koncepciónk tehát mindkét eljárást tartalmazta, meghagyva a Kormánynak a döntési lehetőséget. A beruházási koncepciónkat a Kormány azonban 2004-ben ennek ellenére nem támogatta, ezért javaslom a pályázatunk újbóli benyújtását.

A beruházást két év alatt, 2006-ban és 2007-ben javaslom megvalósítani, 50-50 %-os ütemezéssel, 20 %-os saját forrás biztosításával.

„A” változat: BIOLÓGIAI AMMÓNIAMENTESÍTÉS

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| A beruházás bruttó összköltsége | 951.342 | 475.671 | 475.671 |
| Igényelt címzett támogatás (80 %) | 761.074 | 380.537 | 380.537 |
| Szükséges saját forrás (20%) | 190.268 | 95.134 | 95.134 |
| Saját forrásból saját bevétel | 190.268 | 95.134 | 95.134 |

„B” változat: TÖRÉSPONTI KLÓROZÁSOS AMMÓNIAMENTESÍTÉS

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| A beruházás bruttó összköltsége | 765.928 | 382.964 | 382.964 |
| Igényelt címzett támogatás (80 %) | 612.742 | 306.371 | 306.371 |
| Szükséges saját forrás (20 %) | 153.186 | 76.593 | 76.593 |
| Saját forrásból saját bevétel | 153.186 | 76.593 | 76.593 |

2. Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium  rekonstrukciója:

ezer Ft-ban

|  | „A” változat | „B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.236.800 | 1.293.840 |
| Támogatási igény | 1.051.280 | 1.099.764 |
| Saját forrás | 185.520 | 194.076 |

Az “A” és “B” változat az iskola és kollégium épületeiben elvégzendő felújítási feladatok tekintetében megegyezik. A megvalósíthatósági tanulmány “B” változatának műszaki tartalma annyiban tér el az “A” változatban foglaltaktól, hogy a felújítás során valamennyi vizes helyiségben vandálbiztos berendezések kerülnének felszerelésre. Ezen túl a “B” változat az intézmény “B” jelű épülete alatti részben fedett terek raktározási funkcióra való beépítésével számol.

A megvalósításra 2006 októbere és 2007. szeptembere közötti időszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | „A” változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2006-ban | 37.104 | 38.815 |
| 2007-ben | 148.416 | 155.261 |

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költség takarékosabb megoldást jelentő "A" változat elfogadását támogatjuk.

3. Csiky Gergely Színház épületének felújítása és a belső technológia rekonstrukciója, valamint a raktárépület felújítása és bővítése:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 3.294.374 | 3.087.195 |
| Támogatási igény | 2.800.218 | 2.624.116 |
| Saját forrás | 494.156 | 463.079 |

Az “A” és “B” alternatíva a színházi főépület vonatkozásában azonos feladatokat tartalmaz. Ezen túl a “A” alternatíva foglalja magába a színház raktározási gondjainak megoldását célzó Izzó utcai raktárház 750 m2- rel való bővítését.

A megvalósításra 2006. októbere és 2008. augusztusa közötti időszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2006-ben | 50.000 | 50.000 |
| 2007-ban | 222.078 | 206.539 |
| 2008-ban | 222.078 | 206.540 |

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a színház kellék- és jelmezraktározási

problémáit is megoldó "A" változat elfogadását támogatjuk.

4. Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium rekonstrukciója:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.312.916 | 1.473.718 |
| Támogatási igény | 1.115.979 | 1.252.660 |
| Saját forrás | 196.937 | 221.058 |

Az “A” és “B” alternatíva az iskola-kollégium és műhelyépületben elvégzendő felújítási  feladatok tekintetében azonos. Az iskola és műhely épület közötti betonozott belső udvar az „A” alternatíva szerint kiegyenlítő aszfaltburkolatot kapna, míg a „B” alternatíva egy részben fedett, hangulatos belső teret alakítana ki. Ugyancsak a „B” alternatíva tartalmazza      az alagsori régi kazánház sportcélú átalakítását, a  tanszervíz épületének felújítását, valamint egy külső lift építését.

A megvalósításra 2006. októbere és 2007. szeptembere közötti időszakban kerülhetne sor,

a saját forrás igény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2006-ban | 39.387 | 44.212 |
| 2007-ben | 157.550 | 176.846 |

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költség takarékosabb megoldást jelentő "A" változat elfogadását támogatjuk.

Új célként javasoljuk továbbá a Munkácsy Mihály Gimnázium teljes rekonstrukciójára vonatkozó címzett támogatás elnyerésére irányuló pályázat előkészítését.

2005. évben készüljön el a két alternatívát tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányterv, melynek birtokában 2007-2008 évre lehetőségünk lesz pályázat benyújtására.

A megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének költségére, a 2005 évi költségvetési rendeletben szereplő „Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok” nyújt fedezetet.

II. A 2005. évi céltámogatási igény benyújtásáról

Az 1992. évi LXXXIX. törvény 6. számú melléklete tartalmazza a 2005-2006. években támogatható célokat:

- A szennyvízelvezetés-tisztítás

— Szennyvíztisztító telep építése

- Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése;

- Szennyvízcsatorna-hálózat építése.

- Egészségügy - Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései.

A támogatott körből a törvény korábbi változásakor kikerült az önkormányzatok által működtetett fogászati rendelők gép-műszer beszerzésének támogatása. Korábban nyújtottunk be pályázatot fogászati kezelőegységek beszerzésére, erre jelenleg nincs lehetőségünk.

Fentiek miatt Önkormányzatunk szennyvízcsatorna hálózat építésére nyújthat be céltámogatási igényt.

A Kaposszentjakabi városrész és egyéb utcák csatornázásához 2004-ben nyertünk el 40 %-os céltámogatást. Ezen beruházások közbeszerzéses pályáztatása megtörtént, a vállalkozói szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkálatok 2005. tavaszán megkezdődnek és 2007. május 31-ig befejeződnek.

Kaposváron ezt követően már csak a Töröcskei városrész lesz csatornázatlan. A településrész adottságai miatt célszerűen három zselici településsel közösen csatornázható.

Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak és Kaposvár-Töröcskei városrész szennyvízcsatornázása

A Töröcskei városrész szennyvízelvezetése több Kaposvár környéki településsel közösen történne. A kaposvári szennyvíztisztító telep kapacitása a város és a városkörnyéki települések szennyvíztisztítási igényét is kielégíti, ezért a korábban meghatározott feltételekkel továbbra is fogadhatjuk az itt keletkező szennyvizeket.

A 2002. évben és 2003-ban benyújtott közös címzett támogatási igénybejelentésünket, valamint a 2004-ben benyújtott céltámogatási pályázatunkat kedvezőtlenül bírálták el.

Kaposvár Töröcskei városrészének szennyvízelvezetése a korábban elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint leggazdaságosabban Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak községekkel közösen valósítható meg. A külterületi szennyvízelvezető létesítmények költségei megoszlanak a négy település közt, és a közös beruházás miatt az igényelhető céltámogatás mértéke is 10 %-kal több.

A fentiek miatt javaslom a céltámogatási igény benyújtását, mert a töröcskei városrész szennyvízcsatornázására más módon ez évben nem tudunk pályázatot benyújtani.

Pályázatunk esetleges kedvezőtlen elbírálása esetén a jövő évben külön költség nélkül ismételten lehetőségünk lesz pályázni.

Javaslom, hogy Kaposvár gesztorságával kössünk megállapodást az érintett községekkel a közös szennyvízberuházás megvalósítására céltámogatás és egyéb lehetséges pályázati források igénybevételével. A beruházás keretében 10.797 fm szennyvízcsatorna megépítését tervezzük, (ebből Töröcskén 2.835 fm), összesen 629 db ingatlan, (ebből Töröcskén 175 db ingatlan) bekötését biztosítva.

A töröcskei ingatlantulajdonosok 81 %-a igényelte a csatornázást és vállalta a rákötést.

A beruházás becsült költsége a megvalósíthatósági tanulmány alapján:

— A beruházás bruttó összköltsége:		597.143.- eFt

— Ebből Kaposvár-Töröcskei városrésze:	144.204.- eFt.

Az ÁFA visszaigénylési lehetőség 2004. január 1-vel megszűnt.

Az igényelhető támogatás mértéke:

— Kaposvár vonatkozásában:	50 % (40 % + 10 % a közös beruházás miatt);

— A községek vonatkozásában:	70 % (50 % + 10 % a közös beruházás miatt + 10 % a

más önkormányzat tulajdonában lévő

szennyvíztisztítóra való csatlakozás miatt.)

A javasolt ütemezés Kaposvár által vállalt saját forrás tekintetében az alábbi:

— 2005-ben 30 %	21.631.- eFt saját forrással;

— 2006-ben 30 %	21.630.- eFt saját forrással;

— 2007-ban 40 %	28.841.- eFt saját forrással:

Összesen    100 %	72.102.- eFt saját forrással.

A lakosság által várhatóan befizetésre kerülő közmű érdekeltségi hozzájárulás mintegy 5.600.- eFt-ot fedez. A környéki önkormányzatoknak a kaposvári szennyvíztisztítóra történő csatlakozásért egyszeri hozzájárulást kell fizetniük.

A saját forrás szükségletet a várhatóan hamarosan kiírásra kerülő egyéb pályázati forrásokkal (KÖVICE) csökkenteni lehet. Ezekről a pályázatok közzétételét követően külön előterjesztést készítünk. A céltámogatási pályázatot 2005. április 1-ig kell benyújtani.

## III. Fel nem használt céltámogatás lemondása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szennyvízcsatorna hálózat építésére Toponár- Kaposfüred városrészekben nettó 539 629 e.Ft. tervezett beruházási költség figyelembe vételével 161 889 e.Ft. céltámogatást nyert el 1998 évben. A céltámogatás aránya 30 %.

A beruházás 2004 évben befejeződött. A szennyvízcsatornázást a közbeszerzési eljárások során kapott kivitelezői ajánlatok következtében a tervezettnél alacsonyabb összegből nettó 517 810 e.Ft-ból sikerült megvalósítani. A ténylegesen igénybe vett céltámogatás 155 343 e.Ft. A fel nem használt céltámogatás előirányzat 6 546 e.Ft. A saját erőben 15 273 e.Ft. megtakarítást értünk el.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992 évi LXXXIX törvény 13. §- a szerint a fel nem használt előirányzatról le kell mondani.

Kérem a Közgyűlést, hogy a fenti törvény alapján a fel nem használt 6 546 e.Ft. céltámogatásról mondjon le.

Kaposvár 2005. január 19.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi cél és címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatokat hozta:

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évre címzett támogatási igényt nyújt be:

a.) Kaposvár város vízminőség-javító programja III. ütem, ammóniamentesítés megvalósítására:

„A” változat: BIOLÓGIAI AMMÓNIAMENTESÍTÉS

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| A beruházás bruttó összköltsége | 951.342 | 475.671 | 475.671 |
| Igényelt címzett támogatás (80 %) | 761.074 | 380.537 | 380.537 |
| Szükséges saját forrás (20 %) | 190.268 | 95.134 | 95.134 |
| Saját forrásból saját bevétel | 190.268 | 95.134 | 95.134 |

„B” változat: TÖRÉSPONTI KLÓROZÁSOS AMMÓNIAMENTESÍTÉS

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| A beruházás bruttó összköltsége | 765.928 | 382.964 | 382.964 |
| Igényelt címzett támogatás (80 %) | 612.742 | 306.371 | 306.371 |
| Szükséges saját forrás (20 %) | 153.186 | 76.593 | 76.593 |
| Saját forrásból saját bevétel | 153.186 | 76.593 | 76.593 |

A beruházás megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés a 2006. és 2007. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

b.) Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium rekonstrukciója a megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.236.800 | 247.360 | 989.440 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.051.280 | 210.256 | 841.024 |
| Saját forrás (15 %) | 185.520 | 37.104 | 148.416 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 185.520 | 37.104 | 148.416 |

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés 2006. és 2007. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

c.) Csiky Gergely Színház épületének felújítására és belső technológiai rekonstrukciójára, valamint a raktárépület felújítására, bővítésére a megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2006. | 2007. | 2008. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 3.294.374 | 330.000 | 1.482.187 | 1.482.187 |
| Támogatási igény (85 %) | 2.800.218 | 280.000 | 1.260.109 | 1.260.109 |
| Saját forrás (15 %) | 494.156 | 50.000 | 222.078 | 222.078 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 494.156 | 50.000 | 222.078 | 222.078 |

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti üteme-

zésben a Közgyűlés 2006 - 2007. és 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

d.) Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium rekonstrukciója a

megvalósíthatósági tanulmány „A” változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2006. | 2007. |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.312.916 | 262.583 | 1.050.333 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.115.979 | 223.196 | 892.783 |
| Saját forrás (15 %) | 196.937 | 39.387 | 157.550 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 196.937 | 39.387 | 157.550 |

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés 2006. és 2007. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős:              Szita Károly polgármester

Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre műszaki igazgató

Határidõ:            értelem szerint

2./ A Közgyűlés igazolja, hogy a címzett támogatással megvalósuló beruházások az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanokon valósulnak meg.

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésekben megjelölt ugyanazon feladat kötelező ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

A Közgyűlés igazolja, hogy az 1. pont alatt címzett támogatással megvalósuló beruházások az 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illeszkedik a meglévő környezetbe, valamint a 368/2004. (XII.09.) számú önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervvel összhangban vannak.

Felelős:			Szita Károly polgármester

Határidő:			értelem szerint.

3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 2005. évben megvalósíthatósági tanulmánytervet készíttet a Munkácsy Mihály Gimnázium teljes rekonstrukciójára vonatkozóan, hogy 2007-2008. évre címzett támogatási pályázatot nyújthasson be.

Felelős: 			Szita ároly polgármester

Közreműködik:		Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre műszaki igazgató

Határidő:		értelem szerint.

4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak és Kaposvár-Töröcskei városrész szennyvízcsatornázása céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

I.A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége: 579.143 eFt, ebből a Töröcskei városrészé 144.204.- eFt.

I.2. A közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 
72.102.- eFt-ot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja.

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2005. | 2006. | 2007. |
| A beruházás bruttó össz ktg-e (100 %) | 144.204 | 43.262 | 43.260 | 57.682 |
| Visszaigényelhető ÁFA | - | - | - | - |
| Igényelt céltámogatás (50 %) | 72.102 | 21.631 | 21.630 | 28.841 |
| Szükséges saját forrás (50 %) | 72.102 | 21.631 | 21.630 | 28.841 |

I.3. A saját forrás összegéből: - Saját bevétel:	72.102.- ezer forint;

I.4. A közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint

biztosítja:

- Tárgyi eszközök értékesítéséből:		  	33.251.- ezer forint;

- önkormányzati vagyon koncesszióba
       	  adásából származó bevétel: 			  33.251.- ezer forint.

- Lakossági hozzájárulás:			    5.600.- ezer forint.

I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás összege:

40 eFt/bekötés

II. A településrendezési tervvel való összhang:

A Közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás az 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illeszkedik a meglévő környezetbe, valamint a 368/2004. (XII.09.) számú önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervvel összhangban van.

III. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanű

azon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

NYILATKOZAT a 9/1998. (I.23.) Korm. rendelet 4. számú rendelete alapján:

I. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább 80 %-a vállalta a hálózatra való bekötést.

A 80 %-os bekötési arányon túl a Közgyűlés igazolja, hogy kilométerenként az 50 rákötés biztosított.

II. A Közgyűlés igazolja, hogy az igénybejelentést megelőzően céltámogatás igénybevételével megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére vonatkozóan legalább 50 ingatlan rákötése megtörtént.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az előző beruházás közös megvalósítására Kaposvár gesztorságával a megállapodás az érintett községekkel megkösse.

Felelős: 		Szita Károly polgármester

Közreműködik:	dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Bajzik Imre mb. műszaki igazgató

Molnár György gazdasági igazgató

Határidő:	2005. április 1.

5). Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a toponári és kaposfüredi városrészek szennyvízcsatornázására jóváhagyott céltámogatás (jóváhagyó közlemény száma: 7/1998.ÖK I.m. 273. sor sz.; egyedi azonító 14-00557) fel nem használt 6.545.827 Ft. előirányzatáról lemond.

Felelős:		Szita Károly polgármester

Közreműködik:	Molnár György igazgató

Határidő:		2005. március 31.