KAPOSVÁR MEGYEI JÓGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

2. változat

ELŐTERJESZTÉS

pályázatok benyújtásáról

A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény,  valamint a 27/2005. (II.14.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére a megye számára biztosított: 247.537.600 Ft keretösszeg terhére.

A pályázat benyújtásának célja, az önkormányzat feladatkörébe tartozó, az éves költségvetésében tervezett célok megvalósításához külső források biztosítása. Céljellegű decentralizált támogatásra pályázat ágazati, illetőleg költségkorlátozás nélkül nyújtható be.

A Tanács az önkormányzati saját forrás mértékét 2005.-ben is 30%-ban határozta meg, melybe nem számíthatók be egyéb támogatási összegek. Támogatás megkezdett beruházáshoz nem adható.

Pályázati díjként a támogatási igény 1%-át, minimum 10.000,-Ft-ot, maximum 250.000,-Ft-ot kell  befizetni a Tanács elkülönített számlájára.

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2005. augusztus 31, azonban a 2005. április 29-ig benyújtott pályázatokról: 2005. május 31-ig dönt a Tanács. Az első ütemben benyújtott pályázatok között a rendelkezésre álló forrás 70%-át osztják szét.

Fentiek alapján négy céljellegű decentralizált pályázat benyújtását javasoljuk:

1./  Eötvös Loránd Műszaki Szakképző Iskola C1, C2, C3 épület tetőszigetelése, 
         csapadékvíz elvezető rendszer felújításával:

A Műszaki Középiskola és Kollégium 1973-ban épült, azóta jelentősebb rekonstrukciós
         munkát nem végeztettünk az intézményen. 2000. évtől folyamatosan a teljes
         rekonstrukció érdekében címzett támogatás elnyerésére pályázunk, mely a XXI. századi 
         követelményeknek megfelelővé tehetné az intézményt, eddig sikertelenül.
         Az évek során a tetőszigetelés és a csapadékvíz elvezető rendszer annyira tönkre ment, 
         elkorrodált, hogy 2004.-ben vis-mayor támogatás igénybe vételével kénytelenek voltunk 
         a tanműhely (C2-es épület) tetőszigetelésének egy részét : 480 m2 -t megcsináltatni.
         A tetők beázása következtében a belső falakon és a fénycső világító testekben folyik a
         víz, mivel a teljes emeleti részeken az áramellátást kiiktatni nem lehet, így az egész
        szint balesetveszélyes, fennállhat az áramütés veszélye.

A C1 Oktatási épület 1500 m2 és 160 m2 idomüveg felülvilágító, a C2 tanműhely 
        tetőszigeteléséből mintegy 1000 m2  és 390 m2 idomüveg felülvilágító felújítása van
        vissza, a C3 tornatermi rész tetőfelülete 1120 m2. Összes felújítandó tető : 4170 m2 
           előzetesen becsült költsége: 19.000 e Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye
        alapján a költségek pontosításra kerülnek.

Az igényelt támogatás: 70% azaz 13.300.000,-Ft.

A pályázat benyújtásának díja: 133.000,-Ft.

2./   Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület homlokzat felújítása:

2003-ban felújítási tervet készíttettünk a helyi védett épületről, 2004-ben CÉDE 
       támogatással felújítottuk az iskola tetőfedését.. Ebben az évben a homlokzat felújítását 
       szeretnénk hasonló módon megoldani.

A felújítandó felület: 1400 m2  a homlokzati nyílászárók javításával, mázolásával, 
       melynek becsült bekerülési költsége: 20.000 e Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárás 
       eredménye alapján a költségek pontosításra kerülnek.

70%-os támogatás igénylését javasoljuk, mely 14.000.000,-Ft.

A pályázat benyújtásának díja: 140.000,-Ft.

3./  Béke-Füredi lakótelep minta-lakótelepi rekonstrukció:

A terület panel lakóházainak építése 1975-ben kezdődött. A lakóházak között a  kiviteli 
      tervek alapján lakótelepi közkertek létesültek. Az elmúlt évtizedek alatt a berendezési 
      tárgyak állapota leromlott, az évelő növények elpusztultak, a cserjék elöregedtek, a kerti
      utak, terek burkolata tönkrement. A cél, olyan lakótelepi környezet létrehozása a 
      lakóépületek átépítése nélkül, mely az ott élők komfortérzetét jelentősen javítja, a közkert 
      használati funkcióinak optimális meghatározásával, a közterületen lévő művi és 
      biológiailag aktív elemek szükség szerinti átépítésével, építészeti, gépészeti és 
      kertművészeti funkciók és elemek magas szintű alkalmazásával.
      A felújítandó terület: mintegy 3200m2, a becsült költség: 28.300 e Ft. 70%-os támogatás
      igénylését javasoljuk, mely 19.810.000,-Ft.

A pályázat benyújtásának díja: 198.100,-Ft.

4./ Kaposszentjakabi városrész és egyéb utcák szennyvízcsatornázása:
     2004-ben céltámogatást nyertünk a beruházás megvalósításához. A beruházás keretében 
     9767 fm szennyvízcsatorna épül, 860 db ingatlan bekötését biztosítva. Az érintett ingatlan-
     tulajdonosok 78%-a igényelte a csatornázást, és vállalta a rákötést.
     A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, megtörtént a szerződéskötés a vállalkozóval.
     A projekt bekerülési költsége: 429.276.300,-Ft, melyből 171.710,- e Ft a céltámogatás
     összege. 30%-os támogatás igénylését javasoljuk, mely 128.783.000,- Ft.
     A pályázat benyújtásának díja: 250.000,-Ft.

A benyújtandó CÉDE pályázatok önereje (minimum 30%) a 2005 évi költségvetési rendeletben elfogadott Intézmény felújítási keretösszegben illetve a Felhalmozási feladatok között  rendelkezésre áll.

A pályázati díj megfizetésére a 2005 évi költségvetési rendeletben „Pályázatok előkészítésére” biztosított 20.000 e Ft keretösszeg nyújt fedezetet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés egyetértését a három pályázat benyújtásához.

Kaposvár, 2005. március 9.

Szita Károly

Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1./  Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a pályázatok benyújtásáról szóló
       előterjesztést és úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be céljellegű decentralizált
      támogatás elnyerésére a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

A pályázatokhoz szükséges saját erőt a 2005 évre jóváhagyott költségvetésben az
      Intézmény felújítási illetve a Felhalmozási kiadások keretösszege tartalmazza.

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Telj. bek. össz. | Támogatás | Támo- gatás össz. | Saját erő | Saját erő össz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |  | 2005. év | 2006. év | 2007. év |  |
| Eötvös Loránd Műszaki SZKI C1, C2, C3 ép. tetőszigetelése, csapadékvíz elvez. Rendszer felújításával | 19.000 | 13.300 | - | - | 13.300 | 5.700 | - | - | 5.700 |
| Kodály Zoltán Ált. Iskola régi ép. homlokzat felújítása | 20.000 | 14.000 | - | - | 14.000 | 6.000 | - | - | 6.000 |
| Béke-Füredi lakótelepminta-lakótelepi rekonstrukció | 28.300 | 19.810 | - | - | 19.810 | 8.490 | - | - | 8.490 |
| Kaposszentjakabi városrész és egyéb utcák szennyvízcsatornázása Cél támogatás nélkül (Cél támogatás össz.) | 257.566 (429.276) | 54.180 (72.240) | 61.058 (81.410) | 13.545 (18.060) | 128.783 (171.710) | 54.180 | 61.058 | 13.545 | 128.783 |
| Összesen: | 324.866 | 101.290 | 61.058 | 13.545 | 175.893 | 74.370 | 61.058 | 13.545 | 148.973 |

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a pályázati összegek pontosítására a 
     beérkezett  kivitelezői ajánlatok ismeretében utólagos beszámolási kötelezettséggel.

2./ A pályázati díjak összegét: 721.100,-Ft-ot a 2005 évi költségvetési rendeletben 
      elfogadott Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok keretösszeg terhére biztosítja.

Felelős:             Szita Károly polgármester

Közreműködik: Bajzik Imre igazgató

Molnár György igazgató

Határidő:           2005. április 29.