KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

1. változat

ELŐTERJESZTÉS

a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - miután az előző bérlővel szerződést bontott - ismételt pályázat útján üzemeltetésre bérbe adta Giczi Tamás egyéni vállalkozó részére a Szivárvány Filmszínházat 2003. december 01.-től 2013. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az üzemeltető az épületet az akkori állapotában vette bérbe, mely rögzítésre került a megállapodásban. A megállapodás tartalmazza továbbá, hogy az épület rendeltetésszerű működéshez szükséges beruházásokat saját költségén kell elvégezni, melyről folyamatosan köteles tájékoztatni az önkormányzatot. Az üzemeltetési szerződést követően a soron kívül elvégzendő munkák az alábbiak voltak: a színpad, a büfé, a földszinti mosdó helyiségek helyreállítása, valamint kazán beszerzése.

Ezen munkálatokon kívül az üzemeltető vállalta, az épület

- tető és bádogos munkáinak szükséges javítását és felújítását,

- továbbá az eresz-és csatornalefolyók elbontását, pótlását, szükség szerinti cseréjét, valamint festését

- az oldal és a főbejárat feletti tetőfelületek bádogfedésének javítását, cseréjét, szükség szerinti    pótlását és festését

saját költségén.

Az elvégzendő munkálatok határideje 2004. december 31. napja volt.

A Hivatal munkatársai 2005. január 03.-án helyíni bejáráson ellenőrizték az üzemeltető jelenlétében a megállapodásban rögzített feladatok elvégzését, és a következőket észrevételezték.

A működéshez szükséges helyreállításokat a bérlő teljes mértékben saját költségén elvégezte. A vállalt feladatok közül a megadott határnapig a lefolyócsatornák részbeni cseréje megtörtént, azonban az oldal és a főbejárat feletti tetőfelületek bádogfedésének javítása, cseréje, illetve a mázolási munkák nem történtek meg.

A megállapodásban rögzített munkálatok egy részét végeztette el a vállalkozó, ezért a megállapodás 15., pontjában foglaltak szerint a megállapodást azonnali hatállyal fel lehetne mondani.

A bérlő a helyszíni bejárást követően levélben leírta az észrevételeit az üzemeltetéssel, valamint a 2003. októberétől elvégzett belső munkálatokkal kapcsolatban, és erről egyeztetést folytatott a Hivatal Vagyongazdálkodási Igazgatóságával.

Az előző bérlő által okozott károkat az új bérlő saját költségén pótolta illetve állította helyre. Ezek az alábbiak voltak:

- felújítási  munkák 6,5 millió forintba

- gépek, berendezések pótlása 5,3 millió forintba kerültek.

A pályázat beadásakor ismert volt, hogy az előző bérlő több mindent elbontott, illetve elvitt az épületből, de nem gondolta, hogy a helyreállítás ilyen költséggel jár.

A vállalkozó el kellett, hogy végezze a víz, villany, fűtés rendszer teljes felújítását, mivel az előző bérlő megrongálta, és működésképtelenné tette.

A fentiek miatt a vetítőgépekhez szükséges hangérzékelő egységet nem tudta megvásárolni, mert a gépek ára további 1 millió forinttal terhelte volna a vállalkozást. A mozi szakmai részének helyreállításához a vállalkozó pénzügyi forrásai már elfogytak.

A vállalkozás folyamatos pénzügyi gondokkal küzdött, ezért próbáltak olyan programokat szervezni, mellyel az épület egyik előnyös tulajdonságát igyekeztek kihasználni, a jó akusztikának köszönhetően tudtak koncerteket rendezni.

A Hivatal Vagyongazdálkodási Igazgatósága egyeztetett a bérlővel, és próbáltak megoldást találni az épület további működtetésével kapcsolatos feladatokra és lehetőségekre.

A megállapodás 9., illetve a 10., pontjában foglalt felújítási munkálatok elvégzésére a vállalkozó határidő módosítási kérelemmel élt. A 9., pontban foglaltakra, mely a csapadék elvezető rendszer felújítása esetében 2005. szeptember 30.-ai, míg a 10., pontban rögzítettekre az épület homlokzatának javítása és festésére kért új határidő 2006. november 30.-a.

Az üzemeltető az önrészfizetési kötelezettséget vállalva (pénzügyi teljesíthetősége határain belül) kész az önkormányzattal közösen, akár egyedül, tulajdonosi hozzájárulás birtokában pályázatot benyújtani a Megyei vagy Regionális Területfejlesztési Alapokhoz. A pályázat tárgya az épület teljes rehabilitációja lenne, mely a külső homlokzat felújítása mellett szigetelési, épületgépészeti rekonstrukcióra is kiterjedne, valamint nagyon fontos lenne az öltözőhelyiségek kialakítása és színpadtechnikai eszközök vásárlása. Egy esetleges eredményes pályázat esetén jóval több felújítási munkálatokhoz nyújtana forrást.

Annak érdekében, hogy a volt filmszínház a jövőben is működjön „art mozi” funkcióban is, a bérlő kérte, hogy vizsgálja meg az önkormányzat annak a műszaki lehetőségét, hogy az emeleten kialakítható-e (válaszfal elhelyezésével) egy kb. 50 fő befogadó képességű kamara mozi. Szakmai megítélése szerint a művészfilmek vetítésére nincs ennél nagyobb vetítőteremre szükség. Az ilyen művészfilmek egy szűkebb réteg igényeit elégítik ki, ám kialakítása egy újabb kulturális szórakozási lehetőséggel bővítené a kaposvári kínálatot.  A filmvászon eredeti helyen történő elhelyezése - színpadon motoros vetítővászon alkalmazásával - és az ahhoz szükséges vetítő optikák megvásárlása mintegy 6,5 millió forint költséget jelentene.

A szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérlő által végzett minden belső átalakítási munkálatokat ideiglenes jelleggel oly módon kell megépíteni, hogy az önkormányzat későbbiekben tervezett beruházását – melyről véglegesen nem mondott le - nem hiúsíthatja meg. Az építéssel járó költségeket az önkormányzat a bérlőnek nem téríti meg, azt a bérleti díjban nem számolhatja el.

Továbbiakban, az előtérben folyamatosan működő Internetes kávézó kialakítását tervezi a vállalkozó, melyre nagy igény lenne, azonban ehhez a megállapodást módosítani kellene, ugyanis a jelenlegi szerződés erre nem nyújt lehetőséget.

A vállalkozó kérése, hogy a szerződés módosítás során kerüljön be a megállapodásba, hogy az Önkormányzat, szervezeti egységeivel illetve intézményeivel rendezvény koordinációra kerüljön sor, elkerülve ezzel, hogy „egymásra szervezzenek” kulturális programokat, koncerteket, hiszen az épület akusztikája, belvárosi elhelyezkedése, több funkcióra is alkalmassá teszi.

Megoldásnak tűnhet egy új pályázat kiírása. Az eddigiek alapján úgy véljük minimális az esély a jelenleginél jobb feltételekkel történő hasznosítása. Ezért a jelenlegi szerződés módosítását látjuk célszerűnek.

Javasoljuk a megállapodás 9., és 10., pontjának módosítását, akként, hogy a felújítási munkálatok határideje 2005. szeptember 30. illetve 2006. november 30. határidőre változzon, valamint az önkormányzat hozzájárul, hogy az előtérben folyamatos nyitvatartással Internetes kávézó működjön.

Új pontként kerülne beépítésre a megállapodásba a vállalkozó, az önkormányzat és intézményeinek rendezvény koordinációja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Kaposvár, 2005. március 18.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2003. október 21. napján Giczi Tamás vállalkozóval a Szivárvány Filmszínház működtetésére kötött megállapodást a következőképpen módosítja:

1., A megállapodás 6., pontjában rögzített épületen belül folyamatosan üzemeltetéssel a vállalkozó Internetes presszót, kávézót üzemeltethet.

2., A megállapodás 9., pontjában előírt munkálatok elvégzésének határideje 2005. szeptember 30.-ára módosul.

3., A megállapodás 10., pontja szerinti épület homlokzatának javítása, festésének határideje: 2006. november 30.-ára módosul.

4., A megállapodás kiegészülne azzal, hogy

a., „ Az Önkormányzat az emeleti szinten art mozi kialakításához tulajdonosi hozzájárulást         ad, amennyiben a műszaki megoldás erre lehetőséget nyújt.

b., A vállalkozó az önkormányzat és önkormányzat intézményei (Polgármesteri Hivatal, Együd Árpád Művelődési Központ, Sportcsarnok) a városban tartandó rendezvények esetében legalább 6 havonta egyeztetést tartanak.

Felelős:                              Szita Károly polgármester

Közreműködik:                  Sárdi Péter igazgató

Bajzik Imre igazgató

Határidő:                            2005. május 30.