Kaposvár Megyei Jogú Város

POLGÁRMESTERÉtõl

ELÕTERJESZTÉS

1. változat

a volt Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének

további költségeirõl

Városunk 2003-ban a KAC fejlesztési keretbõl a 21.616,- eFt-os tervezett bekerülési költségbõl 13.616,- eFt támogatást nyert, a volt kaposvári Füredi II. laktanyában feltárt súlyos környezetszennyezés felszámolására. A kármentesítés elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertes ajánlattevõje (ajánlata:16.027.988 Ft) elkészítette az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott Mûszaki Beavatkozási Tervet. A megkötött szerzõdés összege szerint a támogatás összege 10.098,- eFt-ra módosult.

A beavatkozási terv 3 fõ részre bontható, melybõl a területen található 9 db olajtartály kiemelése és a szennyezett talaj kitermelése és elszállítása még 2004-ben megtörtént. A kármentesítés során azonban további szennyezõdések kerültek feltárásra, melyrõl a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szakemberével tartott helyszíni bejáráson jegyzõkönyv is született. A Felügyelet azonnali kárenyhítés címén elrendelte a még szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelését. A kármentesítést soron kívül elvégeztettük 1.887.850,- Ft értékben, mely költség fedezésére már nem tudtuk igénybe venni a megítélt de le nem szerzõdött pályázati forrást.

A kazánház falán elkorrodált lefejtõ vezeték által okozott talaj, illetve talajvízszennyezõdés felszámolása azonban jelenleg sem teljesíthetõ. Az elõzetes kárfelmérés során lehatárolt szennyezõ góc a munkák megkezdéséig tovább terült, így a pályázatban meghatározott és a vállalkozási szerzõdésben rögzített 27 m3 talaj kitermelése nem biztosítja a további kimosódás megszüntetését. A feltáró munkák során nem lehetett prognosztizálni, hogy a szennyezõ olaj az épület alá is beszivárgott. A kazánház bontása és további szennyezett talaj kitermelése nélkül a talajvíz kármentesítése nem végezhetõ el, annak ellenére hogy a teljes víztisztító berendezés a helyszínen letelepítésre került. Elõzetesen kért ajánlatok szerint a kazánház bontása és a szennyezett építõanyag ártalmatlanítása 5.700,-eFt-ba, a feltételezett 270 t szennyezett talaj kármentesítése 6.100,-eFt-ba, az ellenõrzõ mérések és a záródokumentáció elkészítése további 400,-eFt-ba kerül. A kármentesítés teljes bruttó költsége: 12.200,-eFt.

A sikeres kármentesítés elvégzéséhez szükséges forrásigényünket a Környeztevédelmi és Vízügyi Minisztérium felé több ízben jeleztük. A teljes dokumentum megküldése után kérelmünket a Környezetvédelmi Munkabizottság májusi ülésén forrás hiányában elutasította. Ezt követõen levélben kerestük meg a bizottság elnöki tisztjét betöltõ helyettes államtitkár urat egy személyes egyeztetés céljából, hogy a teljes kármentesítés elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására megoldást találhassunk. A forrás hiányra hivatkozó elutasító levélben személyes egyeztetésre nem biztosítottak lehetõséget.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a mûszaki beavatkozás kiviteli tervét elfogadó határozatában elrendelte a kármentesítõ mûszaki beavatkozás végrehajtását, melynek határidejét 2005. június 31-ben határozta meg. Annak figyelembevételével, hogy az olajjal szennyezett talajvíz tisztításához hozzávetõlegesen 1 év szükséges a fenti határidõ 2006. november 30-ra való módosítását kértük, melynek határozatban történõ elfogadása megtörtént.

Ahhoz, hogy a módosított határidõt tartani lehessen a kazánház bontását és a fûtõolajjal szennyezett talaj kármentesítését még ez év õszén el kell végezni

Kérem a Tisztelt Közgyûlést, hogy a munkák fedezetére a költségvetésben rendelkezésre álló 3.700,- eFt figyelembe vételével 8.500,- eFt-ot a költségvetési hiány terhére biztosítson.

Kaposvár, 2005. október 3.

Szita Károly											polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése megtárgyalta a volt Kaposvári Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének további költségeirõl szóló elõterjesztést és úgy döntött, hogy az elvégzendõ munkák fedezetére 8.500,-eFt-ot a költségvetési hiány terhére biztosít.

Felelõs:		Szita Károly polgármester

Közremûködik:	Bajzik Imre

Molnár György gazdasági igazgató

Határidõ:		azonnal (pénzügyi fedezet biztosítása)

2006. december 31. (záródokumentáció benyújtása)