KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTÕL

2. változat

ELÕTERJESZTÉS

a 2006. évi cél- és 2007. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt támogatások lemondásáról

I.  A  2007. évi címzett támogatási igények benyújtásáról

A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény lehetőséget ad arra, hogy "az önkormányzatok címzett támogatást   igényelhetnek a céltámogatási körben   nem támogatható vízgazdálkodási, regionális hulladékégető létesítésére vonatkozó, egészségügyi fekvő- és járó beteg szakellátási célú, szociális, közoktatási és kulturális  önkormányzati térségi, vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott megyei szakmai  fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 250 Millió Ft feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások megvalósítására."

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. Törvény 89 § (1) bekezdése módosította a címzett és céltámogatásokról szóló törvényt. A címzett támogatások esetében addig nem volt kötelezően meghatározva az önerő vállalásának mértéke, azt a pályázó saját maga, a teherviselő képességének ismeretében határozhatta meg.

A törvénymódosítás Kaposvár esetében legalább 15%-os önerő vállalását írja elő.

2007. évre három címzett támogatási pályázat benyújtására teszek javaslatot az alábbi rangsorral, és műszaki tartalommal:

- az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium rekonstrukciójára,

- a Csiky Gergely Színház épületének felújítására és belső technológiai rekonstrukciójára, valamint az Izzó utcai raktárépület felújítására és bővítésére,

- a Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola teljes rekonstrukciójára és bővítésére.

A törvényi szabályozás értelmében a címzett támogatási pályázatokat két fordulóban kell benyújtani: minden év április 25-ig a beruházási koncepciót és ennek részeként a megvalósíthatósági tanulmányt legalább két változatban kidolgozva, december 15 -ig pedig a Kormány által támogatott beruházásra az igénybejelentést.

Az elmúlt évben beadott, de nem nyert pályázataink beruházási koncepcióval rendelkeznek, azok korszerűségi felülvizsgálata folyamatban van.

Az átdolgozott pályázatokban a beruházási költségek és források az alábbiak szerint alakulnak:

1. Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium  rekonstrukciója:

ezer Ft-ban

|  | „A” változat | „B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.236.800 | 1.293.840 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.051.280 | 1.099.764 |
| Saját forrás (15 %) | 185.520 | 194.076 |

Az “A” és “B” változat az iskola és kollégium épületeiben elvégzendő felújítási feladatok tekintetében megegyezik. A megvalósíthatósági tanulmány “B” változatának műszaki tartalma annyiban tér el az “A” változatban foglaltaktól, hogy a felújítás során valamennyi vizes helyiségben vandálbiztos berendezések kerülnének felszerelésre. Ezen túl a “B” változat az intézmény “B” jelű épülete alatti részben fedett terek raktározási funkcióra való beépítésével számol.

A megvalósításra 2007 októbere és 2008. szeptembere közötti időszakban kerülhetne sor.

A saját forrásigény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | „A” változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2007-ben | 37.104 | 38.815 |
| 2008-ban | 148.416 | 155.261 |

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a költségtakarékosabb megoldást jelentő "A" változat elfogadását támogatjuk.

2. Csiky Gergely Színház épületének felújítása és a belső technológia rekonstrukciója, valamint a raktárépület felújítása és bővítése:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 3.294.374 | 3.087.195 |
| Támogatási igény (85 %) | 2.800.218 | 2.624.116 |
| Saját forrás (15 %) | 494.156 | 463.079 |

Az “A” és “B” alternatíva a színházi főépület vonatkozásában azonos feladatokat tartalmaz. Ezen túl a “A” alternatíva foglalja magába a színház raktározási gondjainak megoldását célzó Izzó utcai raktárház 750 m2- rel való bővítését.

A megvalósításra 2007. októbere és 2009. augusztusa közötti időszakban kerülhetne sor.

A saját forrásigény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2007-ben | 50.000 | 50.000 |
| 2008-ban | 222.078 | 206.539 |
| 2009-ben | 222.078 | 206.540 |

A megvalósíthatósági tanulmány két változata közül a színház kellék- és jelmezraktározási

problémáit is megoldó "A" változat elfogadását támogatjuk.

3. Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2005. (II.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a 2007-2008. évekre vonatkozóan nyújtsunk be címzett támogatás elnyerésére pályázatot a Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciójára és bővítésére.

Az 1960-as évek elején épült, majd az 1980-as években bővített iskolának sem szerkezetei, sem helyiségei nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, a jelenlegi igényeknek, az intézmény képzési szerkezetének és követelményrendszerének. A csoportok, osztályok egyidejű elhelyezéséhez „szükségtantermeket” (aula, menza, pinceklub, könyvtár…) használnak, ezen kívül más intézményekben tartják meg az egyes órákat, bérleti díj fizetése ellenében.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. szeptember 15-i közgyűlésén döntött arról, hogy az intézményben 2006. szeptember 1-től a vendéglátó-idegenforgalmi szakközépiskolai és OKJ-s (érettségi utáni) képzés fokozatosan megszűnik, és a továbbiakban tiszta profilú gimnáziumként működik.

A „profiltisztítás” után is indokolt az épület bővítése, hiszen nem csak az oktatáshoz szükséges termek, illetve csoportszobák száma, mérete nem megfelelő, hanem az egyéb kiszolgáló helyiség is kevés, illetve nem megfelelő nagyságú.

Mindezek mellett nem megoldott az intézmény akadálymentesítése, valamint a teljes épület felújításra szorul.

A fejlesztéssel elérhető, hogy az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK), az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltak alkalmazása során az ép, egészséges, a mozgásukban korlátozottak, vagy más fogyatékkal élők számára egyaránt biztosítva lesz a biztonságos akadálymentes közlekedés, és a kényelmes önálló használat.

Megvalósulhat az akadálymentes környezet és az esélyegyenlőség elve és gyakorlata közti egység, valamint mai kor számítástechnika követelményeinek megfelelő oktatást biztosító intézmény.

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.939.107 | 1.913.467 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.648.241 | 1.626.447 |
| Saját forrás (15 %) | 290.866 | 287.020 |

A fejlesztéssel mindkét változat esetén emelet ráépítés készül. Így 6 tanteremmel, 4 csoportszobával és a 2 laborral lesz több a jelenleginél, valamint kialakításra kerülnének olyan helyiségek is, amelyek jelenleg hiányoznak, illetve egyes helyiségek méretének növelésével lenne biztosítva a jogszabályi megfelelőség.

A rekonstrukcióval cserére kerülne az elavult épületgépészeti és épületvillamossági hálózat, a nyílászárók, burkolatok. Elkészül a teljes homlokzati hőszigetelés, megújulnak a külső terek, sportpályák.

Az „A” változatban fentieken kívül a tornaterem belmagasságának növelésével lenne biztosított a jogszabályi megfelelőség, megvalósulna a korszerű gépészeti kialakítás, valamint 78 m2 hőszigetelt ablak beépítésével biztosítva lenne a megfelelő világítás is.

A „B” változatban csak a jelenlegi tornatermi lapostető hőszigetelő képességének javítása, valamint a vízszigetelés rekonstrukciója valósulna meg. Ebben az esetben azonban  a jogszabályi előírásoknak nem felel meg és a későbbiekben a lapostetős kialakításból adódóan a most is fennálló problémák megmaradnának.

A megvalósításra 2007. júliusa és 2008. augusztusa közötti időszakban kerülhetne sor. A saját forrásigény pénzügyi üteme:

ezer Ft-ban

|  | "A" változat | "B" változat |
| --- | --- | --- |
| 2007-ben | 76.516 | 75.520 |
| 2008-ban | 214.350 | 211.500 |

A két változat közül az „A” változat megvalósítását támogatjuk, mivel minden tekintetben megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a költségesebb megvalósítás ellenére működési költségeiben mégis megtakarítás várható.

II. A 2006. évi céltámogatási igény benyújtásáról

Az 1992. évi LXXXIX. törvény 6. számú melléklete tartalmazza a 2005-2006. években támogatható célokat:

- A szennyvízelvezetés-tisztítás

— Szennyvíztisztító telep építése;

- Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése;

- Szennyvízcsatorna-hálózat építése.

- Egészségügy - Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései.

A támogatott körből a törvény korábbi változásakor kikerült az önkormányzatok által működtetett fogászati rendelők gép-műszer beszerzésének támogatása. Korábban nyújtottunk be pályázatot fogászati kezelőegységek beszerzésére, erre jelenleg nincs lehetőségünk.

Fentiek miatt Önkormányzatunk szennyvízcsatorna hálózat építésére nyújthat be céltámogatási igényt.

A Kaposszentjakabi városrész és egyéb utcák csatornázásához 2004-ben nyertünk el 40 %-os céltámogatást. Ezen beruházások közbeszerzéses pályáztatása megtörtént, a vállalkozói szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkálatok 2005. tavaszán megkezdődtek és 2007. május 31-ig befejeződnek.

Kaposváron ezt követően már csak a Töröcskei városrész lesz csatornázatlan. A településrész adottságai miatt célszerűen három zselici településsel közösen csatornázható.

Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak és Kaposvár-Töröcskei városrész szennyvízcsatornázása

A Töröcskei városrész szennyvízelvezetése több Kaposvár környéki településsel közösen történne. A kaposvári szennyvíztisztító telep kapacitása a város és a városkörnyéki települések szennyvíztisztítási igényét is kielégíti, ezért a korábban meghatározott feltételekkel továbbra is fogadhatjuk az itt keletkező szennyvizeket.

A 2002. évben és 2003-ban benyújtott közös címzett támogatási igénybejelentésünket, valamint a 2004-ben és 2005-ben benyújtott céltámogatási pályázatunkat kedvezőtlenül bírálták el.

Kaposvár Töröcskei városrészének szennyvízelvezetése a korábban elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint leggazdaságosabban Simonfa, Zselicszentpál és Zselickislak községekkel közösen valósítható meg. A külterületi szennyvízelvezető létesítmények költségei megoszlanak a négy település közt, és a közös beruházás miatt az igényelhető céltámogatás mértéke is 10 %-kal magasabb annál, mintha Kaposvár önállóan pályázna.

A fentiek miatt javaslom a céltámogatási igény benyújtását, mert a töröcskei városrész szennyvízcsatornázására más módon ez évben nem tudunk pályázatot benyújtani.

Pályázatunk esetleges kedvezőtlen elbírálása esetén a jövő évben külön költség nélkül ismételten lehetőségünk lesz pályázni.

Javaslom, hogy Kaposvár gesztorságával kössünk megállapodást az érintett községekkel a közös szennyvízberuházás megvalósítására céltámogatás és egyéb lehetséges pályázati források igénybevételével. A beruházás keretében 10.797 fm szennyvízcsatorna megépítését tervezzük, (ebből Töröcskén 2.835 fm), összesen 629 db ingatlan, (ebből Töröcskén 175 db ingatlan) bekötését biztosítva.

A töröcskei ingatlantulajdonosok 81 %-a igényelte a csatornázást és vállalta a rákötést.

A beruházás becsült költsége a megvalósíthatósági tanulmány alapján:

— A beruházás bruttó összköltsége:		579.143.- eFt

— Ebből Kaposvár-Töröcskei városrésze:	144.204.- eFt.

Az ÁFA visszaigénylési lehetőség 2004. január 1-vel megszűnt.

Az igényelhető támogatás mértéke:

— Kaposvár vonatkozásában:	50 % (40 % + 10 % a közös beruházás miatt);

— A községek vonatkozásában:	70 % (50 % + 10 % a közös beruházás miatt + 10 % a

más önkormányzat tulajdonában lévő

szennyvíztisztítóra való csatlakozás miatt.)

A javasolt ütemezés Kaposvár által vállalt saját forrás tekintetében az alábbi:

— 2006-ban 30 %	21.631.- eFt saját forrással;

— 2007-ben 30 %	21.630.- eFt saját forrással;

— 2008-ban 40 %	28.841.- eFt saját forrással:

Összesen    100 %	72.102.- eFt saját forrással.

A lakosság által várhatóan befizetésre kerülő közműérdekeltségi hozzájárulás mintegy 5.600.- eFt-ot fedez. A községi önkormányzatoknak a kaposvári szennyvíztisztítóra történő csatlakozásért egyszeri hozzájárulást kell fizetniük.

A céltámogatási pályázatot 2006. április 1-ig kell benyújtani.

## III. Fel nem használt támogatások lemondása

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. LXXXIX. törvény 13. §-a és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2005.(XII.23.) Kormányrendelet 8. §  (5) bekezdése alapján a fel nem használt támogatásról le kell mondani.

A Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola címzett támogatással megvalósuló tanétterem-tanszálló beruházásának elszámolási határidejét kérésünkre a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért Felelős Tárcanélküli Miniszter 2006. június 30-ig módosította és hozzájárult, hogy az eddig fel nem használt támogatásból 18 millió Ft lift építéséhez kerüljön felhasználásra. Az ezt követően fel nem használt támogatásról 2006. június 30-ig kell lemondani.

A Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület homlokzat felújítását a pályázatban tervezetthez képest 477.000 Ft-tal alacsonyabb összegből sikerült elvégeztetni. A felújítás 70 %-os CÉDE támogatással valósult meg, így 333.614 Ft CÉDE támogatás nem került felhasználásra.

A Pécsi u. 88-90. közötti ivóvíz nyomóvezeték törés és út alatti áteresz meghibásodás helyreállítása 1.092 e Ft vis maior támogatást kaptunk. A helyreállítás 998.548 Ft-ba került. Nem került felhasználásra 93.276 Ft kiutalt vis maior támogatás.

Az 50 %-os támogatással megvalósított és 2005. évben befejezett útfelújítások is a tervezettnél valamelyest kevesebb összegből kerültek végrehajtásra a jóváhagyott támogatásokból utcánként az alábbi összegek nem kerültek felhasználásra.

- Laborfalvy Róza u. útfelújítás                                                             224 Ft

- Kecelhegyi u. útfelújítás                                                                      177 Ft

- Szántó u. útfelújítás                                                                             448 Ft

- Bocskai u.  útfelújítás                                                                          173 Ft

- Teleki u. útfelújítás Városház u. Petőfi tér között                               160 Ft

- Honvéd u. Arany tér burkolat és betorkolló utcák felújítása                 25 Ft

- Béke-Füredi ltp.,48-as Ifjúság u. 56-tól Tempó Áruházig                   128 Ft

- Somssich P. u. útfelújítás                                                                       74 Ft

Összesen                                                                                           1.409 Ft

Kérem a Közgyűlést, hogy a fenti, fel nem használt támogatásokról mondjon le.

Kaposvár 2006. január 16.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évi cél és 2007. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatokat hozta:

1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. évre címzett támogatási igényt nyújt be:

a.) Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium rekonstrukciójára a megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2007. | 2008. |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.236.800 | 247.360 | 989.440 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.051.280 | 210.256 | 841.024 |
| Saját forrás (15 %) | 185.520 | 37.104 | 148.416 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 185.520 | 37.104 | 148.416 |

A rekonstrukció megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés 2007. és 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

b.) Csiky Gergely Színház épületének felújítására és belső technológiai rekonstrukciójára, valamint a raktárépület felújítására, bővítésére a megvalósíthatósági tanulmány "A" változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2007. | 2008. | 2009. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 3.294.374 | 330.000 | 1.482.187 | 1.482.187 |
| Támogatási igény (85 %) | 2.800.218 | 280.000 | 1.260.109 | 1.260.109 |
| Saját forrás (15 %) | 494.156 | 50.000 | 222.078 | 222.078 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 494.156 | 50.000 | 222.078 | 222.078 |

A rekonstrukció, felújítás és bővítés megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés 2007 - 2008. és 2009. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

c.) Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola bővítésére és rekonstrukcióára a     megvalósíthatósági tanulmány „A” változata szerint:

ezer Ft-ban

|  | Összesen | 2007. | 2008. |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljes bekerülési költség | 1.939.107 | 510.107 | 1.429.000 |
| Támogatási igény (85 %) | 1.648.241 | 433.591 | 1.214.650 |
| Saját forrás (15 %) | 290.866 | 76.516 | 214.350 |
| - ebből saját bevétel (tárgyi eszköz értékesítés) | 290.866 | 76.516 | 214.350 |

A rekonstrukció és bővítés megvalósításához szükséges saját forrást e határozat szerinti ütemezésben a Közgyűlés 2007. és 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős:              Szita Károly polgármester

Közreműködik:  Molnár György gazdasági igazgató

Bajzik Imre műszaki igazgató

Határidõ:            2006. április 25.

2./ A Közgyűlés igazolja, hogy a címzett támogatással megvalósuló beruházások az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per-, és igénymentes ingatlanokon valósulnak meg.

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy az igénybejelentést megelőző 10 évben az igénybejelentésekben megjelölt ugyanazon feladat kötelező ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

A Közgyűlés igazolja, hogy az 1. pont alatt címzett támogatással megvalósuló beruházások az 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illeszkedik a meglévő környezetbe, valamint a 70/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelettel  elfogadott szabályozási tervvel és helyi építési szabályzattal összhangban vannak.

Felelős:			Szita Károly polgármester

Közreműködik:		Bajzik Imre műszaki igazgató

Határidő:			2006. április 25.

3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak és Kaposvár-Töröcskei városrész szennyvízcsatornázása céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:

I.A beruházás pénzügyi forrásai:

I.1. A beruházás összköltsége: 579.143 eFt, ebből a Töröcskei városrészé 144.204.- eFt.

I.2. A közgyűlés saját forrásként a 2006-2007-2008. évi költségvetési rendeleteiben 72.102.- eFt-ot – a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosít.

| A beruházás pénzügyi forrásai | A megvalósítás pénzügyi ütemezése ezer Ft-ban |
| --- | --- |
|  | Összesen | 2006. | 2007. | 2008. |
| A beruházás bruttó össz ktg-e (100 %) | 144.204 | 43.262 | 43.260 | 57.682 |
| Visszaigényelhető ÁFA | - | - | - | - |
| Igényelt céltámogatás (50 %) | 72.102 | 21.631 | 21.630 | 28.841 |
| Szükséges saját forrás (50 %) | 72.102 | 21.631 | 21.630 | 28.841 |

I.3. A saját forrás összegéből: - Saját bevétel:	72.102.- ezer forint;

I.4. A közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint

biztosítja:

- Tárgyi eszközök értékesítéséből:	  	33.251.- ezer forint;

- önkormányzati vagyon koncesszióba
       	  adásából származó bevétel: 			  33.251.- ezer forint.

- Lakossági hozzájárulás:			    5.600.- ezer forint.

I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás összege:

40 eFt/bekötés

II. A településrendezési tervvel való összhang:

A Közgyűlés igazolja, hogy a céltámogatással megvalósítandó beruházás az 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illeszkedik a meglévő környezetbe, valamint a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelettel  összhangban van.

III. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:

Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el.

NYILATKOZAT a 19/2005.(II.11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján:

I. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna-hálózat építése mellett döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok legalább 80 %-a vállalta a hálózatra való bekötést.

A 80 %-os bekötési arányon túl a Közgyűlés igazolja, hogy kilométerenként az 50 rákötés biztosított.

II. A Közgyűlés igazolja, hogy az igénybejelentést megelőzően céltámogatás igénybevételével megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére vonatkozóan legalább 50 ingatlan rákötése megtörtént.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás közös megvalósítására Kaposvár gesztorságával a megállapodást az érintett községekkel megkösse.

Felelős: 		Szita Károly polgármester

Közreműködik:	Bajzik Imre műszaki igazgató

Molnár György gazdasági igazgató

Határidő:	2006. április 1.

4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület homlokzat felújítására a 142005003301 támogatási döntéssel megítélt 12.140.152 Ft CÉDE támogatásból fel nem használt 333.614 Ft-ról lemond.

Felelős:              Szita Károly polgármester

Közreműködik:  Molnár György igazgató

Határidő:            2006. március 10.

5./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécsi u. 88-90. sz. közötti ivóvíz nyomóvezeték törés, valamint út alatti áteresz meghibásodásának elhárítására a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács 104/2005.(V.27.) sz. határozatával megítélt 1.091.824 Ft vis maior támogatásból fel nem használt 93.276 Ft-ról lemond.

Felelős:              Szita Károly polgármester

Közreműködik:  Molnár György igazgató

Határidő:            2006. március 10.

6./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács által az alábbi utcák felújítására megítélt támogatás fel nem használt részéről lemond:

|  | Utca | Döntés azonosító | Megítélt támogatás | Lemondás (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) | Laborfalvy Róza u. útfelújítás Kecelhegyi u. útfelújítás Szántó utca felújítása Bocskai utca útfelújítása Teleki utca útfelújítása Honvéd u., Arany J. u. és az Arany térbe torkolló utcák felújítása Béke-Füredi ltp. belső út a 48-as Ifjúság u. 56. Tempó Áruház között Somssich P. u. felújítása | 4142005017201 4142005016901 4142005011101 4142005016201 4142005010801 4142005016501 4142005016001 4142005011201 | 6.892.500 6.110.500 7.389.000 3.689.500 3.748.000 4.309.000 2.628.500 6.762.500 | 224 177 448 173 160 25 128 74 |

Felelős:                Szita Károly polgármester

Közreműködik:    Molnár György igazgató

Határidő.              2006. március 10.