Kaposvár Megyei Jogú Város 							4. változat

## POLGÁRMESTERE

# Előterjesztés

a Somogy parkoló területére megkötött telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan adás-vételi szerződés módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári 17/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésének feltételeiről döntött 46/2006. (II.23.) határozatában. A határozat alapján kiírt pályázat értékelésekor a SOMOGY CENTER PARKOLÓ Ingatlankezelő és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 7400 Kaposvár, Irányi D. u. 2.) pályázatát fogadta el a Szakértői Munkacsoport javaslata alapján a Polgármester. A kiírt pályázati feltételek és az azt elfogadó vevői ajánlat alapján egymással telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan adás-vételi szerződést kötöttek.

A szerződés szövegének kidolgozása és a vevő –a pályázat tárgyától független – egyéb fejlesztési elképzelésének egyeztetése, a szerződés megkötése elhúzódása miatt a szerződésben foglalt határidők pontosítása és módosítása szükséges.

A szerződés módosítása az alábbiakat érinti:

- Felek az előszerződés 5. pontjában foglalt határidőt (végleges adás-vételi szerződés megkötésére) 2006. szeptember 31. napjáról 2006. október 30. napjára módosítják.

- Szerződő felek az előszerződés 19. pontjában 4. francia bekezdésében megjelölt határidőt (jogerős építési engedély beszerzésére) 2006. augusztus 20. napjáról 2006. október 30. napjára módosítják.

- Felek az előszerződés 19. pontja 5. francia bekezdésében megjelölt határidőt (építési beruházás megkezdése) az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül szövegrészről „legkésőbb 2007. március 1-én” szövegrészre módosítják.

- Az előszerződés 20. pontja 1. francia bekezdésében megjelölt határidőt (projekttársaság létrehozásának igazolása) a felek 2006. október 05-ről 2006. november 05. napjára módosítják. Ugyanezen bekezdésben eladó részére kikötött visszavásárlási jog gyakorlásának a határidejét a felek ez év október 30. napjáról 2006. november 30. napjára módosítják.

Az előszerződés megkötésével kapcsolatban jelezzük, hogy a pályázati kiírás szabályai szerint a kialakítandó út és parkolóhelyek ellenértékét (13.189.224,-Ft) egyrészt beszámítjuk az értékesítésre kerülő terület vételárába, másrészt a pályázati kiírás 2.) pontja alapján a parkoló és út kialakításának költségei fejében 50 évre szóló üzemeltetési jogot kap a beruházó. Mind a vevő mind pedig az eladó javasolja, hogy a vevő és az eladó által nyújtott szolgáltatások egyensúlya megőrzésének érdekében a korábbi közgyűlési határozat és pályázati felhívás szövegével szemben pontosításra kerüljön e rendelkezés. A módosítási javaslat értelmében a vevő a parkoló üzemeltetési jogot (és a kapcsolódó karbantartási, felújítási, takarítási stb. feladatokat) térítésmentesen kapja – az üzemeltetési jog értékéhez kapcsolódó ÁFA megfizetési kötelezettség mellett. Ennek megfelelően a korábbi döntéstől eltérően az „ennek fejében” kitétel helyett a „térítésmentesen kapja” kifejezésre történő szerződés-módosításra teszek javaslatot. A szerződésben az eredeti célnak megfelelően a telek vételára a 80MFt és a kialakítandó út és parkolóhelyek ellenértéke (13.189.224,-Ft) marad, amelyet terhel további 20% mértékű ÁFA.

Az előterjesztéshez mellékeljük az előszerződés és az azt kiegészítő megállapodás szövegét, amelyek hatályba lépésének feltétele a Közgyűlés jóváhagyó döntése.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a belváros fejlesztéséhez szükséges beruházás megvalósítása érdekében a Somogy parkoló területére megkötött telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan adás-vételi szerződést kiegészítő megállapodást jóváhagyni szíveskedjék.

Kaposvár, 2006. június 22.

### Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy parkoló területére megkötött telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan adás-vételi szerződést kiegészítő megállapodást jóváhagyja.

Felelős:	Szita Károly polgármester

Közreműködik:	Sárdi Péter igazgató

Határidő: 	azonnal