# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

az Élményfürdő kialakításához kapcsolódó szerződések módosításáról

A Közgyűlés a 153/2005.(VI.16.) sz. önkormányzati határozatában az SCD Kaposvár Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft. és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő megállapodást jóváhagyólag tudomásul vette, valamint a korábban lefolytatott pályázat alapján hozzájárult az élményfürdő területére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséhez.

Amint az a T. Közgyűlés tagjai ismert, a mostoha időjárási körülmények sajnálatos módon nem tették lehetővé, hogy a „Virágfürdő” 2006. június 15. napján megnyissa kapuit a nagyközönség előtt, valamint hogy a Kapos-Fürdő Kft. üzletrészeit az Önkormányzat ugyanezen napon átvegye.

Az építési beruházás befejezése 2006. június hónap végére megtörténik, az élményfürdő átadására 2006. június 30-án került sor. Erre tekintettel indokolt a Kapos-Fürdő Kft. üzletrész átruházására vonatkozó megállapodás és a Kapos-Fürdő Kft-vel kötött bérleti szerződésben foglalt határidők módosítása.

Mindkét okiratban a „2006. június 15.” szövegrész „2006. július 15.” napjára módosulna, természetesen az első vételár részlet megfizetésének, valamint az évente esedékes vételárrészlet fizetési határidők is egy-egy hónappal eltolódnának, azaz az éves részletek megfizetésének időpontja „tárgyév november 30.” napjára módosul. Ez utóbbi módosítás csak az üzletrész adásvételi megállapodást érinti.

Az SCD Group Management Kft. és a Pannon-Team Kft. konzorciuma, mint kivitelező, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő között 2006. március 06-án létrejött vállalkozási szerződés alapján került kivitelezésre az Élményfürdő területén lévő termálmedence.

A kivitelező 2006. március 7-én kapott munkaterületet, a befejezési határidő a szerződés szerint 2006. június 15-e volt. A vállalkozási szerződésben vállalkozó késedelmes teljesítésére 300.000,- Ft napi kötbér lett kikötve.

A már említett, hosszabb időn át tartó mostoha időjárási körülmények miatt — az Élményfürdőhöz hasonlóan — a termálmedence átadása sem volt lehetséges.  A műszaki átadás-átvétel időpontja 2006. 07.05.

Kérem T. Közgyűlést, hogy fentiekre való tekintettel, a 2006. június 15- 2006 július 05-ig terjedő időszakra eső 21 nap x 300.000,-Ft/nap = 6.300.000,-Ft összegű kötbér elengedéséhez és a fenti a szerződések módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kaposvár, 2006. június 29.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy „a Kapos-Fürdő Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrésze adásvételének perfektuálásához szükséges feltételekről” szóló szerződés akkénti módosításához hozzájárul, hogy a megállapodás minden olyan rendelkezését, amelynek szövege „2006. június 15.”, „2006. július 15.” szövegrészre változtatják a felek.

Hozzájárul továbbá ugyanezen okirat minden olyan rendelkezésének, amelynek szövege „2006. október 31.”, illetve „tárgyév október 31.”, „2006. november 30.”, illetve „tárgyév november 30.” szövegrészre történő módosításához.

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Kapos-Fürdő Ingatlanfejlesztő és Idegenforgalmi Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításra kerüljön akként, hogy a szerződés valamennyi rendelkezését, amelynek szövege „2006. június 15.”, „2006. július 15.” szövegrészre változtassák a felek.

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a termál medencét kivitelező SCD Group Management Kft és a Pannon-Team Kft konzorciuma számára a 2006. június 15-2006. július 05-ig terjedő időszakra 6.300.000,-Ft összegű kötbér elengedéséhez.

### Felelős:                                   Szita Károly polgármester

### Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Molnár György igazgató

Bajzik Imre igazgató

Határidő:                                 2006. július 30.