KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

2. sz. változat

ELŐTERJESZTÉS

a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál

települések szennyvízelvezetési programjáról

A négy település közös szennyvízelvezetési programját a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 38/2006. (II.23.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá. A társtelepülések képviselőtestületeinek jóváhagyásával 2006. március 21-én megkötöttük a közös beruházásra vonatkozó megállapodást, és Kaposvár gesztorságával benyújtásra került a céltámogatási pályázatunk.

Pályázatunk kedvező elbírálást kapott, 85 %-os mértékű céltámogatást nyertünk el, 2006-2008 évi ütemezéssel, az alábbi költségelőirányzatokkal:

— A teljes beruházás összköltsége (100 %):			579.143,- eFt

— Elnyert céltámogatás (85 %):				492.271,- eFt

— Szükséges saját forrás (15 %):				  86.872,- eFt.

A megállapodásban a négy település közt az alábbi költségmegosztás került rögzítésre:

| Település |  | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszent-pál | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakosszám 1999-ben | fő | 210 | 393 | 312 | 418 | 1.333 |
|  | % | 15,7 | 29,5 | 23,4 | 31,4 | 100 |
| Saját forrás | eFt | 21.631 | 25.357 | 16.705 | 23.179 | 86.872 |
|  | % | 24,9 | 29,2 | 19,2 | 26,7 | 100 |

A közbeszerzési eljárásokat a kivitelezésre és a műszaki ellenőrzésre egyaránt lefolytattuk. A nyertes ajánlattevők és árajánlataik:

— Kivitelezés:		ALISCA BAU Építő Kft., Bátaszék:		459.223,- eFt.

— Műszaki ellenőrzés:	KAPOS HIDRO Kft., Kaposvár:		    5.760,- eFt.

A beruházás összköltsége:							464.983,- eFt.

A pontos költségadatok ismeretében el lehet készíteni a közös beruházás lefolytatására vonatkozó végleges megállapodást.

A közbeszerzési eljárásban létesítményenként kértük a költségek megadását, így azok alapján elvégezhető a települések közti végleges költségmegosztás, ami egyben a beruházás során létrejövő vagyonmegosztását is rendezi.

Az 1. sz. mellékleten látható a közös szennyvízelvezető rendszer elvi vázlata, amely bemutatja, hogy vannak olyan létesítmények, amelyeket mind a négy település használ, és vannak olyanok, amelyeket két-két település használ közösen.

A megosztás elve a költség- és vagyonmegosztás vonatkozásában egyaránt az, hogy az adott települést kiszolgáló létesítmények költsége és tulajdona az adott településé, a közös létesítmények pedig - az SNY-1 nyomóvezeték eleje kivételével - a használatban érintett települések közt lakosszám-arányosan kerülnek megosztásra.

A közös beruházásban résztvevő községi önkormányzatok kérték a költségmegosztásnál figyelembe venni azt, hogy a hat évvel ezelőtti első közös pályázatunk óta az ő teleüléseiken csökkent, a töröcskei városrészben pedig nőtt az állandó lakosszám. Ezt a számításoknál figyelembe vettük.

Költségmegosztási arányok a négy település közt:

| Település: | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakosszám 2006-ban): | 447 fő | 382 fő | 311 fő | 409 fő | 1549 fő |
| Négy település közt: | 28,86 % | 24,66 % | 20,08 % | 26,40 % | 100 % |
| Töröcske és Zselickislak közt: | 58,97 % | - | 41,03 % | - | 100 % |
| Simonfa és Zselicszentpál közt: | - | 48,29 % | - | 51,71 % | 100 % |

Költségmegosztás a négy település közt:

| Létesítmények: | Költségek ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| Saját létesítmények: | 122.359 | 132.004 | 53.891 | 91.471 | 399.725 |
| SNY-1 nyomóvezeték eleje | 3.825 | 3.268 | 2.661 | 3.498 | 13.252 |
| SNY-1 nyomóvezeték közepe | - | 3.363 | - | 3.601 | 6.964 |
| ZSK-NY-1 nyomóvezeték | 4.372 | - | 3.042 | - | 7.414 |
| ZSK-1 átemelő | 8.253 | - | 5.743 | - | 13.996 |
| ZSK-1-0-0 gravitációs csatorna | 5.931 | - | 4.126 | - | 10.057 |
| Kiviteli tervek | 1.736 | 1.483 | 1.208 | 1.588 | 6.015 |
| Próbaüzem | 520 | 444 | 361 | 475 | 1.800 |
| Műszaki ellenőrzés | 1.662 | 1.420 | 1.157 | 1.521 | 5.760 |
| Mindösszesen: | 148.658 | 141.982 | 72.189 | 102.154 | 464.983 |
| Teljes beruházás aránya | 31,97 % | 30,53 % | 15,53 % | 21,97 % | 100 % |
| Szükséges saját forrás (15 %) | 22.299 | 21.297 | 10.829 | 15.323 | 69.748 |

A saját létesítmények részletes jegyzékét a nyertes vállalkozó árajánlata tartalmazza.

A társult községi önkormányzatok kérték a szennyvíztisztító telepünkhöz való csatlakozás fejében részünkre fizetendő fejlesztési hozzájárulás mértékének csökkentését, melynek összege az érvényes társulási megállapodás szerint 145.483 Ft/m3/d + ÁFA = 174.580 Ft/m3/d.

A fizetendő közműfejlesztés településenként:

— Simonfa:		  38 m3/d	  6.634,- eFt

— Zselickislak:	  30 m3/d	  5.237,- eFt

— Zselicszentpál:	  40 m3/d	  6.983,- eFt

Összesen:		108 m3/d	18.854,- eFt.

A fejlesztési hozzájárulás a beruházás része, amihez szintén igénybe kívánjuk venni a megítélt 85 %-os céltámogatást. A céltámogatási pályázatunk beruházási adatlapjának létesítményjegyzéke ezt a költséget felosztotta az egyes létesítményekre. Kértük az önkormányzati és területfejlesztési miniszterasszonyt, hogy járuljon hozzá a létesítményjegyzék módosításához úgy, hogy abban nevesítve is megjelenjen a közműfejlesztési hozzájárulás.

Eddig Somogyjád és társközségei fizettek hasonló elven meghatározott közműfejlesztést, illetve Mernye és társközségei fognak ugyan ilyen mértékű közműfejlesztést fizetni az idén induló szennyvíz beruházásuk során, ezért nem javasoljuk a fejlesztési hozzájárulás mérséklését.

A beruházás során létrejövő szennyvízelvezető rendszer az egyes településeken önállóan is üzemeltethető. A vízellátó rendszerek üzemeltetéséhez igazodóan a töröcskei és zselickislaki szennyvízelvezető rendszert a Kaposvári Vízművek Kft. fogja üzemeltetni.

A koncessziós szerződés szerint a Kaposvári Vízművek Kft. a simonfai és zselicszentpáli vízközműveket nem üzemeltetheti, ezért a két településnek más üzemeltetőt kell választania.

Ebből az üzemeltetési módból az adódna, hogy a négy település által közösen használt SNY-1 nyomóvezeték elejét két szervezet üzemeltetné, ami nem célszerű.

Javasoljuk, hogy ezt a vezetékszakaszt is a Kaposvári Vízművek Kft. üzemeltesse, és ebből kifolyólag ez a közműszakasz a kaposvári víziközmű vagyon részét képezze.

Vagyonmegosztás a négy település közt:

| Létesítmények: | A létesítmények értéke ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| Saját létesítmények: | 122.359 | 132.004 | 53.891 | 91.471 | 399.725 |
| SNY-1 nyomóvezeték eleje | 10.591 | - | 2.661 | - | 13.252 |
| SNY-1 nyomóvezeték közepe | - | 3.363 | - | 3.601 | 6.964 |
| ZSK-NY-1 nyomóvezeték | 4.372 | - | 3.042 | - | 7.414 |
| ZSK-1 átemelő | 8.253 | - | 5.743 | - | 13.996 |
| ZSK-1-0-0 gravitációs csatorna | 5.931 | - | 4.126 | - | 10.057 |
| Kiviteli tervek | 1.736 | 1.483 | 1.208 | 1.588 | 6.015 |
| Próbaüzem | 520 | 444 | 361 | 475 | 1.800 |
| Műszaki ellenőrzés | 1.662 | 1.420 | 1.157 | 1.521 | 5.760 |
| Mindösszesen: | 155.424 | 138.714 | 72.189 | 98.656 | 464.983 |
| Teljes beruházás aránya | 33,42 % | 29,83 % | 15,53 % | 21,22 % | 100 % |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Kaposvár, 2007. január 22.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kaposvár MJV Közgyűlése a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál települések szennyvízelvezetési programjáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Kaposvár MJV Közgyűlése a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál települések szennyvízelvezetési programjával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert az alábbi megállapodás aláírására:

- Kaposvár, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál Önkormányzatai a településeiken (Kaposvár a Töröcskei városrészében) az elnyert 85 %-os céltámogatással, közös beruházásban valósítják meg a szennyvízelvezető rendszert, 2007-2008-ban.

- A társult önkormányzatok a fenti cél megvalósítása érdekében felhatalmazzák és megbízzák Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát a gesztori feladatok ellátására.

- A társult önkormányzatok a lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján a kivitelezési munkákkal a bátaszéki ALISCA BAU ÉPÍTŐ Kft-t bízzák meg fővállalkozásban, a műszaki ellenőri feladatok ellátásával pedig a kaposvári KAPOS HIDOR Kft-t.

- A beruházás költségeinek és a létrejövő vagyon megosztásának elvei és arányai:

Az adott települést kiszolgáló létesítmények költsége és tulajdona az adott településé. A közös használatú létesítmények költségei és tulajdona a használatban érintett települések közt lakosszám-arányosan kerülnek megosztásra az alábbiak szerint:

| Település: | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakosszám 2006-ban: | 447 fő | 382 fő | 311 fő | 409 fő | 1549 fő |
| Négy település közt: | 28,86 % | 24,66 % | 20,08 % | 26,40 % | 100 % |
| Töröcske és Zselickislak közt: | 58,97 % | - | 41,03 % | - | 100 % |
| Simonfa és Zselicszentpál közt: | - | 48,29 % | - | 51,71 % | 100 % |

A fentiek alól kivétel az SNY-1 nyomóvezeték eleje, mely közműszakasz a kaposvári víziközmű vagyon részét képezi.

5. Költségmegosztás a négy település közt:

| Létesítmények: | Költségek ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| Saját létesítmények: | 122.359 | 132.004 | 53.891 | 91.471 | 399.725 |
| SNY-1 nyomóvezeték eleje | 3.825 | 3.268 | 2.661 | 3.498 | 13.252 |
| SNY-1 nyomóvezeték közepe | - | 3.363 | - | 3.601 | 6.964 |
| ZSK-NY-1 nyomóvezeték | 4.372 | - | 3.042 | - | 7.414 |
| ZSK-1 átemelő | 8.253 | - | 5.743 | - | 13.996 |
| ZSK-1-0-0 gravitációs csatorna | 5.931 | - | 4.126 | - | 10.057 |
| Kiviteli tervek | 1.736 | 1.483 | 1.208 | 1.588 | 6.015 |
| Próbaüzem | 520 | 444 | 361 | 475 | 1.800 |
| Műszaki ellenőrzés | 1.662 | 1.420 | 1.157 | 1.521 | 5.760 |
| Mindösszesen: | 148.658 | 141.982 | 72.189 | 102.154 | 464.983 |
| Teljes beruházás aránya | 31,97 % | 30,53 % | 15,53 % | 21,97 % | 100 % |
| Szükséges saját forrás (15 %) | 22.299 | 21.297 | 10.829 | 15.323 | 69.748 |

A saját létesítmények részletes jegyzékét a nyertes vállalkozó árajánlata tartalmazza.

Az esetleg felmerülő többletköltségeket és egyéb járulékos költségeket a társult önkormányzatok a 4. pont szerinti költségmegosztás arányában viselik.

6. Vagyonmegosztás a négy település közt:

| Létesítmények: | A létesítmények értéke ezer Ft |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaposvár-Töröcske | Simonfa | Zselickislak | Zselicszentpál | Összesen |
| Saját létesítmények: | 122.359 | 132.004 | 53.891 | 91.471 | 399.725 |
| SNY-1 nyomóvezeték eleje | 10.591 | - | 2.661 | - | 13.252 |
| SNY-1 nyomóvezeték közepe | - | 3.363 | - | 3.601 | 6.964 |
| ZSK-NY-1 nyomóvezeték | 4.372 | - | 3.042 | - | 7.414 |
| ZSK-1 átemelő | 8.253 | - | 5.743 | - | 13.996 |
| ZSK-1-0-0 gravitációs csatorna | 5.931 | - | 4.126 | - | 10.057 |
| Kiviteli tervek | 1.736 | 1.483 | 1.208 | 1.588 | 6.015 |
| Próbaüzem | 520 | 444 | 361 | 475 | 1.800 |
| Műszaki ellenőrzés | 1.662 | 1.420 | 1.157 | 1.521 | 5.760 |
| Mindösszesen: | 155.424 | 138.714 | 72.189 | 98.656 | 464.983 |
| Teljes beruházás aránya | 33,42 % | 29,83 % | 15,53 % | 21,22 % | 100 % |

Az SNY-1 nyomóvezeték elejének tulajdonjogát az érintett önkormányzatok térítésmentesen átadják a Kaposvár MJV Önkormányzata részére, azzal, hogy annak üzemeltetése a gesztor önkormányzat kötelezettsége.Az SNY-1 nyomóvezeték elejének üzemeltetési költségeit a 9. pont szerinti alapdíj tartalmazza.

7. A társulásban résztvevő önkormányzatok a Kaposvári Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat számlájára a saját erőt a vállalkozók műszaki ellenőr által leigazolt számlái alapján, a rájuk eső részösszeg erejéig, a számla fizetésének határideje előtt nyolc nappal utalják át.

- Kaposvár város fogadja a társult települések tervben számított szennyvízmennyiségeit, 145.483 Ft/m3/d + 20 % ÁFA fejlesztési hozzájárulás fejében.

A fizetendő közműfejlesztés településenként:

— Simonfa:		  38 m3/d		6.634,- eFt

— Zselickislak:		  30 m3/d		5.237,- eFt

— Zselicszentpál:		  40 m3/d		6.983,- eFt

Összesen:			108 m3/d	          18.854,- eFt.

A fenti összegeket az érintettek, a próbaüzem kezdetéig, várhatóan 2008. május 15-ig átutalják a Kaposvár MJV Önkormányzata számlájára.

A közműfejlesztési hozzájáruláshoz az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jóváhagyása esetén az elnyert céltámogatás igénybevételre kerül.

- A Töröcskei és Zselickislaki szennyvízelvezető rendszer, valamint a négy település által közösen használt nyomóvezeték-szakasz (SNY-1 nyomóvezeték eleje) üzemeltetője a Kaposvári Vízművek Kft. A Simonfai és Zselicszentpáli szennyvízelvezető rendszerek üzemeltetéséről a két érintett település gondoskodik.

A szennyvíztisztító telep, illetve az érintett kaposvári szennyvízelvezető művek működési költségeihez a bevitt szennyvíz mennyiségének arányban kötelesek a csatlakozni kívánó települések hozzájárulni. Az általuk fizetendő díj mértéke legalább a Kaposváron - a koncessziós szerződés alapján - megállapított alapdíj, vagy - ha ez annál magasabb - a Kaposváron megállapított hatósági ár.

Az üzemeltetés feltételeit külön megállapodásban kötelesek rögzíteni az érintett önkormányzatok a Kaposvári Vízművek Kft-vel, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve.

- A jelen megállapodást az önkormányzatokat képviselő polgármesterek tanulmányozták, értelmezték és az érintett önkormányzatok képviselői testületeinek jóváhagyásával aláírták.

Felelős:		Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Közreműködik:	Bajzik Imre műszaki igazgató

Molnár György gazdasági igazgató

Határidő:		azonnal.