# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Áruház előtti mélyparkoló szerződés-módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Center Parkoló Kft. között 2006. október 11-én adásvételi szerződés jött létre a 17/3. hrsz-ú ingatlanból leválasztásra kerültő 1425 m2 nagyságú területre vonatkozóan, mely terület beolvadt a telekalakítás során a Somogy Áruház 17/1. hrsz-ú telkébe.

A szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. A Kft. a telekárat kifizette, a bankgaranciát átadta, a tulajdonjog bejegyzés folyamatban van a Körzeti földhivatalnál, elkészíttette az engedélytervet, melyet engedélyezésre benyújtott 2006. december 19-én a Polgármesteri Hivatal Műszaki Hatósági Irodájára.

A jogerős építési engedélyt a szerződést 12/e. pontja értelmében 2007. január 31-ig kellett volna beszerezni a Kft-nek. Az eljárásban résztvevő jelentős számú szakhatóságok, és a  hiánypótlás miatt az engedély még nem került kiadásra.

Önkormányzatunkat 2007. április 15-ig – a beruházás megkezdéséig – visszavásárlási jog illeti meg abban az esetben, ha az építési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a Kft. nem mutatja be eladónak a projekt finanszírozó pénzintézettel kötött hitelszerződést, valamint a kivitelezővel a beruházásra vonatkozó építési szerződést.

A Somogy Center Parkoló Kft. szándéka szerint meg akarja építeni a mélyparkolót, az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó hiánypótlásokat benyújtja.

A belső hivatali egyeztetés értelmében 2007. március 31-ig esély van arra, hogy az építési engedély kiadásra kerüljön.

Az engedély jogerőre emelkedésének napja jelenleg nem prognosztizálható, mivel nem tudjuk azt, hogy fellebbezéssel élni kíván-e valaki az érintettek közül.

A Hivatal javasolja a szerződés módosítását akként, hogy a nem jogerős építési engedély kiadásának határideje 2007. március 31-re, valamint a beruházás elkezdésének és az Önkormányzat visszavásárlási jogának határideje 2007. május 30-ra módosuljon.

A két időpont között 60 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy az engedély jogerőre emelkedhessen és ezen időszakon belül az esetleges fellebbezéseket az illetékes hatóság elbírálhatja. Amennyiben peres eljárás akadályozza a jogerőre emelkedését a határozatnak, úgy a szerződés 12/j. pontja lép életbe és a határidők a peres eljárás tartama alatt nyugszanak.

A kivitelezői és finanszírozási szerződést ezen a 60 napon belül kell megkötnie a Kft-nek.

A Somogy Center Parkoló Kft képviselőjének elmondása alapján a kivitelezői és finanszírozási szerződések előkészítése megtörtént, a jogerős építési engedély benyújtása után a szerződések aláírhatók.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatba foglaltakat.

Kaposvár, 2007. március 8.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a Somogy Center Parkoló Kft. között létrejött szerződést módosítja akként,

- hogy a szerződés 12/e. pontjában rögzített határidő 2007. március 31-re változik, valamint a jogerős építési engedély helyett építési engedély szerepeljen.

- hogy a beruházás megkezdésének és az Önkormányzat visszavásárlási jogának napja 2007. május 31-re változzon a szerződés 12/f. és 13. pontjában.

- hogy a 12/i. pontban rögzített „építési engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül” szöveg helyett „építési engedély időpontját követő 60 napon belül” megfogalmazás szerepeljen.

### Felelős:                                   Szita Károly polgármester

### Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 azonnal