# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Parkoló átépítéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Center Parkoló Kft. között 2006. október 11-én adásvételi szerződés jött létre a 17/3. hrsz-ú, 1425 m2 nagyságú, természetben a Somogy Áruház előtt lévő parkoló adás-vétele és átépítése tárgyában (ld. melléklet).

A Kft-nek a mélyparkoló építésére vonatkozó jogerős építési engedélyt 2007. január 31-ig be kellett volna szereznie és a beruházást 2007. április 15-ig meg kellett volna kezdenie.

Kaposvár Megyei Jogú város Közgyűlése 61/2007.(III.21.) sz. és 170/2007.(VI.7.) önkormányzati határozatával módosította a szerződésbe rögzített határidőket.

A hatályban lévő szerződés szerint a beruházás megkezdésének, a finanszírozási és kivitelezői szerződés megkötésének, valamint az Önkormányzat visszavásárlási jogának napja 2007. június 30-a.

Az építési engedély 2007. március 30-án kiadásra került. Az építési engedélyt a ”Somogy Pavilonsor” és az „Anker-ház” tulajdonosai megfellebbezték. A fellebbezést a Hivatal a Közigazgatási Hivatalhoz továbbította.

A hatályban lévő közgyűlési döntés értelmében 2007. június 30-ig három dolognak kell teljesülnie a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően:

- az építési engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg meg kell kötni a kivitelezői szerződést;

- meg kell kötni a finanszírozási szerződést és;

- meg kell kezdeni a kivitelezési munkát.

A beruházó a kivitelezésre és a banki finanszírozásra vonatkozó szerződéseket előkészítette, elmondása szerint már csak a jogerős építési engedélyre van szüksége az okiratok aláírásához.

Másodfokú döntés a fellebbezés tárgyában mindeddig nem született.

A parkoló átépítése fontos és jelentős beruházás városunk számára.

Tekintettel arra, hogy a fellebbezés elbírálása után a hivatalunkat például új eljárásra is kötelezhetik, nemcsak bírósági, hanem közigazgatási eljárások is jelentősen befolyásolhatják a jogerős engedély létrejöttének időpontját.

A fentiekre tekintettel javasoljuk az alapszerződés 12/j pontjának módosítását akként, hogy „a folyamatba lévő építéshatósági közigazgatási határozatok megtámadása iránti peres eljárás” megfogalmazás helyett „a folyamatba lévő építéshatósági közigazgatási határozatok megtámadása iránti eljárás” szerepeljen.

Kérem a T. Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

Kaposvár, 2007. június 22.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Parkoló beruházás megkezdésének, a finanszírozási és kivitelezői szerződés megkötésének, valamint az Önkormányzat visszavásárlási jogának napja 2007. szeptember 30-ra változzon a szerződés 12/f., 12/i. és 13. pontjában, valamint a 12/j pont az alábbiak szerint módosul: „Amennyiben az építési engedély jogerőre emelkedését esetlegesen folyamatban lévő építéshatósági közigazgatási határozatok megtámadása iránti eljárás akadályozza, úgy a vevőt terhelő kötelezettségek és az eladót illető jogok ezen eljárás tartama alatt nyugszanak, ezen esetleges eljárás jogerős befejezését követően a határidők tovább folynak.”

### Felelős:                                   Szita Károly polgármester

### Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 azonnal