# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft , valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás módosításáról

A Közgyűlés a 2007. április 26-ai ülésén a 115/2007.(IV.26.) számú határozatával döntött a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft , valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról. (Az együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.)

Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a PRAKTIKUM Kft. a Kaposvár, Egyenesi út 74. sz. alatti ingatlanán lévő üzem bővítésével kívánta megvalósítani a vállalt munkahelyteremtő beruházást, amelyre pályázatot nyújtott be a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz. A sikeres pályázat alapján a felek megkötötték a beruházásra, munkahelybővítésre irányuló hatósági szerződést.

A beruházáshoz szükséges építési engedély határozatot a beruházás helyszínének környékén lakók megfellebbezték, és a környéken élő 49 személy tiltakozását fejezte ki a tervezett beruházással kapcsolatban. A lakókkal történt egyeztetés nem hozott eredményt, és a jogorvoslati eljárások esetleges időbeni elhúzódása lehetetlenné tehetné a beruházás amúgy is rendkívül szoros határidőn belüli befejezését.

Új helyszín keresése vált szükségessé, mely eredményeként megvalósítható az eredeti célt szolgáló beruházás. A PRAKTIKUM Kft. a LADY Ruházati Zrt. tulajdonában álló Pécsi u. 9-11. sz. alatti ipartelepen jelenleg is működő ipari létesítményt kívánja megvásárolni a pályázat segítségével, amely a szükséges átépítéssel, felújítással megfelel a pályázati kiírásban szereplő beruházás, illetve munkahelyteremtés feltételeinek. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ partnerként segítve a szerződésmódosításhoz hozzájárult, így az eredeti pályázati szerződésben foglalt feltételek szerint, de meghosszabbított befejezési határidővel aláírta a Kft-vel a hatósági szerződés módosítását.

A fentiek alapján Gyürecs András a PRAKTIKUM Kft ügyvezetője, és dr. Hegedüs Lajos a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnöke kérte az Önkormányzattól az eredeti együttműködési megállapodás módosítását (2. számú melléklet).

A beruházás megvalósításához szükséges, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRAKTIKUM Rehabilitációs KFT, valamint a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete között kötött együttműködési megállapodás módosításra kerüljön az alábbi pontokat érintően:

- Az eredeti szerződés 6./ pontjában a Kft. azt vállalta, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítése érdekében rendelkezésre álló pályázati lehetőségek igénybevételével munkahelyteremtő pályázatot készít és nyújt be, amelynek segítségével saját telephelyén végzendő beruházással megteremti a foglalkoztatni vállalt dolgozók tartós foglalkozatásának feltételeit, legkésőbb 2007. december 31. napjáig.

Ezzel szemben a kialakult helyzetben a Kft. nem az Egyenesi Úton lévő saját telephelyén, hanem a LADY Ruházati Zrt. tulajdonában álló Pécsi u. 9-11. sz. alatti ipartelepen jelenleg is működő ipari létesítmény megvásárlásával és megfelelő átalakításával kívánja megvalósítani az alapvető célt, a megváltozott munkaképességű személyek tartós foglalkoztatását.

-	Az ingatlan adásvétel útján kerül a Kft. tulajdonába. A vételér kifizetése két részletben történik. A Kft-nek 2007. november 20-ig 40 millió Ft-ot, majd 2008. január 25-ig 30 millió Ft-ot kell kifizetnie a tulajdonos felé.

Az eredeti szerződés 7./ pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a pályázat 6. pontban részletezett telephely kialakításához a pályázati utófinanszírozás miatt szükséges fedezet megteremtésére a beruházási szerződés alapján az első fizetési kötelezettség napjától a folyamatos számlák kiegyenlítéséhez szükséges, de legfeljebb 16.000.000.- azaz tizenhatmillió forint kamatmentes áthidaló hitelt nyújt a Kft. számára legfeljebb 9 hónap időtartamra

Az áthidaló hitelre így a továbbiakban is szükség van, de immáron nem az építési beruházás finanszírozásához, hanem a LADY Ruházati Zrt. tulajdonában álló Pécsi u. 9-11. sz. alatti ipartelepen jelenleg is működő ipari létesítmény megvételéhez. A hitel visszafizetésének határideje: 2007. december 20-ig.

Továbbá az idei évben esedékes 16 millió Ft-os kamatmenetes kölcsön visszafizetését követően újabb 16 millió Ft-os kamatmentes kölcsönre van szüksége a Kft-nek 2008. január 25-től április 30-ig, tekintettel arra, hogy a pályázaton elnyert forrást utófinanszírozás formájában kapják meg.

-	Az együttműködési megállapodás 9./ pontjában Önkormányzat vállalta, hogy a STILTEX Szociális Foglalkoztató által korábban használt alábbi telephelyeket ingyenes használatra, a Kft. saját telephelyén történő foglalkoztatási lehetőségének létrejöttéig, de legfeljebb 2008. június 30-ig foglalkoztatási célra rendelkezésre bocsátja:

-  7400. Kaposvár, Kontrássy u. 6.   – 1500 nm.

-  7400. Kaposvár, Kontrássy u. 8.    -  220 nm.

- 7400.  Kaposvár, Kontrássy u. 4.    -    55 nm.

A fentiekben ismertetett változások miatt az eredeti határidő 2008. szeptember 30-ra történő módosítását kérik az Önkormányzattal szerződő felek, így ezt követően szabadulhatnak fel a Kontrássy utcában lévő a Stíltex Szociális Foglalkoztató által korábban használt ingatlanok.

A módosító szerződést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a kért módosítás révén, ha 3 hónappal később is, de megvalósulhat az eredeti cél, azaz a megváltozott munkaképességű személyek tartós foglalkoztatása, továbbá, a módosítás alapvetően nem növeli az Önkormányzat terheit, kérem a Tisztelt Közgyűléstől a határozati javaslatban foglaltak támogatását.

Kaposvár, 2007. november 22.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megye Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a Praktikum Rehabilitációs Kft, és az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató dolgozóinak továbbfoglalkoztatásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását.

Felelős:	Szita Károly polgármester

Közreműködő: 	dr. Vörös Gyula igazgató

Molnár György igazgató

Határidő: 	2007. december 15. a szerződés aláírására

2008. szeptember 30. a Kontrássy utcai ingatlanok kiürítésére

- számú melléklet

Együttműködési megállapodás

Mely létrejött egyrészről a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kaposvár, Kossuth tér 1. képviselő: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: a PRAKTIKUM Rehabilitációs KFT. – 7400. Kaposvár, Kanizsai u. 25. – képviselő: Mester József ügyvezető – a továbbiakban Kft., valamint a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – 7400. Kaposvár, Béke u. 47. – képviselő: dr.Hegedüs Lajos elnök – mint a Kft. többségi tulajdonosa – a továbbiakban Egyesület között a mai napon – figyelembe véve az Európai Közösségek Bizottsága az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK rendeletében foglaltakat is-az EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a munkahelyteremtéshez, hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalók felvételéhez, illetve a fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazásával járó többletköltségek fedezéséhez nyújtandó támogatásról - az alábbiak szerint:

1./ Az Önkormányzat a fenntartója a STILTEX Szociális Foglalkoztató – 7400. Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. alatti intézménynek. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2007.(II.22.) számú határozata alapján az Intézmény jogutód nélkül megszüntetésre kerül 2007. június 30. napjával.

2./ Az Egyesület döntéshozatalra jogosító többséggel többségi tulajdonosa a Praktikum Rehabilitációs Kft- nek, amelynek fenntartására és fejlesztésére vonatkozóan az e szerződésben foglaltakat magára - mint többségi tulajdonosra - nézve irányadó érvényűnek ismeri el.

3./ Szerződő felek annak érdekében, hogy a STILTEX Szociális Foglalkoztatóban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a város területén az intézmény jogutód nélkül történő megszűnését követően is biztosított legyen, az alábbiakban részletezett megállapodást kötik.

4./ A Kft. vállalja, hogy  a STILTEX- nél e szerződés aláírásának időpontjában foglalkoztatott 35 fő megváltozott munkaképességű dolgozó létszámával  azonos számú, legalább 50 %-os munkaképesség csökkenéssel rendelkező  új dolgozót  2007. július 1. napjától kezdődően, a dolgozók választásától függő részmunkaidős munkaszerződéssel foglalkoztat. A foglalkoztatásra a Kft. addig vállal kötelezettséget, ameddig a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó 2007. július 1-én érvényes szabályok nem változnak olyan kedvezőtlen mértékben, hogy azok a további foglalkoztatást nem teszik lehetővé. Vállalja, hogy a korábban a STILTEX által foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozókkal a dolgozó erre irányuló szándéka esetén határozatlan időtartamra szóló munkaszerződést köt, a munkaszerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával.

5./ A Kft. a rendelkezésre álló üzleti és piaci lehetőségek függvényében biztosítja annak lehetőségét, hogy a STILTEX-nél foglalkoztatott nem megváltozott munkaképességű dolgozók, vagy azok egy része  számára  is foglalkoztatási lehetőséget teremt.

6./ A Kft. vállalja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítése érdekében rendelkezésre álló pályázati lehetőségek igénybevételével, olyan munkahelyteremtő pályázatot készít és nyújt be, amelynek segítségével saját telephelyén végzendő beruházással  megteremti a foglalkoztatni vállalt dolgozók  tartós foglalkoztatásának feltételeit legkésőbb 2007. december 31. napjáig, amennyiben benyújtott pályázatára beruházási támogatásban részesül.

Amennyiben a 2007. évi pályázat sikertelen, úgy a felek az együttműködési szándékuk alapján további egyeztetést végeznek, és újabb, a következő évre szóló pályázat esetén –a pályázati feltételek ismeretében- vizsgálják a további együttműködés lehetőségét a beruházás megvalósítása érdekében.

7./ A 6. pontban részletezett telephely kialakításához a pályázati utófinanszírozás miatt szükséges fedezet megteremtésére az Önkormányzat vállalja, hogy a beruházási szerződés alapján az első fizetési kötelezettség napjától a folyamatos számlák kiegyenlítéséhez  szükséges, de legfeljebb 16.000.000.- azaz tizenhatmillió forint kamatmentes áthidaló hitelt nyújt a Kft. számára legfeljebb 9 hónap időtartamra. A kamatmentes áthidaló hitel visszafizetését a Kft. az általa elnyert munkahelyteremtő pályázati forrásokból, a pályázati támogatás összegeinek a számlájára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2007. december 20-ig vállalja

8./ Az Önkormányzat az Egyesület működésének támogatására a 2007. évben 14 millió Ft azaz tizennégymillió Ft egyszeri támogatást nyújt a 6. pontban említett pályázat eredményes elbírálása esetén, illetve a beruházás egyéb módon történő megvalósítására vonatkozó kötelezettség vállalást követően, mely pénzösszeg átutalására a külön megállapodásban részletezettek szerint kerül sor.

9./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a STILTEX Szociális Foglalkoztató által jelenleg használt alábbi telephelyeket ingyenes használatra, a Kft. saját telephelyén történő foglalkoztatási lehetőségének létrejöttéig, de legfeljebb 2008. június 30-ig foglalkoztatási célra rendelkezésre bocsátja.

-  7400. Kaposvár, Kontrássy u. 6.   – 1500 nm.

-  7400. Kaposvár, Kontrássy u. 8.    -  220 nm.

- 7400.  Kaposvár, Kontrássy u. 4.    -    55 nm.

A Kft. az ingyenes használati jog lejártát követően haladéktalanul köteles a fenti ingatlanokat elhelyezési és térítési igény nélkül elhagyni és az Önkormányzat birtokába adni.

Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az Önkormányzat jogosult a Kft-től a helyiségek használata után Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról,a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendeletében meghatározott bérleti díjnak megfelelő használati díjat szedni a helyiségek kiürítéséig.

Ezen szerződés aláírásával az Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a fenti telephelyeket társasági szerződésében a telephely ingyenes használata időtartamáig telephelyként jelölje meg és ennek átvezetését a Cégbíróságtól kérje.

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy fenti telephelyekre vonatkozóan a Kft. a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása alapján igényelhető támogatások elnyerése érdekében, saját nevében e szerződés aláírását követően akkreditációs eljárást kezdeményezzen és az akkreditációs eljárás alapján 2007. július 1. napjától kezdődően megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását e telephelyeken végezze.

Az Önkormányzat az akkreditációhoz szükséges építési munkálatok elvégzéséhez e szerződés aláírásával a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Az akkreditációhoz szükséges átalakítások elvégzését, illetve elvégeztetését a Kft. vállalja, amelynek költségeit az Önkormányzat az elvégzett munkákról tételes elszámolással alátámasztott, az Önkormányzat nevére kiállított számla alapján legfeljebb bruttó 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer Forint összeggel megtéríti.

10./ Az Önkormányzat vállalja, hogy e megállapodás keretei közt a Kft. felelős őrzésébe és ingyenes használatába adja a STILTEX Szociális foglalkoztató leltárában szereplő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, eszközöket, járművet azzal, hogy azokat a Kft. mindaddig jogosult külön korlátozás nélkül  ingyenesen használni, ameddig e szerződésben foglalt foglalkoztatási kötelezettségét teljesíti.

A Kft. köteles a külön átadó leltár szerint ingyenes használatba átvett gépeket, berendezéseket, felszereléseket, eszközöket, járművet a jó gazda gondosságával kezelni,  őrzésükről, állaguk megóvásáról saját költségén gondoskodni, a természetes elhasználódásból származó hibákat, hiányosságokat saját költségén kijavítatni.

Amennyiben gépeket, berendezéseket, felszereléseket, eszközöket, járművet ingyenes használatba adását ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, úgy annak megfizetése a Kft-t terheli. Az ingyenes használatba  átadott gépekre, berendezésekre, felszerelésekre, eszközökre, járművekre az Önkormányzat a Kft. számára elővásárlási jogot biztosít.

Az Önkormányzat a termelés folyamatos fenntartása érdekében az átadás fordulónapján – a megrendelők előzetes hozzájárulása esetén. - külön leltárral átadja a Kft. számára azokat a  megrendelők tulajdonában lévő készleteket, alap és segédanyagokat, amelyek a termelés folytatásához szükségesek.

A Stíltex, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő anyagokat, fogyóeszközöket, késztermékeket a Kft. beszerzési, illetve előállítási áron vásárolhatja meg.

11./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a STILTEX jelenlegi megrendelői szerződés állományáról a szerződéses kötelezettségek folytatása érdekében a Kft-t tájékoztatja, egyben a megrendelők számára a Kft- t a szerződéses kötelezettségek továbbfolytatása érdekében ajánlja.

12./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződésben vállalt foglalkoztatási feladatok ellátásáért  2007. II. félévre vonatkozóan, 6.300.000.- azaz Hatmillió háromszázezer forint egyszeri céltámogatást biztosít a Kft. részére.

Az Önkormányzat vállalja, hogy ezt az összeget 2 egyenlő részletben legkésőbb 2007. július 20. napjáig, illetve november 20. napjáig átutalja a Kft……………………………………………számú számlájára annak érdekében, hogy a foglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatos bérfizetési kötelezettséget, a  megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó támogatási források utófinanszírozási jellege miatt a Kft. teljesíteni tudja.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának támogatására vonatkozó jogszabályok, valamint az erre a célra kiírt és a Kft. által elnyert pályázati támogatások függvényében  2008. évtől kezdődően a foglalkoztatási feladatok fenntarthatósága érdekében - külön megállapodásban részletezettek szerint - a fenntarthatósághoz igazoltan szükséges, az Egyesület működéséhez a 2007. évben nyújtandó támogatás 2008-2010. években egyenlő arányban történő beszámításával, de legfeljebb évi 7.933.000.- azaz hétmillió-kilencszázharmincháromezer Ft céltámogatást biztosít a Kft. számára, legfeljebb 2010. december 31-ig. A tárgyévi támogatás mértékéről az Önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadása során dönt.

13./ A Kft. vállalja, hogy gazdálkodásának adatait az Önkormányzat számára a szükséges támogatások megállapíthatósága érdekében megadja, illetve lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat a gazdálkodásra vonatkozó adatokba ellenőrzés céljából betekintsen.

14./ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§ (2) pontja alapján az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek, magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A fenti jogszabály értelmében a támogatott köteles a támogatási összegnek a 7./, 8./, és 12./ pontban meghatározott célra történő felhasználásáról az átadás évét követő év január 31. napjáig illetve a 12./  pont hivatkozásában a tárgyévet követő év január 31-ig a támogató felé elszámolni, melyhez a felhasználás bizonylatait másolatban mellékeli. Amennyiben a támogatott a megadott határidőig a kapott támogatás a megadott célra történő felhasználásáról nem számol el, akkor a támogató az elszámolás napjáig a további támogatások kiutalását felfüggeszti.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását helyszínen ellenőrizni.

A 7./,8./ és 12./ pontban meghatározott cél meghiúsulása esetén a támogatott köteles a részére céljelleggel juttatott támogatás összegét visszautalni a támogató 11743002-15398006 számú költségvetési elszámolási számlájára.

Abban az esetben, ha a 7./,8./ és 12./ pontban meghatározott cél megvalósítására fordított összeg kevesebb a támogatási összegnél, akkor a támogatott köteles a fel nem használt összeget visszautalni a támogató 11743002-15398006 számú költségvetési elszámolási számlájára.

15./ a Kft. a tárgyévet követő január 31-ig írásban tájékoztatja az Önkormányzatot a 4./ pontban vállalt foglakoztatási kötelezettség teljesítéséről illetve az 5./ pontban biztosított lehetőség kihasználásáról.

16./ Amennyiben a Kft. és az Egyesület nem tesznek eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek úgy az Önkormányzat a szerződést a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal 30 napos felmondási határidővel felmondhatja, és a támogatás folyósítását megszünteti.

17./ Amennyiben az Önkormányzat nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek úgy a Kft. és az Egyesület a szerződést a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

18./ Ezt a megállapodás felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon saját kezűleg aláírták. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges vitás kérdéseket egyeztetéssel kívánják megoldani.

Kaposvár, 2007. április 12.

……………………						…………………….

Szita Károly							dr. Hegedüs Lajos

Polgármester	s.k.							Elnök s.k.

……………………						……………………..

dr. Kéki Zoltán						Mester József

címzetes főjegyző s.k.					Ügyvezető s.k.

3.számú melléklet

Együttműködési megállapodás

módosítása

Mely létrejött egyrészről a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kaposvár, Kossuth tér 1. képviselő: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: a PRAKTIKUM Rehabilitációs KFT. – 7400. Kaposvár, Kanizsai u. 25. – képviselő: Gyürecs András ügyvezető – a továbbiakban Kft., valamint a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – 7400. Kaposvár, Béke u. 47. – képviselő: dr.Hegedüs Lajos elnök – mint a Kft. többségi tulajdonosa – a továbbiakban Egyesület között a mai napon – figyelembe véve az Európai Közösségek Bizottsága az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK rendeletében foglaltakat is-az EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a munkahelyteremtéshez, hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő munkavállalók felvételéhez, illetve a fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazásával járó többletköltségek fedezéséhez nyújtandó támogatásról - az alábbiak szerint:

1./ A felek 2007. április 12-én megállapodást kötöttek a STILTEX Szociális Foglalkoztató – 7400. Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. alatti intézmény jogutód nélküli megszüntetése kapcsán a megváltozott munkaképességű dolgozók további foglalkoztatásáról, az Önkormányzat részéről nyújtott támogatásról, és a tartós foglalkoztatás feltételeinek megteremtéséről.

2./ A felek a megállapodás 6./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6./A Kft. vállalja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítése érdekében rendelkezésre álló pályázati lehetőségek igénybevételével, olyan munkahelyteremtő pályázatot készít és nyújt be, amelynek segítségével az erre a célra megvásárolt telephelyén, a szükséges további beruházással megteremti a foglalkoztatni vállalt dolgozók tartós foglalkoztatásának feltételeit legkésőbb 2008. szeptember 30. napjáig, amennyiben benyújtott pályázatára beruházási támogatásban részesül.

A felek megállapítják, hogy a pályázat benyújtása megtörtént, és a nyertes pályázat alapján a Kft. a hatósági szerződést megkötötte az újonnan kitűzött célnak megfelelően.”

3./ A felek a megállapodás 7./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A 6. pontban részletezett telephely kialakításához a pályázati utófinanszírozás miatt szükséges fedezet megteremtésére az Önkormányzat vállalja, hogy az adásvételi szerződés alapján a vételár kiegyenlítéséhez szükséges, de legfeljebb 16.000.000.- azaz tizenhatmillió forint kamatmentes áthidaló hitelt nyújt a Kft. számára. A kamatmentes áthidaló hitel visszafizetését a Kft. az általa elnyert munkahelyteremtő pályázati forrásokból, a pályázati támogatás összegeinek a számlájára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2007. december 20-ig vállalja.

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy - a fentiekben részletezett hitel határidőben történő visszafizetését követően - 2008. január 25-én újabb, legfeljebb 16.000.000.- azaz tizenhatmillió forint kamatmentes áthidaló hitelt nyújt a Kft. részére az ingatlan vételárának kifizetéséhez, illetve az ingatlan átalakítása kapcsán szükséges beruházáshoz. A kamatmentes áthidaló hitel visszafizetését a Kft. az általa elnyert munkahelyteremtő pályázati forrásokból, a pályázati támogatás összegeinek a számlájára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2008. április 30-ig vállalja.”

4./ A felek a 9./ pontban rögzített 2008. június 30-ai határidőt 2008. szeptember 30-ra módosítják.

5./ A felek az eredeti megállapodás egyéb részeit változatlanul fenntartják.

Kaposvár, 2007. december 6.

……………………						…………………….

Szita Károly							dr. Hegedüs Lajos

polgármester								elnök

……………………						……………………..

dr. Kéki Zoltán						Gyürecs András

címzetes főjegyző						   ügyvezető