# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a Fenstherm Kft. beépítési határidő módosítási kérelméről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fenstherm Kft. között 2006. október 10-én telekalakítással vegyes adásvételi szerződés jött létre a Budai N. A. utcában lévő 60/3., 60/4., 61/2. és 67/1. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

A Belvárosi Üzletház keleti oldalán lévő ingatlanokra Önkormányzatunk 2008. augusztus 31-i határidővel beépítési kötelezettséget írt elő.

A beépítési határidő garanciájaként, a telekösszevonások után kialakult 60/3. hrsz-ú ingatlanra 10.000 eFt + 2.000 eFt erejéig – a beépítési kötelezettség, illetve meghiúsulási kötbér biztosítására – jelzálogjog került bejegyzésre Önkormányzatunk javára.

Az ingatlant a tulajdonos nem építette be. Elkészültek az építési engedélytervek, melyet benyújtottak a Polgármesteri Hivatal Műszaki Hatósági Irodájára.

A mellékelten csatolt levéllel keresett meg a Fenstherm Kft., melyben 2010. december 31-re kérik a beépítési határidőt meghosszabbítani.

Tekintettel az előkészítő munkák elhúzódására – mely nem kizárólag a Kft-nek felróható okok miatt történt – javaslom a T. Testületnek a határidő meghosszabbítását.

A Kft. által kért 2010. december 31-i határidőt nagyon hosszúnak tartom. Tekintettel arra, hogy az építési engedély benyújtásra került, s a tervet a Tervtanács is elfogadta, 2009. december 31-ig felépíthető az épület.

Kérem a T. Testületet fogadja el a határozati javaslatban rögzítetteket.

Kaposvár, 2008. június 30.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a Fenstherm Kft. között létrejött telekalakítással vegyes adásvételi szerződésben rögzített beépítési határidőt 2008. augusztus 31-ről 2009. december 31-re módosítja a szerződés I/3., és II/11.d. pontja vonatkozásában.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Sárdi Péter igazgató

Határidő:2008. szeptember 30. a szerződés módosítása