# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

1. változat

## ELŐTERJESZTÉS

a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület fejlesztéséről

A Kisgát III. ütem lakóterület fejlesztéséhez kapcsolódó út- és közműhálózat kiépítését a terület tulajdonosai a BITT Kft. és a Terra Danubia Zrt. még ez évben befejezik.

A mellékelten csatolt helyszínrajzon szemléltetjük a területfejlesztéshez kapcsolódó legfontosabb alapinformációkat.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,34 ha nagyságú területet értékesített 2006. december 21-én kelt adásvételi szerződéssel a BITT Kft. részére. Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a teljes közműhálózat hiánypótlás mentes műszaki átadása meg nem történik. A beruházás kivitelezésének határideje 2008. november 29.

A beruházás az elektromos energia ellátás, közvilágítási hálózat és a 20 KV-os légkábel kiváltás kiépítése kivételével elkészült.

Az E-on a fenti beruházást várhatóan 2009. februárjában kezdi el, mellyel kapcsolatban a BITT Kft. teljeskörűen megkötötte a megbízási szerződést, s átutalta a költségtérítést az E-on számlájára.

A tulajdonjog bejegyzés feltételeként szabott beruházás érdekében a BITT Kft. mindent megtett, önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a vállaltakat.

A BITT Kft. az ingatlanait értékesíti a Terra Danubia Zrt. részére. Az értékesítés előtt Önkormányzatunkkal szemben vállalt út és közműépítési kötelezettségének eleget kell tennie.

Kérik, hogy a T. Testület tegye lehetővé tulajdonjoguknak bejegyzését az E-on által tervezett és kivitelezendő elektromos beruházás átadása nélkül.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 12,8 ha nagyságú területet értékesített 2008. július 2-án kelt adásvételi szerződéssel a Terra Danubia Zrt. részére.

Az út- és teljes közműhálózat műszaki átadásának határideje 2009. július 30.

Az út- és közműberuházás határidőre történő átadásának garanciájaként Önkormányzat 183.015 eFt összegű bankgaranciát kapott.

A Terra Danubia Kft. a vételár részét képező út, járda, víz, szennyvíz beruházást elkészítette.

Az E-on által tervezett és kivitelezendő gáz- és elektromos beruházás megvalósítását 2009. évre vállalta az E-on.

A Terra Danubia Zrt. és a BITT Kft. az általuk vállalt zöldfelületek kialakítását, fák ültetését csak a fenti beruházás befejezését követően, 2009. tavaszán tudják kivitelezni.

A Zrt. szeretné a jelentős összegű bankgaranciáját felszabadítani tekintettel arra, hogy a vételárba kompenzálásra kerülő beruházás elkészült, s önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni az E-on által kivitelezendő közművek kiépítését.

Vállalják, hogy a kertészeti terv alapján elvégzendő 5.500.000,-Ft értékű munkát 2009. április 30-ig befejezik, s 2009. június 30-ig szóló feltétel nélküli bankgaranciát adnak Önkormányzatunk részére 5.500.000.,-Ft összegben.

A BITT Kft. szeretné a tulajdonjogát bejegyeztetni tekintettel arra, hogy a vételárba kompenzálásra kerülő beruházás elkészült, s önhibájukon kívül nem tudják teljesíteni az E-on által kivitelezendő közművek kiépítését.

A Vidanet Zrt. vállalja, hogy a hírközlési vezetéket az E-on beruházásával egyidejűleg kiépíti a Kisgát III. ütem teljes (BITT Kft. fejlesztési területén is) területén.

Javaslom, hogy a BITT Kft. és a Terra Danubia Zrt. kérését a T. Testület támogassa. Az adásvételi szerződésben rögzített, Önkormányzat tulajdonába kerülő, s a vételárban kompenzálandó beruházás elkészül.

Az E-on és a Vidanet által később elvégzendő beruházás az elkészült létesítményekben kárt nem okoz tekintettel arra, hogy az úthálózat alatt a védőcsövek elhelyezésre kerültek.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt helyszínrajzon jelölt úthálózat - a kékkel jelzett utakon kívül - az Önkormányzat tulajdonát képezi.

Az adásvételi szerződésekben rögzített út, közmű beruházások ezen területeken létesülnek, s a vételárba kompenzálásra kerülnek, a vételár részét képezik.

A kékkel jelzett utak a Terra Danubia Zrt. magánútjai.

A Kaposvár, Kisgát III/A. ütem fejlesztési területre kiírt pályázat kapcsán hozott 401/2005.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat 2.) pontjának ötödik bekezdése szerint „a Szabályozási Terv szerinti teljes terület kialakítása idegen területtel együtt lehetséges, mely terület a Magyar Állam tulajdona, s a Kaposvári Egyetem kezelésében van.

Amennyiben vevő kiterjeszti a területfejlesztést az idegen területre is, úgy a majdani közút területét, valamint az út-, járda- és közműberuházást – annak befejezése után – az Önkormányzat részére térítésmentesen át kell adnia, vállalva az esetleges ÁFA fizetési kötelezettséget.”

Az A*-gal jelzett területet a Magyar Államtól vásárolta meg a Zrt, mely területen az előzőekben írtak szerint az út- és közműberuházás elkészült.

A helyszínrajzon kékkel jelölt - 5,5 ha nagyságú ún. „lakópark” területén lévő - K-Ny-i irányú magánutak kapcsán Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 239/2007.(IX.27.) sz. határozatában arról rendelkezett, „hogy a Terra-Danubia Zrt. Budapest beruházásában épülő Kaposvár, Kisgát III. ütem fejlesztési terület lakóparkja közműveit (vízellátó- és szennyvízelvezető rendszereit, lakóútjait, járdáit és csapadékvíz elvezető rendszerét), az aktuális közmű-érdekeltségi hozzájárulások befizetését követően térítésmentesen a tulajdonába veszi, amennyiben a beruházás az engedélyezett terveknek és műszaki előírásoknak megfelel és azokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága ellenőrizte.”

A beruházás elkészült. A Zrt. az útterület tulajdonba adását és a beruházás átvételét kezdeményezte.

Az előterjesztés mellékleteként csatoltuk a fenti út és közműberuházás átvételére és az út tulajdonjogának bejegyzésre vonatkozó megállapodást.

Tekintettel a beruházás elkészültére, kérem a T. Közgyűléstől a mellékelten csatolt megállapodás jóváhagyását.

Kaposvár, 2008. november 27.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár, Kisgáti városrész III. ütem lakóterület fejlesztéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy

- a Kisgáti városrész területén a Kisgát III. ütemben a BITT Kft. és a Terra Danubia Zrt. által vállalt út- és közműberuházás elvégzését a Közgyűlés akkor tekinti leigazolhatónak, ha a vételár részeként elvégzett út, csapadékcsatorna, járda, víz, szennyvíz, beruházás és zöldfelületrendezés hiánypótlásmentes műszaki átadása megtörtént. A Közgyűlés az E-on és a Vidanet Zrt. által elvégzendő beruházás teljesítéséhez nem köti a garanciák felszabadítását.

A Terra Danubia Zrt. által adott 183.015 eFt összegű bankgarancia felszabadításához hozzájárul a Testület, amennyiben a kertészeti terv alapján 2009. május 30-ig elvégzendő munkák garanciájaként 5.500.000,-Ft összegű feltétel nélküli 2009. június 30-ig szóló bankgaranciát kap Önkormányzatunk.

A BITT Kft. tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul a Testület, amennyiben a kertészeti terv alapján 2009. május 30-ig elvégzendő munkák garanciájaként 1.000.000,-Ft összegű feltétel nélküli 2009. június 30-ig szóló bankgaranciát kap Önkormányzatunk.

### Felelős:                                   Szita Károly polgármester

### Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 2008. december 31.

- A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt „Megállapodás közműátadásról” szóló okiratot, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

### Felelős:                                   Szita Károly polgármester

### Közreműködik:                       Sárdi Péter igazgató

Határidő:                                 azonnal

Dr. Pető Tamás ügyvéd

Kaposvár, Széchenyi tér 8.  Levélcím: 7406 Kaposvár Pf. 16.

MEGÁLLAPODÁS  KÖZMŰ ÁTADÁSÁRÓL

Amelyet kötöttek egyrészről a TERRA DANUBIA ZRt. (1053 Budapest, Szép u. 4., Cg.: 01-10-043093, KSH szám: 11353302-7012-114-01, képviseli Murányi Ferenc vezérigazgató), mint ingatlan tulajdonos, másrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., képv.: Szita Károly polgármester), mint ingatlan tulajdonos, az alulírt napon, helyen az alábbi feltételekkel.

1./ Előzmények:

A felek egyezően rögzítik, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 239/2007. (IX. 27.) határozatában arról rendelkezett, hogy a TERRA-DANUBIA Zrt. Budapest beruházásában épülő Kaposvár, Kisgát III. ütem fejlesztési terület lakóparkja közműveit (vízellátó- és szennyvízelvezető rendszereit, lakóútjait, járdáit és csapadékvíz elvezető rendszerét), az aktuális közmű-érdekeltségi hozzájárulások befizetését követően térítésmentesen a tulajdonába veszi, amennyiben a beruházás az engedélyezett terveknek és műszaki előírásoknak megfelel és azokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága ellenőrizte.

A felek rögzítik továbbá, hogy a Kaposvár, Kisgát III/A. ütem fejlesztési területre kiírt pályázat kapcsán hozott 401/2005. (XII. 14.) önkormányzati határozat 2.) ötödik bekezdése szerint a  Szabályozási Terv szerinti teljes terület kialakítása idegen területtel együtt lehetséges, mely terület a Magyar Állam tulajdona, s a  Kaposvári Egyetem kezelésében van.

Amennyiben vevő kiterjeszti a területfejlesztést az idegen területre is, úgy a majdani közút területét, valamint az út-, járda- és közműberuházást - annak befejezése után - az Önkormányzat részére térítésmenten át kell adnia, vállalva az esetleges Áfa fizetési kötelezettséget.

2./ A felek egyezően kijelentik, hogy a jelen szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett területeken az út, járda, csapadékvíz, vízellátás, szennyvízellátás kiépítése megtörtént. Az önkormányzati határozatoknak megfelelően a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatósága ellenőrzése során megállapította, hogy a beruházás az engedélyezett terveknek és műszaki előírásoknak megfelel.

3./ A felek egyezően megállapítják, hogy a beruházás során Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője a 662 887-7/2008 számú határozatával telekalakítást engedélyezett, amelynek alapján a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2381/83, 2381/105, 2381/107 hrsz.-ú út megjelölésű ingatlanokból – terület növekedéssel – a 2381/122, 2381/125, 2381/137 hrsz.-ú út megjelölésű ingatlanok alakultak ki az alábbiak szerint.

| Változás előtti hrsz. | Változás előtti terület nagyság | Változás utáni hrsz. | Változás utáni területnagyság | Növekmény mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2381/83 | 3842 m2 | 2381/122 | 5551 m2 | 1709 m2 |
| 2381/105 | 3612 m2 | 2381/125 | 5792 m2 | 2180 m2 |
| 2381/107 | 1744 m2 | 2381/137 | 4412 m2 | 2668 m2 |

A beruházás során új útként az alábbi ingatlan alakultak ki:

| 2381/129 hrsz. | 5077 m2 |
| --- | --- |

A Kaposvár, Kisgát III. ütem fejlesztési terület lakóparkja kialakítása során az alábbi utak alakultak ki:

| 2381/62 hrsz. | 3088 m2 |
| --- | --- |
| 2381/73 hrsz. | 2529 m2 |

4./ A TERRA-DANUBIA Zrt. az 1. sz. mellékletben meghatározott kimutatásban létesített közműveket (út, járda, csapadékvíz, vízellátás, szennyvízellátás), az ott megjelölt értékkel a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adja térítésmentesen.

A TERRA-DANUBIA Zrt. vállalja az esetlegesen jelentkező Áfa fizetési kötelezettség teljesítését.

5./ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen megállapodás aláírásával az 1.sz. mellékletben meghatározott közműveket és utakat térítésmentesen tulajdonba veszi.

A  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a közműveket a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével veszi birtokba.

6./ A felek a jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az alábbi ingatlanok 1/1 arányú tulajdonjoga, átadás, illetve telekalakítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzésre kerüljön.

| Helyrajziszám | terület | Művelési ág |
| --- | --- | --- |
| 2381/129 hrsz. | 5077 m2 | út |
| 2381/62 hrsz. | 3088 m2 | út |
| 2381/73 hrsz. | 2529 m2 | út |
| 2381/122 hrsz | 5551 m2 | út |
| 2381/125 hrsz | 5792 m2 | út |
| 2381/137 hrsz | 4412 m2 | út |

7./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

8./ A felek a jelen okirat megszerkesztésével, ellenjegyzésével és a földhivatal előtti képviseletükkel meghatalmazzák Dr. Pető Tamás ügyvédet ( 7400 Kaposvár, Széchényi tér 8. )

A felek a jelen megállapodást, amely 2 oldalon nyolc pontból áll, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan írták alá.

Kaposvár, 2008.

....................................................................			............................................................

TERRA-DANUBIA Zrt.  					Kaposvár Megyei Jogú Város 								Önkormányzata

Szerkesztettem, ellenjegyzem:

Kaposvár, 2008.

| 1. sz. melléklet |  | Kisgát kimutatás |
| --- | --- | --- |
| Út |  |  |
| Terület | Mennyiség (m²) | Költség (Ft+ÁFA) |
| 010 hrsz.-ből becsatolt |  |  |
| 2381/83. | 594 | 969.705 |
| 2381/105. | 1108 | 1.810.116 |
| 2381/107. | 594 | 969.705 |
| 2381/129 | 1662 | 2.715.174 |
| 010. hrsz-ból becsatolt összesen | 3.958 | 6.464.700 |
| 2381/62 | 1 158 | 1 891 390 |
| 2381/73 | 954 | 1 558 192 |
| Mindösszesen: |  | 9.914.282 |
| Járda |  |  |
| Terület | Mennyiség (m²) | Költség (Ft+ÁFA) |
| 010 hrsz.-ből becsatolt |  |  |
| 2381/83. | 227 | 555.369 |
| 2381/105. | 425 | 1.036.689 |
| 2381/107. | 227 | 555.369 |
| 2381/129 | 637 | 1.555.034 |
| 010. hrsz-ból becsatolt összesen | 1.516 | 3.702.461 |
| 2381/62 | 579 | 1 414 067 |
| 2381/73 | 477 | 1 164 956 |
| Mindösszesen: |  | 6.281.484 |
| Csapadékvíz |  |  |
| Terület | Mennyiség (m) | Költség (Ft+ÁFA) |
| 010 hrsz.-ből becsatolt |  |  |
| 2381/83 | 67 | 490.317 |
| 2381/105 | 126 | 915.258 |
| 2381/107. | 67 | 490.317 |
| 2381/129 | 188 | 1.372.886 |
| 010. hrsz-ból becsatolt összesen | 448 | 3.268.778 |
| 2381/62 | 186 | 1 357 127 |
| 2381/73 | 164 | 1 196 606 |
| Mindösszesen: |  | 5.822.511 |
| Vízellátás |  |  |
| Terület | Mennyiség (m) | Költség (Ft+ÁFA) |
| 010 hrsz.-ből becsatolt |  |  |
| 2381/83. | 61,5 | 2.094.883 |
| 2381/105. | 115 | 3.910.448 |
| 2381/107. | 61,5 | 2.094.883 |
| 2381/129 | 172 | 5.865.671 |
| 010. hrsz-ból becsatolt összesen | 410 | 13.965.885 |
| 2381/62 | 259 | 1 889 762 |
| 2381/73 | 244 | 1 780 317 |
| 9 |  | 17.635.964 |
| Szennyvízellátás |  |  |
| Terület | Mennyiség (m) | Költség (Ft+ÁFA) |
| 010 hrsz.-ből becsatolt |  |  |
| 2381/83. | 83 | 2.425.513 |
| 2381/105. | 156 | 4.527.625 |
| 2381/107. | 83 | 2.425.513 |
| 2381/129 | 234 | 6.791.438 |
| 010. hrsz-ból becsatolt összesen | 556 | 16.170.089 |
| 2381/62 | 235 | 1 714 649 |
| 2381/73 | 203 | 1 481 165 |
| Mindösszesen: |  | 19.365.903 |
| Teljes költség: | 59.020.145 |