KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

3. változat

BESZÁMOLÓ

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) a Közgyűlés átruházott hatásköreit tartalmazó 6. számú melléklete szerint a  Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységének beszámolójáról szóló döntés 2008. december 1. napjától a VKM Bizottság hatáskörébe került.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által beküldött, 2008. évi munkájáról szóló beszámoló alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot:

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 144 tagönkormányzattal azzal a céllal jött létre 2005-ben, hogy a Társulás tagjainak hosszútávon, egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával oldja meg a települési szilárd hulladékuk kezelését. Az ehhez szükséges forrás jelentős részét pályázati pénzből kívánják megszerezni.

A fentieket szem előtt tartva 2008. februárjában a Társulás benyújtotta pályázatát a Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszerén belül a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra. A pályázatot támogatásra érdemesnek találták.

A pályázat keretén belül kialakítandó, tervezett létesítmények a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Projektben jelenleg résztvevő 120 településen összegyűjtött települési hulladék kezelésére szolgálnak: a beruházás tervezett helyszínén történik majd a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagok utóválogatása, bálázása, a szelektíven gyűjtött biohulladék komposztálása, az elkülönítetten gyűjtött hulladékáramok hulladékudvaron történő tárolása, a vegyesen gyűjtött települési hulladékok mechanikai válogatása és biológiai kezelése, és a maradék hulladékok lerakása.

A program előkészítésének teljes bekerülési költsége 237.500.000 Ft melynek 15%-át a Társulás önrészként vállalta, a fennmaradó részt pályázati forrás biztosítja.

Az előkészítés során megtörténik a második fordulóra szükséges tanulmányok elkészítése, és a tervek kidolgozása. Ezeken felül a második fordulóra szükséges közbeszerzési dokumentációk is kidolgozásra kerülnek.

A program beruházásának bekerülési összköltsége előreláthatólag: 5.251.010 eFt, ebből önerő 39,8 %, azaz 2.088.958 eFt.

Eddig egy közbeszerzési eljárás zajlott le, melyben a Társulás kiválasztotta a közbeszerzési tanácsadót (CEU Tender Kft.).

A második fordulóra szóló pályázat benyújtásának várható ideje: 2010. májusa.

Ezen felül 2007. novemberében a Társulás benyújtotta pályázatát a Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszerén belül a „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program” konstrukcióra. A pályázatot támogatásra érdemesnek találták.

A tervezett Kaposmenti Hulladékgazdálkodási rendszer területén jelenleg működő hulladéklerakók engedélye az idei évben lejár, rekultivációjukat minél hamarabb meg kell oldani. A jelenleg működő térségi feladatokat ellátó lerakók mellett sok településen találhatók felhagyott, a korábbi helyi igények kiszolgálására hivatott lerakók, amelyek környezeti elemekre gyakorolt hatásai pontosan még nem ismertek, de jellegüknél fogva potenciális veszélyt jelentenek a közvetlen környezetükre.

A projekt keretében ezen lerakók felmérése és rekultivációja történik meg, aminek eredményeképpen egyrészt megszűnik a lerakók környezeti elemeket veszélyeztető volta, másrészt mivel a lerakásra használt területeket tájba illesztik, a korábbi rendezetlen területek tájesztétikai értéke megnő.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai közül 33 önkormányzat vesz részt a Rekultivációs Programban. A program előkészítésének teljes bekerülési költsége 136.666.000 Ft, melynek 15%-át, mint önerőt a 33 tagönkormányzat vállalta. Az önerő befizetése három részletben történik a programban érintett önkormányzatok által: 2008. szeptember 30., 2009. március 31., és 2010. március 31. időpontokig.

A program beruházásának becsült bekerülési költsége előreláthatólag: 3.105.024 e Ft, ennek 100 %-át finanszírozza a támogató szervezet, így a megvalósítás szakaszában önerővel nem kell számolnunk.

Az előkészítő szakaszban megtörténik a második fordulóra szükséges tanulmányok elkészítése, és a tervek kidolgozása. Ezeken felül a második fordulóra szükséges közbeszerzési dokumentációk is kidolgozásra kerülnek.

Ez idáig egy közbeszerzési eljárás zajlott le, melyben a Társulás kiválasztotta a közbeszerzési tanácsadót (CEU Tender Kft.).

A második fordulóra szóló pályázat benyújtásának várható ideje: 2010. márciusa.

A társult önkormányzatok a munkaszervezet működésére lakosságszám arányosan tagdíjat fizetnek, melynek mértéke: 40 Ft/fő/év. A befolyt tagdíjból a munkaszervezeti koordinátor bérét, járulékait, és egyéb dologi kiadásokat finanszírozza a Társulás. A 2008-as évben a társult településektől befolyt összeg (3.025.240 Ft) a Kaposvár által biztosított tagdíjjal együtt 5.735.240 Ft, a 120 tagönkormányzatból még 18 nem fizette be a megadott határidőre a tagdíjat. Ebből az összegből 2008. október 31-ig 568.000 Ft dologi kiadásokra, bér és járulékaira összesen: 3.568.239 Ft került kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolóját tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Kaposvár, 2008. november 14.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága megtárgyalta a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2008. évi működéséről szóló tájékoztatót és a beszámolót elfogadta.

Felelős:		Tóth István tanácsnok

Közreműködik:	Bajzik Imre igazgató

Határidő:		azonnal

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 144 tagönkormányzattal azzal a céllal jött létre 2005-ben, hogy a Társulás tagjainak hosszútávon, egységes hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával oldja meg a települési szilárd hulladékuk kezelését. Az ehhez szükséges forrás jelentős részét pályázati pénzből kívánják megszerezni.

A fentieket szem előtt tartva 2008. februárjában a Társulás benyújtotta pályázatát a Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszerén belül a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra. A pályázatot támogatásra érdemesnek találták.

A pályázat keretén belül kialakítandó, tervezett létesítmények a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Projektben jelenleg résztvevő 120 településen összegyűjtött települési hulladék kezelésére szolgálnak: a beruházás tervezett helyszínén történik majd a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagok utóválogatása, bálázása, a szelektíven gyűjtött biohulladék komposztálása, az elkülönítetten gyűjtött hulladékáramok hulladékudvaron történő tárolása, a vegyesen gyűjtött települési hulladékok mechanikai válogatása és biológiai kezelése, és a maradék hulladékok lerakása.

A program előkészítésének teljes bekerülési költsége 237.500.000 Ft melynek 15%-át a Társulás önrészként vállalta, a fennmaradó részt pályázati forrás biztosítja.

Az előkészítés során megtörténik a második fordulóra szükséges tanulmányok elkészítése, és a tervek kidolgozása. Ezeken felül a második fordulóra szükséges közbeszerzési dokumentációk is kidolgozásra kerülnek.

A program beruházásának bekerülési összköltsége előreláthatólag: 5.251.010 eFt, ebből önerő 39,8 %, azaz 2.088.958 eFt.

Eddig egy közbeszerzési eljárás zajlott le, melyben a Társulás kiválasztotta a közbeszerzési tanácsadót (CEU Tender Kft.).

A második fordulóra szóló pályázat benyújtásának várható ideje: 2010. májusa.

Ezen felül 2007. novemberében a Társulás benyújtotta pályázatát a Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program támogatási rendszerén belül a „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program” konstrukcióra. A pályázatot támogatásra érdemesnek találták.

A tervezett Kaposmenti Hulladékgazdálkodási rendszer területén jelenleg működő hulladéklerakók engedélye az idei évben lejár, rekultivációjukat minél hamarabb meg kell oldani. A jelenleg működő térségi feladatokat ellátó lerakók mellett sok településen találhatók felhagyott, a korábbi helyi igények kiszolgálására hivatott lerakók, amelyek környezeti elemekre gyakorolt hatásai pontosan még nem ismertek, de jellegüknél fogva potenciális veszélyt jelentenek a közvetlen környezetükre.

A projekt keretében ezen lerakók felmérése és rekultivációja történik meg, aminek eredményeképpen egyrészt megszűnik a lerakók környezeti elemeket veszélyeztető volta, másrészt mivel a lerakásra használt területeket tájba illesztik, a korábbi rendezetlen területek tájesztétikai értéke megnő.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai közül 33 önkormányzat vesz részt a Rekultivációs Programban. A program előkészítésének teljes bekerülési költsége 136.666.000 Ft, melynek 15%-át, mint önerőt a 33 tagönkormányzat vállalta. Az önerő befizetése három részletben történik a programban érintett önkormányzatok által: 2008. szeptember 30., 2009. március 31., és 2010. március 31. időpontokig.

A program beruházásának becsült bekerülési költsége előreláthatólag: 3.105.024 e Ft, ennek 100 %-át finanszírozza a támogató szervezet, így a megvalósítás szakaszában önerővel nem kell számolnunk.

Az előkészítő szakaszban megtörténik a második fordulóra szükséges tanulmányok elkészítése, és a tervek kidolgozása. Ezeken felül a második fordulóra szükséges közbeszerzési dokumentációk is kidolgozásra kerülnek.

Ez idáig egy közbeszerzési eljárás zajlott le, melyben a Társulás kiválasztotta a közbeszerzési tanácsadót (CEU Tender Kft.).

A második fordulóra szóló pályázat benyújtásának várható ideje: 2010. márciusa.

A társult önkormányzatok a munkaszervezet működésére lakosságszám arányosan tagdíjat fizetnek, melynek mértéke: 40 Ft/fő/év. A befolyt tagdíjból a munkaszervezeti koordinátor bérét, járulékait, és egyéb dologi kiadásokat finanszírozza a Társulás. A 2008-as évben a társult településektől befolyt összeg (3.025.240 Ft) a Kaposvár által biztosított tagdíjjal együtt 5.735.240 Ft, a 120 tagönkormányzatból még 18 nem fizette be a megadott határidőre a tagdíjat. Ebből az összegből 2008. október 31-ig 568.000 Ft dologi kiadásokra, bér és járulékaira összesen: 3.568.239 Ft került kifizetésre.

Kaposvár, 2008. november 3.

Kovács Katalin

munkaszervezeti koordinátor

# Text boxes

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

gesztor: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

tel.: (36) 82/501-522   fax: (36) 82/501-520 E-mail: kaposmenti@kaposvar.hu