KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

BESZÁMOLÓ

a cseri- és a donneri közösségi tervezéséről

A Készenléti Rendőrség XII. Határvadász Bevetési Osztályának elhelyezése kapcsán a 2017. június 12-ei ülésén a Donner és a Cser rehabilitációjának közösségi tervezés kertén belüli megvalósulásáról is döntött a Közgyűlés a 123/2017. (VI.12.) önkormányzati határozat 7. pontjával.

- Cseri park

A közösségi tervezés programjának előkészítése megtörtént, a szakmai programot a főépítészi iroda összeállította, ennek alapján a tervezési szakasz megkezdődhet -, amennyiben a Közgyűlés a mellékletben csatolt tervezési programot jóváhagyja.

A program szakmai anyaga a SURE Közösségi Tervezési Eszköztár, a TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002 projekt keretében elkészült Segédlet a Közösségi Tervezéshez (készítette: Sain Mátyás), illetve a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága megbízásából készült Településfejlesztési füzetek - Segédlet a Közösségi Tervezéshez című dokumentumok iránymutatása alapján került összeállításra.

A mellékelt program alapján a feladat tervezett ütemezése a következő:

1. Ajánlati felhívás kiküldése (közösségi tervezésre)

2. Ajánlattétel

3. Szerződéskötés

4. Tematika benyújtása

5. Helyi Akcióterületi Terv (ink. Park koncepcióterve és a cselekvési terv)

- Donner

A Donner városrész rehabilitációjára irányuló munkák egymással párhuzamosan és egyeztetve két vonalon indultak meg.

Egyrészt a Donner-Rómahegy városrészben a „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP 6.9.2 számú felhívásra benyújtott projekt keretében megkezdődött a közösségi felmérés. A feladattal – a TOP 6.9.2 előkészítésének keretében - a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötött Önkormányzatunk szerződést.

A feladat célja, hogy megismerjük a városrész lakosságának véleményét, helyzetét, miként gondolkodnak ők a lakóterületükről, városrészükről. Mi az, ami zavarja őket, mi az, amin változtatnának, vagy éppen mi az ami tetszik nekik és mit szeretnének megtartani, megőrizni. Legfontosabb kérdés minden esetben, hogy a megfogalmazott változtatási igények mellett mit vállal, tesz az egyén a saját és közössége érdekében.

Ez a munka egy közösségfejlesztő módszertan alapján zajlik. Lakossági interjúkat követően közösségi beszélgetések, fórumok szervezése következnek, amelyek alkalmával az interjúkon elhangzottakra (is) fókuszálva irányítottan zajlik a munka.

A végeredmény egy cselekvési terv lesz, ami tartalmazni fogja, hogy a 2019-től induló megvalósítási időben milyen társadalmi programok, tevékenységek lesznek elérhetőek. Mindez azt eredményezi majd, hogy a városfejlesztési beruházásokhoz is illeszkedő, kulturális társadalomfejlesztés valósulhat mega Donnerben, ami az erős közösségekre épülő biztonságos város egyik alapja.

Másrészt a donneri rehabilitáció érdekében a Főépítészi Iroda koordinálása mellett elindult egy a Donnert érintő revitalizációs program előkészítése is. Ennek érdekében Helyi Akciócsoportot (HACS) szerveztünk. A HACS két alkalommal – 2017. augusztus 21-én és 28-án ült össze, melyek során előzetesen feltérképezte a donneri problémákat és fejlesztési javaslatokat tett. A HACS kijelölte azt a fejlesztési területet (2. melléklet), melyet a TOP 6.9.2 keretében megvalósuló feladattal párhuzamosan közösségi tervezés keretében javasol elkészíteni – a cseri közösségi tervezés 1. mellékletben rögzített szakmai programja adaptálásával. 	Ezt követően szeptember 4-én lakossági fórumot tartottunk.

A közösségi tervezés keretében elkészítendő revitalizációs terv tervezett ütemezése a következő:

1. Szakmai program elkészítése

2. Ajánlati felhívás kiküldése (közösségi tervezésre)

3. Ajánlattétel

4. Szerződéskötés

5. Tematika benyújtása

6. Helyi Akcióterületi Terv (ink. koncepcióterv és a cselekvési terv)

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Cseri park revitalizációja esetében a közösségi tervezési programot a határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá, valamint a beszámolót fogadja el.

Kaposvár, 2017. december 1.

Szita Károly

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2017. (VI.12.) önk. határozat 7. Pontjára vonatkozó beszámolót elfogadja.

Felelős: 	           Szita Károly polgármester

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész

Határidő:           azonnal

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cseri park revitalizációjára vonatkozó közösségi tervezés szakmai programját megismerte és úgy határozott, hogy az abban foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek alapján a közösségi tervezést indítsa meg.

Felelős: 	           Szita Károly polgármester

Közreműködik: L. Balogh Krisztina városi főépítész

Határidő:           azonnal

1. melléklet

SZAKMAI PROGRAM

Cseri park revitalizációs tervének elkészítése közösségi tervezés keretében

Feladat rövid összefoglalása

- Ütem:	17 ha területű park átfogó koncepciótervének elkészítése közösségi tervezés keretében.

- Ütem:	megvalósítandó projektelemek kiviteli – és szükség szerinti engedélyes – terveinek elkészítése (későbbi, önálló beszerzés keretében), valamint a kivitelezés.

Előzmények

A Cseri park Kaposvár legnagyobb alapterületű közparkja, gazdag növényállománnyal. A terület a nyolcvanas évek vége óta egyre alulhasznosítottabb, mára közösségi funkciója megszűnt, műszakilag és kertészetileg is elavult, a bűnözéssel erősen veszélyeztetett terület. Részben a terület biztonsági és erkölcsi helyzetének javulása érdekében az Országos Rendőr főkapitányság (ORFK) és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Készenléti Rendőrség (KR) 3000 fős megerősítésével kapcsolatban a XII. Határvadász Bevetési Osztály Kaposváron történő elhelyezése ezen a területen történjen. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság és a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság szakemberei állították össze azt az alapkoncepciót, melynek lényege, hogy a tervezett létszámbővítés keretében Kaposváron egy 309 fős osztály kerül létrehozásra. A telepítési hely a Cseri park sík és növényzettel nem fedett része, a park területének kb. 1,5 %-a.

A beruházással párhuzamosan az önkormányzat nyilvánosan felvállalt feladata a Cseri park revitalizációját: funkciókkal való megtöltését és annak megépítése, majd fenntartása. A tervezési folyamat közösségszervező, tájépítész és építész vezetése mellett közösségi tervezés metodikája szerint történik, a Polgármesteri Hivatal főépítészi szakmai felügyelete és irányítása mellett. Polgármester a Közgyűlést a tervezés folyamatáról rendszeresen tájékoztatni fogja.

A tervezés eredményeként születő koncepcióterv elfogadásáról, a megvalósítás ütemezéséről (tovább tervezés és kivitelezés) a Közgyűlés dönt – ezt követően indulhat a II. ütem.

A közösségi tervezés indokoltsága:

- Korábban a KR telepítésének ügyben tartott lakossági fórumon felmerült számos konfliktus és igény kezelése

- a következő években a Cserben számos jelentős fejlesztés készül, melyek indokolják és indikálják a park és környezetének újra gondolását és segítik újra pozícionálni a cseri városrészt:

  - a készenléti rendőrség (KR) körletépületének megépítése

  - a szociális városrehabilitáció keretében megújul a Cseri 10.

  - új orvosi rendelő épül

  - bővül a Liget otthon

  - megépül a KK Zrt. új telephelye

- A KR jelenléte biztosíték az értéktartó fejlesztésre

Az Önkormányzata azt a célt tűzi ki maga elé, hogy Kaposváron első alkalommal a köztér-újratervezésbe a legelső lépésektől kezdve bevonja a lakosságot. A közösségi tervezés során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a lakosság a tervezőkkel közösen alkothassa meg azokat a terveket, melyek alapján a park és a kapcsolódó közterületek megújulnak.

Ennek értelmében a tervezési folyamatba, már az un. Helyi Akcióterv elkészítésébe is -  annak egészen korai szakaszától is ténylegesen be kell vonni az érintetteket, az érdekeltek széles körét, azaz a helyi közösséget, lakosságot, hogy a közösségi alapú stratégiai tervezés valóban egy konszenzusépítő legyen, amely támogatja, hogy a helyi érintettek közösen fogalmazzák meg, hogy milyen jövőképet képzelnek el a közösségük és városrészük számára.

Manapság divatos városfejlesztési trendnek számít a „place making” magyarul értelmezve a „jó hely”. Ennek a városfejlesztési megközelítésnek a lényege, hogy „jól működő, élhető tereket” hozzunk létre a városban, túlmutatva a hagyományos fizikai, vagy funkcionális fókuszú fejlesztéseken. Eszerint, olyan valódi közösségi találkozóhelyek létrehozása a cél, amelyek kialakítása, programjai az érintett szereplők, helyi lakosság igényeit tükrözik. Ilyen hely legyen a Cseri park.

A közösségi tervezés során olyan park megfogalmazása a cél, mely

- valós igényeken nyugvó terv és fejlesztés;

- vonzó, kiszámítható környezet a terület lakossága és használói számára – hiszen a jövőképet maguk fogalmazták meg;

- stabil fejlesztési környezet az önkormányzat (a város) és a potenciális fejlesztők számára – hiszen számíthat a lakosságra.

A közösségi tervezés során társadalmi cél

- a közintézményekbe vetett bizalom növelése – az együtt munkálkodás során partnerekké válnak;

- a jobb információhoz jutás biztosítás a lakosság számára;

- a bevont, érintett és érdekelt csoportok elköteleződésének kialakítása a célterület iránt, növekvő felelősség, büszkeség érzet és erősebb helyi identitás. Ezáltal a civil aktivitás, önkéntes hajlandóság szintén növekszik.

A közösségi tervezés során törekedni kell:

- a kreatív megoldások, ötletek felszínre hozatalára,

- a konfliktusok minimalizálására, konszenzusra törekvésre a tervezés során;

- rejtett helyi potenciálok felszínre hozatala.

A közösségi tervezés városi célja

- a megosztott döntés és felelősség, közösségi érdekek hangsúlyosabb megjelenése a döntésekben;

- a komplex és integrált nézőpont kialakítása;

- hogy együttműködések, partnerségek, párbeszéd jön létre: a közösség fejlődése, épülése!

A közösségi tervezés legyen egy demokratikus tanulási folyamat a résztvevők számra: a közösség fejlődik és érdekérvényesítése javuljon. Érzékeny, kevésbé domináns egyének és csoportok is „hangot” és lehetőséget kapjanak, hogy kifejezhessék gondolataikat. (pld. rajzversennyel az iskolás és óvodás korosztály: Az én parkom címmel.)

A tervezés előkészítésben az Önkormányzat vállalja a

- helyi segítők felkutatását

- közösségi rendezvényekhez szükséges helyszín(ek) biztosítása

- városi honlapon alpont biztosítása a közösségi tervezés kommunikálásához

- helyi médiában megnyilvánulási lehetőég a közösségi tervezés kommunikálásához

- Közösségi tervezés

Elvárt eredmény: Helyi Akció Terv (HAT) készítése melynek része a park kialakítására vonatkozó koncepcióterv és annak megvalósítására és utógondozására vonatkozó cselekvési terv.

Kaposvár MJV Önkormányzata döntött arról, hogy a hagyományos várostervezési metódus helyett a közösségi tervezési elveket fogják követni a célterület jövőjének megtervezéséhez. Ennek célja:

- A helyi identitás, elkötelezettség fejlesztése: a civil aktivitás, önkéntesség, „hatni tudás”, a célterület iránti felelősségérzet és a helyi ügyek iránti elkötelezettség növelése

- Helyi partnerség építés és közösségfejlesztés, oda-vissza információáramlással.

- Helyi erőforrások és az értékes helyi tudás feltárása.

- Komplex és integrált nézőpont kialakítása. A különböző releváns szempontok, szakágak és az  érintett helyi csoportok nézőpontjainak feltárása és integrálása.

A közösségi tervezés lényege tehát a helyi lakosság és az érintett csoportok valós igényeinek felmérése a célterülettel kapcsolatban, azaz az érintettek azonosítása és elemzése, elvárásainak azonosítása a tervezési folyamattal szemben, tervezési folyamatba illesztésük, hogy valós igényeken nyugodjon a Park koncepcióterve.

A HAT javasolt felépítése:

- TEMATIKA: a közösségi tervezési folyamat megtervezése

    - Előzetes helyzetértékelés elkészítése

        - Az akcióterület (AT), azaz a park környezetének intézményi struktúrája

        - Fejlesztés hátterében húzódó tényezők és problémák előzetes felvázolása (problématérkép)

        - Közösség hatalmi viszonyainak, konfliktusainak, érdekellentétjeinek szondázó feltérképezése

        - Korábbi, a problémával/területtel kapcsolatos tervek elemzése

        - Folyamatban lévő, a területre ható fejlesztések összegyűjtése

    - Fókuszálás, célmeghatározás – a tervezett fejlesztéssel mik az egyéb, nem infrastrukturális célok

- Sikerkritériumok megfogalmazása (közösség szempontjából)

- Alapvető feltételek és kockázatok meghatározása

    - Tervezési folyamat lépéseinek megtervezése, rögzítése

- Közösségi tervezés során szükséges stratégiai tervezési lépések meghatározása

- Időbeni ütemezés

- Folyamat lépéseihez rendelt módszerek meghatározása

- Szükséges emberi erőforrás-szükséglet meghatározása (önkormányzat intézményei, hivatal dolgozói stb.)

    - Kommunikációs terv készítése

- Közösségi tervezés folyamatának kommunikálása a város honlapján – alcím alatt

- Helyi média bevonása a kommunikációba

- Helyzetfeltárás, helyzetelemzés

- Statisztikai adatok gyűjtése a tervezési környezetre vonatkozóan

- Helyi adatok gyűjtése a közösségtől kvantitatív és kvalitatív adatok

- Részvételen alapuló helyzetfeltárás – érintettek konkrét igényeiről, problémáiról, trendekről kapcsolatos benyomásaikról stb. - műhelymunka

- Közösségi helyzetfeltárás (SWOT elemzés)

- Információk összefoglalása, dokumentálása, visszacsatolása a közösségnek

- Közösségi elemzés és tervezés

- Forgatókönyvek (szcenáriók) elemzése - műhelymunka

- Jövőkép megfogalmazása - műhelymunka

- Stratégiai tervezés – célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása

- Cselekvési területek meghatározása – fejlesztés célrendszere (általános és specifikus célok meghatározása)

- Operatív tervezés, a projekt kidolgozása – műhelymunka, eredménye maga a terv (önálló pontban kifejtve később);

- Cselekvési terv kidolgozása – a megvalósítás során javasolt közösségi részvétel, valamint a projekt utógondozása (3 év) során javasolt közösségi események meghatározása (önálló pontban kifejtve később);

- Nyomon követés sikerkritériumainak meghatározása, elégedettségmérés.

Javasolt közösségtervezési technikák, módszerek:

- Ötletbörze (brain storming)

- Helyzetrajz (rich picture)

- Problémafa- és célfaelemzés

- Kiscsoportos megbeszélések

- Fókuszcsoportos megbeszélések

- Kávéházi beszélgetések (Word Cafe)

- Pályázatok (rajz, fotó, írás)

A projekt tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A. Általános elvárások:

- A projektnek a helyi közösség fejlesztését kell elősegítenie, ennek megfelelően a programok lebonyolítására az I. ütemben 5 hónapos megvalósítási időszak elvárt, mely időszak alatt a projekt elemeinek rendszerességén keresztül biztosítani kell a program folyamatosságát.

- Az akciók, közösségi tevékenységek, programok, együttműködések egy felépített tematika, koncepció mentén kell, hogy megvalósuljanak. Törekedni kell rá, hogy a koncepció a célok, eszközök, megvalósítók és várható eredmények tükrében koncepciózus, koherens egészet alkosson. A tematikát a tervezőnek a szerződéskötést követő 15 napon belül kell elkészítenie és a megrendelővel jóváhagyatnia.

- Szükséges, hogy a közösségi akciók, tevékenységek, programok, események minden esetben a fejlesztési célhoz kötődjenek.

- A tevékenység során a helyi közösségi számára cselekvési tervet kell kidolgozni. A kidolgozás során szükséges elkészíteni a projekt rendezvény naptárát is, amelyben a tervezett akciók megjelenítésre kerülnek.

- A fejlesztés céljának összhangban kell lennie a település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS), illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (HEP) meghatározott célokkal.

B. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása tevékenység tevékenységelemeivel kapcsolatos elvárások:

- A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:  A tevékenység megvalósítása magába foglalja a településrész aktuális társadalmi, gazdasági helyzetének és mobilizálható erőforrásainak a lakosokat is bevonó feltárását, az eredmények és az abból eredő̋ cselekvési és fejlesztési szükségletek, javaslatok közösségi megvitatását.  Ehhez kapcsolódó kötelezően alkalmazandó módszerek:

  - közösségi interjúk,

  - közösségi felmérés,

  - közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhely,

  - pályázatok.

- A településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.

    - Programok, folyamatok megvalósítása lehetőség szerint a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, kulturális szervezetek bevonásával. A projekt által érintett településrész történetének és közösségi tevékenységének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele a helyi lakosság és intézmények együttműködésével. A tevékenység megvalósításának célja az értékek feltárása, bemutatása és megőrzése a kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében.

Célja a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a lakosok és a területi intézmények, szervezetek bevonásával. (helytörténetet kutató közösség kialakítása, „Cseri-könyv”, helytörténeti, helyismereti, helyi szellemi és kulturális örökség feltárása, bemutatása a lakosság saját anyagának (fotók, emlékek stb.) összegyűjtésével, bemutatásával.

    - A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése. Tájékoztató közösségi információs pont kialakítása. A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása a település valamely, akár közösségi térként is funkcionáló intézményében (pld. iskola).

(pld. honlap, közösségi oldal, helyi televízió, nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevél, hirdető̋ táblák, oszlopok, információs felületek kialakítása, fejlesztése – a helyi lakosok bevonásával.)

    - Részvételi fórumok elindítása, működtetése: párbeszédkörök, kerekasztalok szervezése stb. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:  A projektek középpontjában a közösségek igényei, szükségletei álljanak, azaz:

  - -  a településrészeken élő emberek bevonása, aktivizálása minél szélesebb körben és minél közvetlenebb módon történjen meg. Ez adja a projekt megvalósíthatóságának alapját;

  - - a szakemberek és a helyi lakosok, továbbá az önkormányzat szoros és folyamatos együttműködésének biztosítása, fenntartása;

  - - láthatóvá kell tenni, hogy a projektben a cselekvéseket a beavatkozások során aktivizált közösségek részvételével fogják megtervezni és lehetőség szerint megvalósítani (partnerségi tervezés).

Szakmai alkalmasság feltétele és igazolása

A közösségi tervezésnek közösségfejlesztő, közösségi tervező mentor szakmai támogatása mellett kell megvalósítani. Ennek igazolása szakmai önéletrajzzal és

- 55 345 03 0000 00 00 azonosítószámú Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképesítés keretében korábban megszervezett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal;

- vagy SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési programban szerzett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal;

- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján akkreditált, legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési programban szerzett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal;

- a közösségi és civil tanulmányok MA szakon szerzett oklevéllel;

- vagy ezek hiányában korábbi, közösségi tervezésben szerzett gyakorlat igazolásával (a korábbi projekt leírása, az abban végzett feladat kihangsúlyozásával.)

- Park koncepcióterve tervezés

Elvárt eredmény: Helyi Akció Terv (HAT) részeként a park kialakítására vonatkozó koncepcióterv

A közösségi tervezés alapelvei (lsd. 1. Közösségi tervezés pont) mellett széleskörű társadalmi konszenzus alapján megfogalmazott funkcionális, esztétikai és közösségi igényeknek megfelelő park koncepciótervének elkészítése.

A park koncepciótervének javasolt felépítése:

- Felmérési tervek, jelenlegi állapot rögzítése

    - Park helyszínrajza, geodéziai bemérésekkel

- Legalább méteres szintvonalas térkép készítése

- Meglévő növényzet ábrázolása (értékes faegyedek beszámozott azonosításával)

- Meglévő műtárgyak ábrázolása (közmű, utak, parkolók, épületek és építmények, utcabútorok stb.)

- Tervezett létesítmények ábrázolása (épülő feltáró út, KR épülete és annak környezete) – terveket önkormányzat digitálisan rendelkezésre bocsátja.

    - Részletes, beazonosítható fotódokumentáció

    - Műszaki leírás szakáganként

- Tájtervezési szakág

- Építészet

- Közmű

- Útépítés

- Tervezési program rögzítése – a társadalmi egyeztetés során rögzített funkciók és igények egyértelmű összefoglalása

- Tervezett állapot tervei

    - Park átnézeti helyszínrajza a tervezett projektelemek/funkciók beazonosításával

    - Projektelemek terve – funkciónként önállóan dokumentálva az alábbiak szerint:

      - 1. Alaprajz szükséges léptékben

      - 2. Megértéshez szükséges részlettervek/látványtervek/katalógus kivonatok stb.

      - 3. Műszaki leírás legalább az 1. pontban részletezettek szerint, továbbá tartalmazza a projektelem megvalósításához szükséges hatósági engedélyek felsorolását, a projekt továbbtervezésének időszükségletét illetve egy nagyságrendi, a kivitelezés várható időtartamára vonatkozó becslést.

      - 4. Árazott és árazatlan tervezői költségbecslés, mely tartalmazza a kiviteli tervek (szükség szerint engedélyezési tervek) elkészítésének tervezett összegét is

      - 5. Látványterv

    - Árazott és árazatlan költségvetési főösszesítő

    - Publikálásra alkalmas átnézeti látványtervek (min. 5 db)

Szakmai alkalmasság feltétele és igazolása

A park koncepciótervének elkészítése tájtervező és építésztervező közös munkájaként kell megvalósuljon. Ennek igazolása szakmai önéletrajzzal és referenciával, valamint

- a Magyar Építészkamaránál regisztrált E jogosultságú tervező, vagy É/1 jogosultságú vezető tervező, vagy É/2 jogosultságú általános tervező; igazolással;

- a Magyar Építészkamaránál regisztrált K jogosultságú táj- és kertépítészeti tervező;

- vagy ezekkel igazolhatóan azonos tervezési jogosultság.

- Cselekvési terv

Elvárt eredmény: a projekt megvalósítására és utógondozására készülő cselekvési terv

A közösségi tervezés alapján megfogalmazódó program megvalósítása során szükséges a megkezdett közösségépítési folyamat folytatása, ennek fenntartása. Ennek érdekében cselekvési terv készüljön.

A cselekvési terv javasolt felépítése:

- Tovább tervezés során javasolt közösségi tevékenységek

    - Az engedélyezési és kiviteli terv készítése során javasolt lakossági/közösségi egyeztetés(ek) mérföldkövei, fóruma(i);

- Kivitelezés során javasolt közösségi tevékenységek

    - Projektelemenként meghatározva, hogy a kivitelezés során melyek azok a tevékenységek, amelyet a lakosság bevonásával valósulhatnak meg, melyek ezeknek feltételei. (pld. faültetés iskolások bevonásával stb.)

    - Projektelemenként meghatározva, hogy milyen egyéb, nem közvetlenül a megvalósításhoz, hanem magához a projektelemhez kapcsolható rendezvény javasolt annak érdekében, hogy a közösség erősebben kapcsolódjon a megvalósuló beruházáshoz. (pld. kutyafuttató kialakítása esetén a felelős kutyatartásról is szóló egynapos kutyatréning) Elvárt minden projektelemhez legalább egy rendezvény megfogalmazása – kérjük ennek feltételeit is körbeírni.

    - Javasolt közösségi tevékenységek költségeinek összefoglaló táblázata.

- Utógondozás (átadást követő 3 év) során javasolt közösségi tevékenységek

    - Javasolt rendezvények/ünnepek/közösségi tevékenységek a közösségi tervezés során meghatározott csoportok számára;

    - Egyéb, az aktív jelenlétet támogató ötletek és javaslatok, esetlegesen jó példák rövid ismertetése.

- Elégedettség mérés módszertanának kidolgozása, javaslata

szakmai program melléklete

Cseri park történeti előzményei

A terület történeti leírása

A Cseri-hegy eredetileg egy észak-déli irányú dombhát, ennek északkeleti részén található a szóban forgó terület a Cseri út – Gárdonyi Géza utca – Erdősor utca és Madár utca körvonalán belül. Nyugaton, délnyugaton a legmagasabb részén erdő van, ehhez a parkosított terület rézsűvel (részűkkel) csatlakozik az Erdősor utca szintjéig. A Cseri park területe az egykori Zselic nyugati, városfelőli széle volt, későbbi nevét is a nagy számban előforduló csertölgyről kapta.

A Cseri-hegy cseri-parki része az utolsó száz évben jelentős változásokat szenvedett. A régészeti adattári jegyzetek alapján már az I. világháború előtt is folyhatott itt homokbányászás, ekkor kerültek elő az első avarkori leletek. 1954-ben is homokbányászás közben kerültek elő az avar sírok. Ma azt láthatjuk, hogy a park területének keleti felét teljesen elbányászták, a jelenlegi teraszos-rézsűs kialakítás mesterséges. A cseri park erdős, nyugati része minden bizonnyal megőrizte eredeti formáját (a kisebb bányagödröktől eltekintve).

Az erdős területet a század elején (kb. a II. vh-ig) katonai gyakorlótérként, lőtérként használták.

| 1763-87 (I. katonai felmérés) | 1806-69 (II. katonai felmérés) |
| --- | --- |
| 1867 | 1869-87 (III. katonai felmérés) |
| 1901 | 1929 |
| 1941 |  |
| 1967 | 1980 |

Az 1970-es évek elejéig még közbirtokossági erdő volt a mai park helyén. 1978-79-ben Papp Béláné tervei alapján fejezték be a terület pihenő- és közösségi hellyé történő átalakítását. A fiatal park a városlakók kedvelt sportolási helyévé vált, de a kutyasétáltatók is előszeretettel hozták ide kedvenceiket. A park területén áll Varga Imre Centenáriumi emlékműve.

A nagyobb füves területek lehetőséget adtak a nagyszámú közönség részvételével zajló programok (cirkuszi előadások, ünnepségek, majálisok, vásárok) megtartására. Ezeket a funkciókat az elmúlt évtizedekben átvette a Vásártéri út melletti vásárterület, illetve a Malom tó körül kialakított Városliget.

| Majális a parkban | Vásár a parkban |
| --- | --- |
| Vásár a parkban | Varga Imre emlékműve |
| Szabadtéri harci jármű kiállítás |

Az iskola mellett örökzöldek gyűjteménye található, mamutfenyőket, atlaszcédrusokat, ezüstfenyőket és különféle tujafajokat telepítettek ide.

A park területén található a 40054 azonosítószámú lelőhely (Avar temető). Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2008. december 15-én megbízta a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát a 40054-es lelőhely területén (Kaposvár – Cseri park) játszótorony valamint fogadó és kiállítótér tervezett területén 800 m2, valamint a tervezett csónakázó tó és étterem helyén 1000 m2 alapterületen próbafeltárások végzésére. A megbízás alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája 440/0569/001/2009 iktatószámon engedélyt adott a próbafeltárásokra. A 2009. május 04-én elkészült 26-14-17/2009 és 26-14-18/2009 jelentésekben rögzítésre került, hogy régészeti objektum nem került elő. Megállapítást nyert, hogy a területen jelentős földmunkák folytak, a talaj elegyengetése, részleges feltöltése korábban megtörtén, további régészeti munkálatok elvégzése nem indokolt.

A terület állapotának rövid leírása

Épített környezet

A parkon belül ma 3 építmény található: az étterem épülete, a mosdó-wc tömbje és a tribün építménye. Valamennyi épület az 1970-es évek elején épült, a korra jellemző modernista tömegalakítással, nyers vasbeton és terméskő burkolat használatával. Az építmények mindegyike mára esztétikailag megfáradt, a tribün erkölcsileg is elavult. A tribün és a vizesblokk műszaki állapota rossz. Az éttermet tulajdonosa karbantartja.

| Cser vendéglő |
| --- |
| Tribün és rendezvénytér |
| Vizesblokk | Parkrészlet az emlékművel |

Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor

Varga Imre: Jubileumi felszabadulási emlékmű.

Az emlékmű az akkor 30 éves töretlen fejlődésre tekintett vissza, a szovjet nép iránti hála jelképe volt. Ezt szimbolizálták a szürke betonelemek közül az ég felé törő csillagok – melyeket a rendszerváltozást követően eltávolítottak, ma már csak az azokat tartó huzalok emlékeztetnek arra, hogy valaha valamit hordoztak a vasbeton ívek. Az emlékmű előregyártott vasbetonszerkezetei a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat Műkő és Előregyártó Üzeménél készültek. Az emlékmű képzőművészeti értéke vitatható. Megtartásáról vagy elbontásáról vagy átalakításáról a park felújítása során születi döntés. Építészeti és parképítészeti szempontból értéke nincs. Történeti értéke ma vitatható. Egyedi képzőművészeti értéke talán a csillagoknak volt – de azokat eltávolították.

Megtartása eldöntendő.

Táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet

A terület tervezett fásítása (tervező: Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat, Kovács Gyula és Papp Béláné, 1978.) több ütemben történt 1978-1981 között. Ezt követően 1984. őszén vágták ki a park Fekete István utcai oldalán az akácerdőt, melynek helyére 1987-88-ban jórészt örökzöldekből álló gyűjteményes kertet telepítettel. Különösen szépek az atlaszcédrusok és kolorádó fenyők. Perzsiai varázsfák csak itt találhatók a városban, őszi lombszíneződésük káprázatos. Az örökzöldek csoportját kocsányos tölgyek, különösen keskeny koronájú oszlopos tölgyek és más lombos fák szegélyezik.

| Tribűn melletti ösvény a ’80-as években | Nagyrét a ’80-as években |
| --- | --- |
| Parkerdő a ‘80-as években |
| Erdősor utcai sétány fásítása a |

A parkban 67 egyedi tájérték (fa) található:

- Abies concolor 6 db (Kolorádó fenyő)

- Cedrus atlantica Glauca 4db (Atlaszcédrus)

- Chamaecyparis lawsoniana 4 db (Hamisciprus)

- Chamaecyparis 1. Lőwer 4 db (Hamisciprus)

- Chamaecyparis pisifera 8 db (Szavára álciprus)

- Juniperus communis 2 db (Boróka)

- Parrotia persica 3 db (Perzsiai verázsfa)

- Picea abies 5 db (Lucfenyő)

- Picea pungens 7 db (Ezüstfenyő)

- Picea pungens Glauca 3 db (Ezüstfenyő)

- Pinus nigra 1 db (Feketefenyő)

- Pinus silvestris 1 db (Erdei fenyő)

- Pinus strobus 1 db (Simafenyő)

- Pseudotsuga menziesii 2 db (Duglasz fenyő)

- Sequoiadendron giganteum 2 db (Mamutfenyő)

- Taxus baccata 3 db (Tiszafa)

- Thuja occidentalis Aurea 2 db (Tuja)

- Thuja o. Malonyana 4 db (Malonyai tuja)

- Thuja plicata 5 db (Óriástuja)

A védett fák kora 30-35 év, magasságuk 6-10 méter.

Az egyedi tájértékeket, növényzetet továbbra is meg kell őrizni, fenn kell tartani. A tervezett beruházást a fásszárú növényállomány megtartása mellett kell elvégezni. A park kialakítása során szintén valamennyi fa megtartandó. Javasolt a tervezés (II. ütem) folyamán legalább a módosítással érintett területrészekről fakatasztert készíttetni és a védett egyedeket azonosítani. A fakateszter alapján a faállomány kezelési tervét el kell készíteni, egyedenként meghatározva a szükséges beavatkozásokat, azok mértékét. Amennyiben szükséges, javaslatot kell tenni további fák telepítésére.

A területen történő jelenlegi átalakulás, változás

Az Országos Rendőr főkapitányság (ORFK) és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Készenléti Rendőrség (KR) 3000 fős megerősítésével kapcsolatban a XII. Határvadász Bevetési Osztály Kaposváron történő elhelyezéséről.

Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság és a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság szakemberei állították össze azt az alapkoncepciót, melynek lényege, hogy a tervezett létszámbővítés keretében Kaposváron egy 309 fős osztály kerül létrehozásra. A telepítési hely kiválasztásánál több szempont együttes megfelelését kellett szem előtt tartani. A helyszíni bejárások alkalmával a Cseri park – faállományban gyér - területe került kijelölésre. A park Erdősor utcai déli részén, olyan helyen kerül az épületegység telepítésre, mely jelenleg a park funkciójába, használatába nem okoz hátrányt, valamint a növényállományt a legkisebb mértékben érinti, mivel az Erdősor utcával párhuzamosan telepített értékes faállományt nem érinti. Az épület az egykori tribün és felvonulási tér területén kerül kialakításra – az Erdősor utca beépült részétől távolabb, a faállomány takarásában.

A KR ingatlanjának kijelölése beépítésre szánt területet hoz létre zöldterület rovására, ami kismértékben ugyan, de befolyásolja a település zöldhálózatát. A módosítás mértéke a gondozott zöldfelület mértékéhez képest elenyésző.

A projekt megvalósulása érdekében KMJV Önkormányzata módosította helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. Az ORFK elkészíttette az építési engedélyezési és a kiviteli terveket. A kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a munkaterület 2017. októberében átadásra került, a kivitelezési munkák megindultak. A létesítmény átadásának tervezett időpontja 2018. június 30.

Az új ingatlan feltárása a parkon belüli út tovább építésével lesz megoldva, hogy ne nőjön az Erdősor utca forgalma. Az út építése folyamatban van.

L. Balogh Krisztina

Városi főépítész

TT-007/2022

É1-14-007/2022

2. melléklet