Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő 	neve: 		Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

székhelye: 	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

beszerzés éve: 	2009.

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |  |
| ÁRUBESZERZÉS |  |  |  |  |  |  |
| Beléptető rendszer bevezetése a Polgármesteri hivatalban | 30216000-6 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. február 03. | 2009. május 15. |  |
| Informatikai eszközök beszerzése | 30213300-8 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. május | 2009. szeptember |  |
| Irodaszer, nyomtatvány, beszerzése | 30192000-1 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. augusztus | 12 hónap |  |
| Iskolatej beszerzése | 15511000-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. szeptember | 10 hónap |  |
| ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati Intézmények villamos felújítása | 45310000-3 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. március 31. | 2009. augusztus 15. |  |
| Városháza nyugati szárny klimatizálása | 45331220-4 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. március 24. | 2009. június 15. |  |
| Iszaptároló földmedencék rekultivációja | 45112300-8 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. június | 2009. szeptember |  |
| Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése, Selejtezett kutak eltömedékelése, VII/3 és VI/4 jelű kutak melléfúrásos felújítása | 45221250-9 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. május 01. | 2009.október 15. |  |
| Önkormányzati Intézmények fűtés korszerűsítése | 45331100-7 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. április | 2009. augusztus |  |
| Önkormányzati Intézmények nyílászáró cseréje | 45421100-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. április | 2009. augusztus |  |
| Önkormányzati Intézmények tetőfelújítása | 45261210-9 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | egyszerű közbeszerzés | 2009. április | 2009. augusztus |  |
| Önkormányzati Intézmények vizesblokk felújítása | 45332200-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. április | 2009. augusztus |  |
| Víz-, szennyvízvezeték csapadék-vízvezeték építés | 45232400-6 45232452-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. június | 2009. szeptember |  |
| Keleti ipari park közműépítés | 45232400-6 45232452-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. május | 2010. május |  |
| Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem | 45231220-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. május | 2009. október |  |
| Közlekedési beruházások: úthálózat fenntartása, javítása, fejlesztése | 45233200-1 45233161-5 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Keretmegállapodás keretein belül, Konzultációra szóló felhívás | 2009. május | 2009. október |  |
| Keleti ipari parknál út és járdaépítés csapadékvíz-elvezetéssel | 45233228-3 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Keretmegállapodás keretein belül, Konzultációra szóló felhívás | 2009. június | 2010. május |  |

| Kinizsi ltp 7. 45 db bérlakás építése | 45211000-9 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. szeptember | 2010. augusztus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Városközpont rehabilitációja | 45211360-0 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009. április | 2010. augusztus |  |
| Agóra multifunkcionálios közösségi központ építése | 45211350-7 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009.június | 2010. december |  |
| Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés, Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása, Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése | 45212100-7 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009.június | 2010. december |  |
| Vásárcsarnok építése | 45213141-3 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009. június | 2010. szeptember |  |

| Nostra Ifjúsági Centrum építése | 45212171-5 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009. június | 2010. december |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZOLGÁLTATÁS |  |  |  |  |  |  |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya | 71241000-9 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. június | 2009. augusztus |  |
| Városrészi csapadékvíz elvezető program előkészítése | 71241000-9 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. június | 2009. augusztus |  |
| Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése | 79414000-9 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. július | 2009. október |  |
| Takarítási és portaszolgálati szolgáltatás beszerzése a Polgármesteri Hivatalra, és az általános iskolákra vonatkozóan | 90900000-6 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009.szeptember | 5 év |  |
| Panel Plusz programhoz kapcsolódó hitelfelvétel | 66113000-5 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Gyorsított meghívásos | 2009. április | 15 év |  |

| Közétkeztetési szolgáltatás beszerzése | 55524000-9 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2009. szeptember | 5 év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt pályázati projektek műszaki ellenőrzése | 71240000-2 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009. május | 2010. augusztus |  |
| Kiemelt pályázati projektekhez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 79416000-3 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Nyílt közbeszerzés | 2009. május | 2010. augusztus |  |

Előkészítette: Pályázati Igazgatóság

A 2009. évi  közbeszerzési tervet jóváhagyom:

2009. április 14.

Szita Károly

polgármester

A 2009. évi közbeszerzési tervet ellenjegyzem:

Dr. Kéki Zoltán

címzetes főjegyző