| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2009 / 124 |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő: | Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) |
| Nyertes ajánlattevő: | Bitt Kft. (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.) |
| Teljesítés helye: |  |
| Beszerzés tárgya: |  |
| Eljárás fajtája: | nyílt |
| Hirdetmény típusa: | Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ |
| CPV kód: |  |
| Közzététel dátuma: | 2009/10/21/ |
| Iktatószám: | 21975/2009 |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: |  |
| Ajánlatkérő típusa: |  |
| Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: |  |
| Rövid tartalom: | KMJV Cseri út csapadékvíz elvezetés |
| Tartalom letöltése PDF-ben |

Tartalom:

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Bitt Kft. (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.) 2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés a kaposvári Cseri út északi oldala csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére a Kaposvölgyi Vizitársulat T-72404/08. sz. vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terve alapján 2.b) A szerződéskötés időpontja: 2009/06/26 (év/hó/nap) 2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés a kaposvári Cseri út északi oldala csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére a Kaposvölgyi Vizitársulat T-72404/08. sz. vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terve alapján - 13 fm torkolati csatlakozás - 208 fm DN 100 cm betoncső - 565 fm DN 80 cm betoncső - 52 fm meglévő burkolt árok felújítás - 1 db tiltós akna - 18 db tisztítóakna - 10 fm rácsos folyóka 2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/09/30 (év/hó/nap) 3.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt 3.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 3.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: KÉ 5488/2009. közzétételének napja: 2009/04/04 (év/hó/nap) 3.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap) 3.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: közzétételének napja: (év/hó/nap) 4.a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem 4.b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): szerződő felek a szerződés 4.3 pontjában rögzített végteljesítés időpontját 2009. szeptember 30-ról 2009. október 30-ra módosítják, egyebekben az eredeti tartalom érvényes. 4.c) A módosítás indoka: A gázvezetékek kiváltása jaz E.ON gázszolgáltató Zrt. által jelenleg is folyamatban van, a csővezeték építése csak ezután kezdhető meg. 4.d) A szerződés módosításának időpontja: 2009/09/24 (év/hó/nap) 5.)* Egyéb információk: 6.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a hirdetmény tartalmával egyetért 7.) A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/15 (év/hó/nap) A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.