Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő 	neve: 		Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

székhelye: 	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

beszerzés éve: 	2010.

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |  |
| ÁRUBESZERZÉS |  |  |  |  |  |  |
| Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP -1.1.1./07/1. | 30200000-1 30211400-5 30213100-6 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. szeptember | 2010. november | nem |
| Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat informatikai fejlesztés | 30200000-1 30213100-6 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. április | 2010. június | nem |

| Feszültségszabályzó rendszer szállítása és beszerelése a közvilágítási hálózaton | 31161900-1 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. április | 2010. november | nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek (31 db) földgázzal történő ellátása | 09123000-7 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. április | 2011. június 30. | nem |
| Irodaszer, nyomtatvány, beszerzése | 30192000-1 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. október | 12 hónap | nem |
| Iskolatej beszerzés | 15511000-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. június | 2010. december 21. | nem |
| Iskolatej beszerzés | 15511000-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. november | 2011. Június 15. | nem |
| ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| Kaposvár II. sz. Szennyvíztisztító telep szennyvíziszap tároló medencéinek rekultivációja és új iszaptárolók építése II. ütem | 45232420-2 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. január | 2010. május 31. | nem |

| Viziközmű felújítási munkák | 45232450-1 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. március | 2010. október | nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzati tulajdonú épületek épület felújítási munkái | 45261210-9; 45332200-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. április | 2010. október | nem |
| Deseda körüli túraútvonal | 45233160-8 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. június | 2010. október | nem |
| Deseda komplex turisztikai pályázat, bemutató központ építése | 45211350-7 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. szeptember | 2011. április | nem |
| Toponári Flórián tér kialakítása | 45211360-0 | Nemzeti értékhatár alatti értékű közbeszerzések | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. április | 2010. szeptember | nem |
| Víz-, szennyvízvezeték csapadék-vízvezeték építés | 45232400-6 45232452-5 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. május | 2010. augusztus | nem |
| Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között | 45231220-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. május | 2010. november | nem |

| Közlekedési beruházások: úthálózat fenntartása, javítása, fejlesztése | 45233200-1 45233161-5 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések | Keretmegállapodás keretein belül, Konzultációra szóló felhívás | 2010. május | 2010. október | nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzati Intézmények villamos felújítása | 45310000-3 | Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Általános egyszerű közbeszerzés | 2010. május | 2010. október | nem |
| SZOLGÁLTATÁS |  |  |  |  |  |  |
| Hulladéklerakó üzemeltetése | 90533000-2 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. április | 60 hónap | nem |
| Hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében | 66113000-5 | Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzés | Nyílt közbeszerzés | 2010. április | 25 év | nem |

Előkészítette: Műszaki és Pályázati Igazgatóság

A 2010. évi közbeszerzési tervet jóváhagyom:

2010. április 14.

Szita Károly

polgármester

A 2010. évi közbeszerzési tervet ellenjegyzem:

Dr. Kéki Zoltán

címzetes főjegyző