TELJESÍTÉS

Megnevezés:

Kaposvár, Festetics Karolina Központi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése vállalkozási szerződés keretében

Hirdetmény

2017. április 13. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás indult, mely napon az ajánlattételi felhívás megküldésre került.

Szerződő felek

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

Adószám: 15731591-2-14

Képviseli: Szita Károly

– mint megrendelő –

másrészről

1. és 3. rész tekintetében:

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

székhely: 	7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.,

Cg. száma: 	14-09-300257,

adószáma: 	11221375-2-14,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: Sberbank Zrt.,

bankszámlaszáma: 14100110-35107960-71000001,

képviseli: Wagner Ernőné Somogyi Bernadett ügyvezető
– mint Vállalkozó –

valamint

2. és 4. rész tekintetében:

Név: 				DIPA-BUILD 2008. Kft

Székhely: 			7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Képviseli: 			Bálovics Sándor

Számlavezető pénzintézete: 	OTP

Számlaszáma: 		11743026-29901993

Adószáma: 			14377736-2-14

Cégjegyzék száma: 		14-09-314324

MKIK regisztrációs szám:     34A05063

Naplóügyfél-jel (NÜJ): 	481914797
– mint Vállalkozó –

1. rész (Kaposvár, Toponári út 49. alatti Festetics Karolina Központi Óvoda felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 			igen

Teljesítés időpont:					2018. április 11.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 	2018.06.25

Szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:		27.851.682 Ft,- + ÁFA

2. rész (Kaposvár, Damjanich utca 38. szám alatti Damjanich Utcai Tagóvoda felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 			igen

Teljesítés időpont:					2018. március 19.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 	2018.04.11

Szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:		28.969.064,- Ft+ ÁFA

3. rész (Kaposvár, Temesvár utca 2./A szám alatti Temesvár Utcai Tagóvoda játszóudvar felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 			IGEN

Teljesítés időpont:					2018. január 11.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

- részszámla	2017. október 03.		   196 562,- Ft + ÁFA

- részszámla	2018. március 02.		1 769 054,- Ft + ÁFA

1 965 616,- Ft + ÁFA

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:			1 965 616,- Ft + ÁFA

4. rész (Kaposvár, Tallián Gyula utca 127. szám alatti Tallián Gyula Utcai Tagóvoda játszóudvar felújítása)

Teljesítés szerződésszerű volt: 			IGEN

Teljesítés időpont:					2017. december 19.

Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:	2018. január 19.

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:			1 487 594,- Ft + ÁFA